ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_______.2016				Нетішин				№ __/________

Про виконання у 2015 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки"

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки", затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371, зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення __________ сесії

Нетішинської міської ради

VII скликання

_________.2016 № ___/______

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2015 році

міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки"

1.Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від          29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки» (далі - програма).

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості шляхом будівництва централізованої системи водопостачання - об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

Метою програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Нетішин садибної забудови.

Програма розроблена на 2012-2020 роки.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний вико-навець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (дер-жавний бюджет) | бюджет міста | інші дже-рела |  |
| 1 | Будівництво во-допроводу (мере-жі водопостача-ння об’єкта ци-вільного призна-чення «Водоза-безпечення міста Нетішина – са-дибна забудова») | Виконав-чий комітет Нетішин-ської міської ради | 2015 | 1211.800 | - | 1124.708 | - | Прокладено 101 м.п п/е трубопроводів d=110 мм відкритим способом; прокладено 750 м.п п/е трубопроводів d=110мм методом горизонтально спрямованого буріння |

2

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2015 |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг видатків з бюджету міста, тис.грн. | 1124,7080 |
| Соціальні: | - |
| - прокладено п/е трубопроводів d=110 відкритим способом, м | 101 |
| - прокладено п/е трубопроводів d=110 методом ГСБ, м | 750 |
| - улаштовано люків для колодязів легких, шт. | 12 |
| - установлено лічильників (водомірів) d до 100мм, шт. | 2 |
| - установлено фільтрів для очищення води (система опалення), шт. | 2 |
| - установлено плит покриття ПП10-2, шт. | 1 |
| - улаштовано бетонного вимощення навколо колодязів, м3 | 4,665 |
| - установлено вентилів, засувок, клапанів зворотних, кранів прохідних на стальних трубопроводах d до 50мм, шт. | 4 |
| - установлено фланцевих з’єднань стальних трубопроводах d до 50мм, шт. | 4 |
| - установлено кранів шарових d=50 мм, шт. | 4 |
| - улаштовано круглих колодязів із збірного з/б , шт. | 7 |
| - укладено стальних водопровідних труб d=100мм з гідравлічним випробуванням, м | 15 |
| - нанесено деже посилену антикорозійну бітумно-гумову ізоляцію на сталеві трубопроводи, м | 15 |
| - улаштовано круглих кодязів із збірного з/б., м3 | 12,78 |
| - улаштовано плит днищ з/б ПН15, шт. | 2 |
| - улаштовано кілець з/б КС15.9, шт. | 11 |
| - улаштовано плит покриття з/б 1ПП15-2 , шт. | 9 |
| - улаштовано кілець опорних КО 6, шт. | 9 |
| - улаштовано люків пластикових для колодязів , шт. | 9 |
| - установлено драбин металевих приставних , т | 0,153 |
| - установлено сталевих зварних фасонних частин, т | 0,16 |
| - установлено чавунних засувок( зворотних клапанів), , шт. | 6 |
| - установлено засувок паралельних фланцевих для води та пари, , шт. | 6 |
| - установлено заглушок стальних d=100 мм, , шт. | 1 |
| - установлено гідрантів пожежних, , шт. | 7 |
| - розроблено ґрунту, м3 | 407 |
| - улаштовано нарізання швів у бетоні, м.п. | 58,5 |
| - укладання стальних водопровідних труб d=325мм, м | 5,71 |
| - нанесено деже посилену антикорозійну бітумно-гумову ізоляцію на сталеві трубопроводи, м | 5,71 |
| - установлено стальних фасонних частин колодязів, т | 0,16 |
| - установлено поліетиленових фасонних частин колодязів, шт. | 18 |
| - установлено фланців плоских, шт. | 18 |
| - установлено втулок під фланець, шт. | 18 |
| - установлено лічильник трифазний, | 1 |
| - установлено лічильник активної енергії. | 1 |
| - установлено маршрутизатор на стіні. | 1 |
| - установлено прилади на технологічний трубопровід. | 2 |
| - установлено датчик–реле тиску. | 1 |
| - установлено обмежувач перенапруг ОПН-2. | 3 |
| - установлено заземлювач із 1 електрода. | 3 |
| - установлено шини заземлення опор,м | 7 |
| - укладено стальних зварних водогазопровідних труб,м | 1 |
| - установлено шафу автоматики підвищеної пропускної спроможності лінії електропередачі ШП 2704,шт. | 1 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення міста якісною питною водою є однією з пріоритетних завдань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста.

Розроблення програми обумовлено потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації у садибній забудові міста внаслідок низької якості питної води.

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- контролю якості питної води;

- розвитку систем забору, транспортування питної води;

- розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення, чисельністю 1336 осіб садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміо-логічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

У 2015 році на виконання програми передбачено 1211,800 тис.грн. з бюджету міста, проведено видатки у сумі 1124,708 тис.грн.

Перший заступник міського голови						П.П.Скиба

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Т.Б.Славинська