ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2016					Нетішин				№ __/________

Про виконання міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/374, із внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2. Зняти з контролю рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради            VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/374 «Про міську програму забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2012-2015 роки».

Міський голова                                                                            		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення __________ сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_____.02.2016 № ____

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про виконання міської програми забезпечення безперешкодного доступу

людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового

та громадського призначення на 2012-2015 роки

- Основні дані

Міська  програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2012-2015 роки, затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/374 (далі – програма) була прийнята з  метою посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та створення в місті безбар'єрного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями, залучення представників громадських організацій та громадськості міста до реалізації державної політики із створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення з метою ліквідації архітектурних бар'єрів та створення універсальної доступності.

Організовує, координує та контролює роботу щодо виконання програми управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. Задіяні у реалізації програми: управління містобудування та архітектури, фінансове управління, відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП «Архітектурно-планувальне бюро», КП НМР «ЖКО», підприємства, установи та організації міста, фізичні особи-підприємці, міські громадські організації.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення інвалідів міста засобами реабілітації, пересування, ортопедичним взуттям, слуховими апаратами;

- створення сприятливих умов для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності;

- проведення обстежень будівель та будинків та облаштування їх безбар’єрним доступом  для осіб з особливими потребами;

- зміцнення матеріальної бази та оснащення закладів, у яких надаються соціальні та реабілітаційні послуги особам з обмеженими фізичними можливостями;

- забезпечення доступності інвалідам з особливими вадами до пересування у громадському транспорті;

- забезпечення доступності інвалідів до здобуття вищої освіти.

На фінансове забезпечення програми на 2015 рік передбачено 133,0 тис.грн. коштів бюджету міста. Фактичні обсяги фінансування програми становили             91,4 тис.гривень коштів бюджету міста.

Станом на 01 січня 2016 року у місті Нетішині проживає 84 особи на візках, з них 30 осіб – діти та молодь. 9 осіб користуються інвалідними колясками з електроприводом. Планомірна робота щодо створення безбар’єрного середовища для людей з інвалідністю була розпочата у місті у 2004 році, коли міською радою була затверджена  перша  міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з

2

обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення. Від того часу в місті повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, соціального захисту, культури та освіти. Із 5 місцевих органів виконавчої влади 3 повністю забезпечені доступом, 2 – забезпечені частково, тобто обладнані кнопками виклику – це міський центр зайнятості та Нетішинське відділення Славутської об’єднаної державної податкової інспекції. Облаштовані з’їзди біля під’їздів будинків, де мешкають люди на візках, споруджено 4 індивідуальних пандуси. У місті працюють 2 світлофори зі звуковою сигналізацією для незрячих мешканців.

Зручними бетонними з’їздами облаштовані житлові будинки, які були здані в експлуатацію в останні роки (просп.Незалежності, вул.Шевченка).

Спільно з громадськими організаціями міста проведені обстеження вулично-шляхової та пішохідної мережі. Виявлені незручності були усунені КП НМР «Благоустрій» (просп. Незалежності, 21,  вул. Варшавська, 1, біля «зеленого ринку» інші).

19 вересня 2015 року у новому приміщенні відкрито відділення Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), до якого також забезпечено безперешкодний доступ.

Нетішинський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів також 9 жовтня 2015 року відкрився у новому більш просторому приміщенні ДНЗ № 9 «Пролісок». Пандус для центру було придбано за кошти бюджету міста відповідно до програми.

КП НМР «ЖКО» у 2015 році облаштовані з’їздами та поручнями 15 об’єктів кошторисною вартістю 15,0 тис. грн., в тому числі вартість матеріалів 8,5 тис. грн.

У 2015 році відповідно до програми облаштовано 3 пандуси на загальну суму 83,0 тис. грн., а саме: встановлений індивідуальний залізний пандус для інваліда армії 1 групи вартістю 26,5 тис. грн. (вул. Шевченка, 8), для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який переїхав у нове приміщення, вартістю 38,8 тис. грн. та на індивідуальний бетонний пандус для інваліда 1 групи з дитинства (вул.Набережна, 3) витрати склали 17,7 тис. грн.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Перелік заходів програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Планові обсяги фінансування | Фактичні обся-ги фінансування | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) | бюджет міста | інші джерела (зазна-чити) |  |
| 1. | Здійснювати постійний контроль та підтримку бази даних об'єктів жит-лового і цивільного призначе-ння міста, які підлягають першочерго-вому обладнанню і пристосува-нню для проживання або обслуго-вування в них людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | База даних об'єктів житлового і цивільного призначення міста, які підлягають першочерговому обладнанню і пристосуванню для проживання або обслуговування в них людей з обмеженими фі-зичними можливостями підтри-мується, в актуальному стані |
| 2. | Проводити моніторинг житлового фонду, у якому проживають особи з обмеженими фізичними можливостями, для здійснення заходів з облаштування окремих будинків спеціально обладнаних і пристосованих для проживання в них людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради спільно з громадсь-кими організаціями та жителями міста постійно здійснюють моні-торинг житлових будинків, у яких проживають особи з обмеженими фізичними можливостями. В результаті у 2015 році виявлено 18 об’єктів, список яких передано до КП НМР «ЖКО» для виконання робіт |
| 3. | Забезпечити під час проектування, будівництва нових та реконструкції існуючих об’єктів житлового та громадського призначення, безбар’єрний доступ для осіб з обмеженими фізичними можливостями за умов дотримання державних будівельних норм | Щороку | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Питання перебуває на постій-ному контролі управління місто-будування та архітектури вико-навчого комітету міської ради. У 2015 році уведено в експлуата-цію 1 житловий будинки на Шевченка, 11, в якому дотрима-но вимоги щодо забезпечення безперешкодного доступу |
| 4. | Здійснювати контроль за оновленням бази даних об’єктів, які підлягають здачі в експлуатацію, у першу чергу тих, на які виділено цільові кошти державного та місцевих бюджетів | Щороку | Управління містобу-дування та архітек-тури виконавчого комітету Нетішинсь-кої міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Постійно здійснюється контроль за оновленням бази даних об’єктів, які підлягають здачі в експлуатацію |
| 5. | Забезпечити пристосування об’єк-тів житлового та громадського призначення (у тому числі існуючих), вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями | Щороку | Управління соціаль-ного захисту населе-ння виконавчого ко-мітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Спільно з громадськими організа-ціями міста у 2015 році проведено обстеження вулично-шляхової та пішохідної мережі, виявлені незручності були усунені КП НМР «Благоустрій» (просп. Незалежності, 21, вул. Варшавська, 1, біля «зеленого ринку» інші) |
| 6. | Забезпечити пристосованим приміщенням Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Щороку | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | У 2015 році рішенням виконавчо-го комітету міської ради від 23.04.2015 № 144/2015 територіаль-ному центру передано приміще-ння площею 85,06 кв.м на просп. Незалежності, 18. На ремонт приміщення виділено 39,42 тис.грн. коштів з бюджету міста. 19 верес-ня 2015 року урочисто до Дня міста відкрите нове приміщення |
| 7. | Широко залучати комерційні структури, релігійні та громадські організації, фонди та громадськість міста до вирішення питань облаштування безперешкодного доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями до житлових будинків та об’єктів житлово-громадського призначення | Щороку | Виконавчий комітет Нетішинської місь-кої ради, управління соціального захисту населення виконав-чого комітету Неті-шинської міської ради, Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | У 2015 році один приватний підприємець міста надав благодійну допомогу в облаштуванні бетонного пандусу до нового приміщення територіального центру соціального обслуговування (просп. Незалежності, 18), ще один приватний підприємець - матеріалами для облаштування індивідуального бетонного пандуса для інваліда 1 групи з дитинства (вул.Набережна, 3) |
| 8. | Продовжити практику погодження з громадськими організаціями інвалідів проектів нормативно-правових актів, що стосуються інтересів інвалідів, а також залучення їх до відповідних заходів | Щороку | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | Громадські організації інвалідів постійно залучаються до загальноміських заходів, беруть участь у нарадах, фестивалях, інших заходах. Так, за участю громадських організацій та інвалідів міста 23 вересня 2015 року відбувся «круглий стіл», 03 грудня 2015 року відзначено Міжнародний день інвалідів |
| 9. | Забезпечити умови для широкого залучення людей з інвалідністю до мистецтва та творчої діяльності. | Щороку | Управління культури, управління соціального захисту населення виконав-чого комітету Нетішинської міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | - | - | - | У 2015 році з нагоди відзначення у місті 03 грудня Міжнародного дня інвалідів управлінням со-ціального захисту населення ви-конавчого комітету міської ради у приміщенні Палацу культури проведено фестиваль творчості інвалідів та виставку їх виробів |
| 10. | Облаштування пандусів та з’їздних доріжок для інвалідних колясок до житлових будинків та об’єктів громадського призначення. | Щороку | Управління соціального захисту населення фінансове управління виконав-чого комітету Нетішинської міської ради, КП «Архітектурно-планувальне бюро», КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста | 118,0 | - | 91,4 | - | У 2015 році КП НМР «ЖКО» облаштовані з’їздами та поруч-нями 15 об’єктів житлового фонду кошторисною вартістю 15,0 тис.грн., в тому числі матеріали на суму 8,5 тис.грн. Також облаштовано 3 пандуси на загальну суму 83,0 тис.грн., а саме: для інваліда 1 групи з дитинства (вул.Набережна, 3) індивідуальний бетонний пан-дус вартістю 17,7 тис.грн., інди-відуальний залізний пандус для інваліда армії 1 групи вартістю 26,5 тис.грн. (вул.Шевченка, 8), для Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів вартістю 38,8 тис.грн. |
| 11. | Облаштування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (пониження бордюрів) | Щороку | Управління соціального захисту населення, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій» | Бюджет міста | 15,0 | - | - | - | Спільно з громадськими організаціями інвалідів відслідковується вулично-шляхова, пішохідна та вело-візкова мережа для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями (пониження бордюрів). У 2015 році було проведено декілька таких спільних обстежень, виявлені незручності були усунені КП НМР «Благоустрій» (просп. Незалежності, 21, вул. Варшавська, 1, біля «зеленого ринку» інші) |
| 12. | Облаштування світлофору на перехресті доріг біля міського ринку звуковою сигналізацією | Щороку | Управління соціального захисту населення, управлі-ння містобудування та архітектури, фінансове управлі-ння, виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | Бюджет міста | - | - | - | - | Облаштування світлофору на перехресті доріг біля міського ринку звуковою сигналізацією було здійснено у 2012 році. Ще один такий світлофор у 2013 році встановлено на пішохідному переході біля ЗОШ № 1 |
| 13. | Обладнання виконавчого комітету міської ради інформаційними табличками з рельєфними знаками (кирилицею та шрифтом Брайля) | Щороку | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради | Бюджет міста | - | - | - | - | На зазначені цілі кошти у 2015 році не виділялись. |

3.Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. |  |  |  | 91,4 |  |
| Соціальні |  |
| Охоплено заходами програми, осіб |  |  |  | 1546 |  |
| Облаштовано безперешкодним доступом, об’єктів |  |  |  | 18 |  |
| Екологічні |  |
| Інші |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми.

За результатами аналізу виконання році міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2012-2015 роки потрібно відзначити таке.

Станом на 01 січня 2016 року у нашому місті проживало 1546 інвалідів, що становить від загальної кількості жителів міста. Серед них, зокрема, 74 інваліди війни, 8 інвалідів армії, 23 інваліда трудового каліцтва, 120 інвалідів внаслідок Чорнобильської катастрофи, 42 інваліда по зору, 29 інвалідів з вадами слуху,                  183 інваліди з дитинства, 166 дітей-інвалідів віком до 18 років. У розрізі за групами інвалідності: І групи –140 осіб, з них користуються інвалідними візками – 86 осіб,             ІІ групи –404 особи, ІІІ групи – 836 осіб.

Для створення для цих людей у місті безбар’єрного середовища здійснювались заходи відповідно до міської програми забезпечення безперешкодного доступу до об’єктів житлового та громадського призначення.

Основна робота щодо облаштування безперешкодного доступу була проведена упродовж 2008-2011 років. Так, на сьогодні в місті забезпечено доступність до 59 із 61 об’єктів громадського призначення, що становить 96,7 % від загальної потреби, а саме, повністю забезпечені безперешкодним доступом органи місцевого самоврядування, заклади охорони здоров’я, заклади соціального захисту, заклади культури та заклади освіти. Місцеві органи виконавчої влади повністю забезпечені на 60 %, решта 40 % - забезпечені частково, тобто обладнані кнопками виклику: 2 із           5 об’єктів місцевих органів виконавчої влади: міський центр зайнятості та Нетішинське відділення Славутської об’єднаної державної податкової адміністрації.

Таким чином, в місті безперешкодним доступом облаштовано такі об’єкти:

| п/п | Створено безперешкодний доступ до об’єктів |
| --- | --- |
|  | Назва підприємства, організації або об’єктів іншого району (міста) | За рахунок коштів обласного бюджету | За раху-нок кош-тів бюд-жету міста | Інше |
| 1. | Адміністративна будівля виконавчого комітету міської ради |  | 1 |  |
| 2. | Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів |  | 1 |  |
| 3. | ПСМНЗ «Школа мистецтв» |  | 1 |  |
| 4. | Поліклініка ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України», лікарня |  |  | 1 |
| 5. | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради, територіальний центр соціаль-ного обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 1 |  |
| 6. | Нетішинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | 1 |  |
| 7. | КЗ «Палац культури м.Нетішин» |  |  | 1 |
| 8. | ДП ДАК „Ліки України” аптека № 8 |  |  | 1 |
| 9. | Міський краєзнавчий музей |  |  | 1 |
| 10. | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради |  | 1 |  |
| 11. | Міська центральна бібліотека, архівний відділ виконавчого комітету міської ради |  |  | 1 |
| 12. | КП НМР «Нетішинський міський ринок» |  |  | 1 |
| 13. | Магазин «Смак» |  |  | 1 |
| 14. | Магазин «Мінімаркет» |  |  | 1 |
| 15. | КП НМР «Торговий центр» |  |  | 1 |
| 16. | Магазин «Універмаг» |  |  | 1 |
| 17. | Магазин «Наш край» |  |  | 1 |
| 18. | Магазин «Риба-м»ясо» |  |  | 1 |
| 19. | Сервісний Центр ВАТ ПАТ «Хмельницькобленерго» |  |  | 1 |
| 20. | Аптека «Фармо» |  |  | 1 |
| 21. | Церква свідків Єгови |  |  | 1 |
| 22. | Нетішинське відділення поштового зв’язку |  |  | 1 |
| 23. | Нетішинське МВ УМВС України в Хмельницькій області |  | 1 |  |
| 24. | Нетішинський професійний ліцей |  |  | 1 |
| 25. | ЗОШ І –ІІІ ступенів № 1 |  |  | 1 |
| 26. | ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 |  | 1 |  |
| 27. | ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 |  | 1 |  |
| 28. | НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» |  | 1 |  |
| 29. | Аптека «Стимул» |  |  | 1 |
| 30. | Будинок дитячої творчості |  | 1 |  |
| 31. | Управління культури виконавчого комітету міської ради |  | 1 |  |
| 32. | ВАТ „Райфазен банк Аваль” |  |  | 1 |
| 33. | Бібліотека дитяча юнацька |  | 1 |  |
| 34. | Будинок культури на вул.Солов’євська |  |  | 1 |
| 35. | Бібліотека на вул.Солов’євська |  |  | 1 |
| 36. | Краєзнавчий центр |  |  | 1 |
| 37. | Дитячі дошкільні заклади 2,3,4.5,6,7,8,9 |  | 8 |  |
| 38. | ПСНЗ „Нетішинська міська художня школа” |  | 1 |  |
| 39. | Кафе-магазин КТ „Марель” |  |  | 1 |
| 40. | Управління Пенсійного фонду України у м.Нетішин | 1 |  |  |
| 41. | Банківська установа БМБанк |  |  | 1 |
| 42. | Магазин „Фуршет” |  |  | 1 |
| 43. | Гуртівня „Пакко” № 10 м.Нетішин ТзОВ СТМ |  |  | 1 |
| 44. | Прокуратура |  |  | 1 |
| 45. | ВАТ „Укртелеком” ЦЕЗ №4 м.Шепетівка |  |  | 1 |
| 46. | ВАТ ПТК “Мітел” |  |  | 1 |
| 47. | Храм Архистратига Михаїла Української православної церкви |  |  | 1 |
| 48. | Магазин „Дитячий світ” |  |  | 1 |
| 49. | Аптека „Космо” |  |  | 1 |
| 50. | Філія № 2906/055 ВАТ „Державний ощадний банк України” |  |  | 1 |
| 51. | Філія № 2906/059 ВАТ „Державний ощадний банк України” |  |  | 1 |
| 52. | Аптека „Бажаємо здоров’я” |  |  | 1 |
| 53. | ЖЕД – 1 |  |  | 1 |
| 54. | ЖЕД – 2 |  |  | 1 |
| 55. | ЖЕД – 3 |  |  | 1 |
| 56. | ЖЕД – 4 |  |  | 1 |
| 57. | Аптека № 11 (просп.Незалежності, 9) |  |  | 1 |
| 58. | Промінвестбанк (просп.Незалежності, 12б) |  |  | 1 |
|  | Всього | 1 | 22 | 42 |
|  | РАЗОМ | 65 |

З метою здійснення заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу до житлових будинків, в яких проживають інваліди-колясочники, та громадяни похилого віку, які потребують наявності в під’їздах будинків на сходових клітках поручнів для підтримки, управлінням соціального захисту населення систематично проводиться обстеження умов їх проживання.

Упродовж 2015 року управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради виявлено і КП НМР «ЖКО» облаштовано з’їздами та поручнями для безперешкодного доступу 15 об’єктів, а саме:

| № п/п | Адреса об’єкта | Виконано: сума по кошторису | Вартість матеріалів | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | вул.Набережна,21, 3-й під’їзд | 651,75 | 301,91 | Поручень |
| 2. | просп.Незалежності, 3, 2-й під’їзд | 2539,82 | 980,10 | З’їзд, 2 шт. |
| 3. | вул.Будівельників, 16, 4-й під’їзд | 713,06 | 748,63 | Поручні, 2 шт. |
| 4. | просп.Незалежності, 15, 3-й під’їзд | 603,82 | 400,33 | Поручень |
| 5. | вул.Варшавська ,21, 2-й під’їзд | 340,00 | 34,64 | З’їзд б/в |
| 6. | просп.Курчатова, 6, | 360,14 | 152,84 | З’їзд бетонний |
| 7. | вул. Висоцького, 4, 2-й під’їзд | 429,66 | 251,46 | Поручень |
| 8. | вул.Будівельників,1,1-й під’їзд | 382,73 | 304,17 | Поручень |
| 9. | вул.Набережна, 15 а | 941,33 | 705,63 | Поручні, 2 шт. |
| 10. | пров.Миру, 3, | 2117,72 | 1472,89 | Поручень |
| 11. | просп.Незалежності, 18, | 1734,00 | 679,08 | З’їзд |
| 12. | просп.Курчатова, 6, 8 підїзд | 419,78 | 257,59 | Поручень |
| 13. | вул.Шевченка, 4, 4-й під’їзд | 1719,28 | 924,69 | Поручень,з’їзд |
| 14. | вул.Шевченка, 8, кв.74 | 1619,7 | 1113,56 | Доріжка,з’їзд |
| 15. | просп.Незалежності 25, 1-й під’їзд | 437,17 | 265,41 | Поручень металевий |
|  | Всього | 15009,96 | 8592,93 |  |

Також,побудовано для інваліда 1 групи з дитинства Василевської Я.В. (вул. Набережна, 3) індивідуальний бетонний пандус вартістю 17,5 тис. грн., облаштовано індивідуальний залізний пандус для інваліда армії 1 групи Решетняк Т. С. вартістю 26,5 тис. грн. (вул. Шевченка,8) та пандус для центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів вартістю 38,8 тис. грн.

Нетішинський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавець більшої частини заходів міської програми «Турбота», функціонує з січня 1998 року. На сьогодні Нетішинський терцентр займає частину приміщення Центру надання адміністративних послуг, що у майбутньому дозволить забезпечити якісно новий рівень надання соціальних послуг пенсіонерам та іншим окремим категоріям громадян нашого міста, як цього вимагає сьогодення.

У 2015 році рішенням виконавчого комітету міської ради від 23 квітня                   2015 року № 144/2015 територіальному центру передано приміщення площею        85,06 кв.м На ремонт приміщення виділено 39,42 тис.грн. коштів з бюджету міста. Ремонтні роботи завершено та 19 вересня 2015 року урочисто до Дня міста відкрито нове приміщення.

Одним з пріоритетних напрямів політики щодо соціального захисту людей з особливими потребами є їх реабілітація, зокрема, професійна реабілітація. Для інвалідів міста є можливість навчатись у Кам’янець-Подільському технікумі-інтернаті, Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів (с.Лютіж Київської області), Вінницькому міжрегіональному Центрі професійної реабілітації інвалідів „Поділля”, Львівському міжрегіональному центрі соціально-трудової,  професійної  та медичної реабілітації. У 2015 році  інваліди міста не виявили бажання навчатись у цих закладах. Багато дітей-інвалідів вступили та навчаються у звичайних вищих навчальних закладах.

Завдяки налагодженій співпраці управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради та міського центру зайнятості упродовж 2015 року вдалось працевлаштувати 16 людей з особливими потребами, які виявили бажання та за медичними показаннями спроможні працювати.

Видано інвалідам направлень на забезпечення ортопедичним взуттям – для          69 осіб, протезними виробами  –  для 137 осіб.

Забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 29 інвалідів (2 інваліди війни, 27 інвалідів загального захворювання ).

Інваліди міста відповідно до медичних показників в повному обсязі від потреби були забезпечені у 2015 році засобами реабілітації та пересування. Зокрема,                       24  інваліда забезпечено кріслами-колясками, 219 інвалідів – засобами реабілітації.

Також в Нетішинському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) діє пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, у якому у 2015 році для 19 осіб видано у тимчасове безкоштовне користування палиці, милиці, інвалідні візки інше.

У 2015 році до міста 5 разів приїздила медико-технічна бригада з замовлення і видачі технічних засобів реабілітації (протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття) Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. Організація роботи бригади управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради була відзначена колегією Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.

З огляду на означене, для забезпечення подальшого виконання програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення пропозиції такі: продовжити роботу щодо виявлення у місті об’єктів, які потребують облаштування безперешкодним доступом, та на наступний період забезпечити фінансування всіх заходів програми.

Заступник міського голови 							О.П.Бобіна

Відповідальний виконавець:

Начальника управління соціального захисту

населення виконавчого комітету міської ради

Склярук В.Л.