ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

___.___.2021				Нетішин				      № ___/____

Про виконання у 2020 році програми поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2020 році Програми поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення _________сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання

__.03.2021 № __/____

Щорічний (проміжний)  звіт

про виконання у 2020 році програми поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки

1.Основні дані.

Програма поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської ОТГ на 2020-2022 роки, затверджена рішенням сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643.

Програма спрямована на створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

2

2. Виконання завдань та заходів програми

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Нетішин-ської міської ОТГ | Інші джерела/ державний бюджет | бюджет Нетішин-ської міської ОТГ | інші джерела/ державний бюджет |  |
| 1 | 1.1. Розроблення проектно-кошторисної документації СПК | 2020 | Виконавчий комітет міської ради | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | Інвестиції не надходили |
| 2 | 1.2. Будівництво СПК | 2020 | Інвестори | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, контейнери для роздільного збирання сміття не були придбані |
| 3 | 2.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації на прокладання лінії електропостачання до полігону ТПВ | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись ПКД розроблена не була |
| 4 | 2.2.Будівництво лінії електропостачання до полігону ТПВ | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись Будівництво лінії електропостачання не відбувалось |
| 5 | 2.3. Встановлення сортувальної лінії ТПВ | 2020 | Інвестори | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | Інвестиції не надходили. Сортувальна лінія не встановлювалась |
|  | 2.4. Створення полігону компостування органічних відходів | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись. Полігон компостування органічних відходів не створювався |
|  | 4.1. Розроблення проектно-кошторисної документації на рекультивацію полігону твердих побутових відходів м.Нетішин | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись. проєктно-кошторисна документація не виготвлялась |
|  | 4.2 Рекультивація полігону ТПВ | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись Рекультивація полігону ТПВ не проводилась |
|  | 5.1 Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, контейнерні майданчики для збору відходів не облаштовувались |
|  | 5.2. Придбання сміттєвозів | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, смітєвози придбані не були |
|  | 5.3. Придбання автомобільної ваги | 2020 | КП НМР «ЖКО» | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись, ваги придбані не були |
|  | 6.1.Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утилізація безхазяйних відходів, збір та утилізація небезпечних відходів | 2020 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» виконавчий комітет міської ради | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись |
|  | 7.1.Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів | 2020 | виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено освітньо-інформаційні заходи щодо роздільного збирання сміття |
| ВСЬОГО | 3079,0 | 3350,0 | 0,0 | 0,0 |  |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми.

| показники | 2020 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 0,0 |
| соціальні | - |
| екологічні | - |
| інші, одиниць | - |
| економічні | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби  коригування завдань та заходів

Упродовж 2020 року заходи Програми не реалізовані у зв’язку з відсутністю фінансування.

З метою зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я населення необхідно віднайти у 2021 році у бюджеті Нетішинської міської територіальної громади кошти на виконання цієї програми.

Заступник

міського голови						    	 	Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

Відділ земельних ресурсів та охорони

навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради

Ганна ТОНКА