ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.03.2015					Нетішин				№ 71/______

Про виконання у 2014 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», міська рада              в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року №35/757 з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

31.03.2015 № 71/________

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2014 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки

1.Основні дані

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки, затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року за № 35/757.

Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

Сьогодні є очевидним той факт, що головною метою житлово-комунальної реформи є підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла.

Метою програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, утримання об’єктів благоустрою; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | державний бюджет | бюджет міста | державний бюджет |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки об’єднанням для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків | КП НМР ЖКО | 2014 | - | - | - | - | Не надано фінансової підтримки через відсутність інвестиційних проектів |
| 2 | Залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів господарювання до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою | КП НМР ЖКО | 2014 | - | - | - | - | Відсутні пропозиції щодо участі з обслуго-вування житлового фонду та прибудинкових територій міста |
| 3 | Активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98% та посилення претензійно-позовної роботи з боржниками за надані житлово-комунальні послуги | КП НМР ЖКО | 2014 | - | - | - | - | Покращена своєчасна оплата житлово-комунальних послуг, за рахунок посилення претензійно-позовної роботи |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі | КП НМР ЖКО | 2014 | 2212,047 | 3318,07 | 706,1 | - | Проведено капремонт 4 покрівель житлових бу-динків (вул.Варшавська, 17, вул.Михайлова, 2, вул.Михайлова, 6, просп.Незалежності,29). Технічне обстеження покрівлі (борг 2013р. в сумі 2,1 тис.грн.) |
| 5 | Утеплення фасаду будинку по вул.Варшавська, 21 | КП НМР ЖКО | 2014 | 3620,788 | - | - | _ | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 6 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем гарячого водопостачання | КП НМР ЖКО | 2014 | 854,14 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 7 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем холодного водопостачання | КП НМР ЖКО | 2014 | 1184,59 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 8 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем каналізації | КП НМР ЖКО | 2014 | 837,85 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 9 | Капітальний ремонт фасадів будинків (зовнішніх стінових панелей ж.б) | КП НМР ЖКО | 2014 | 3653,649 | 5480,473 | 18,4 | - | Виготовлено КПД з капі-тального ремонту герме-тизації стиків зовнішніх стінових панелей (вул.Варшавська, 5, просп.Незалежності, 15) Проведено технічне обстеження гермо стиків (вул.Шевченка, 2, вул.Шевченка ,18). Борг 2013 року у сумі 5,8 тис.грн. |
| 10 | Поточний ремонт під’їздів | КП НМР ЖКО | 2014 | 82,0 | - | 45,6 | - | Виконано ремонти у 14-ти під’їздах житлових будинків за адресами; просп.Незалежності,9, просп.Незалежності,13, просп.Незалежності,18, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | просп.Курчатова,9, ул.Варшавська,5,ул.Варшавська,9, ул.Варшавська,17, пров.Миру,4, пров.Миру,14, вул..Шевченка,6, вул.Набережна,3, вул.Набережна,7, вул.Набережна,19, вул.Набережна,23) |
| 11 | Заміна електротехнічного обладнання (ВРП/ВРЩ) | КП НМР ЖКО | 2014 | 214,54 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 12 | Придбання водострумневого апарату «Пасейдон» ВНА 110-12 | КП НМР ЖКО | 2014 | 35, 2 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 13 | Поетапне оснащення житлового фонду засобами обліку теплової енергії шля-хом встановлення будинкових теплолічильників | КП НМР ЖКО | 2014 | 100,5 | 904,5 | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 14 | Придбання первинних засобів пожежогасіння (вогнегасники., пожежні рукава) | КП НМР ЖКО | 2014 | 25,0 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 15 | Проведення технічної інвентаризації гуртожитків №№2,3,4,5,6,7,8,9 | КП НМР ЖКО | 2014 | 100,0 | - | 36,5 | - | Проведено технічну інвентаризацію гуртожитків №№ 8,9 (інвентарні справи) |
| 15 | Придбання сміттєвозів | КП НМР ЖКО | 2014 | 370,0 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 16 | Капітальний ремонт ПРС | КП НМР ЖКО | 2014 | 300,0 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 17 | Проведення інвентаризації протирадіаційних сховищ та виготовлення технічних паспортів | КП НМР ЖКО | 2014 | 15,0 | - | 11,1 |  | Проведена інвентаризації протирадіаційних сховищ (вул.Будівельників,11, вул.Варшавська,17, просп.Незалежності,3, просп.Незалежності,1, вул.Набережна,13) |
| 18 | Придбання програмного забезпечення для ве-дення по будинкового обліку витрат і доходів | КП НМР ЖКО | 2014 | 50,0 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 19 | Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг | КП НМР ЖКО | 2014 | - | - | - | - | Проведено спільні наради за участі пред-ставників виконкому, КП НМР «ЖКО», КГ ВП «ХАЕС», громадських організацій та громадських активістів |
| 20 | Інформування населення про розміри оплати за житлово-комунальні послуги | КП НМР ЖКО | 2014 | - | - | - | - | Інформація опублікована у місцевій газеті «Нетішинський вісник» |
| 21 | Впровадження системи створення ОСББ на стадії введення в експлу-атацію новозбудованих будинків та існуючого житлового фонду. | КП НМР ЖКО | 2014 | - | - | - | - | Створено ОСББ у новобудові (вул. Шевченка,7) та мешкан-цями 9-ти багатопо- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | верхових житлових будинків обрано Старших по будинку та створено ОСН «Квартальних комітет садибної забудови міста Нетішин»( затверджений рішенням 65-ї сесії від 28.11.2014 № 65/1545 ) |
| 22 | Організація надання консультацій населенню з питань утворення ОСББ, реалізації Програми реформування житлово-комунального господарства міста. | КП НМР ЖКО | 2014 | - | - | - | - | Розміщено інформацію на офіційному веб - сайті Нетішинської міської ради |
|  | Всього: |  |  | 13655,304 | 9703,043 | 817,7 | - |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. |  | 817,7 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі, один. |  | 4 |  |
| Поточний ремонт під’їздів, один. |  | 14 |  |
| Проведено технічну інвентаризацію гуртожитків №№ 8, 9 (інвентарні справи), шт. |  | 2 |  |
| Виготовлено КПД по кап. ремонту герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, будинків, проектів |  | 2 |  |
| Проведення інвентаризації протирадіаційних сховищ та виготовлення технічних паспортів, один. |  | 5 |  |
| Соціальні |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки буде реалізуватися шляхом:

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

- забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства.

Очікувані результати від виконання Програми галузі житлово-комунального господарства полягають у:

- наданні населенню житлово-комунальних послуг належної якості, створення конкурентного середовища

- беззбитковому функціонуванню підприємств житлово-комунального господарства;

- прозорості у формуванні тарифної та цінової політики на житлово-комунальні послуги;

- наданні фінансової підтримки об’єднанням товариств співвласників багатоквартирних будинків;

- оснащенні багатоквартирних будинків побудинковими приладами обліку ;

- створенні системи ефективного управління підприємствами житлово-комунального господарства житлом та розвиток системи регулювання природних монополій у сфері виробництва та надання житлово-комунальних послуг;

- забезпеченні широкої суспільної підтримки виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства та впровадженні системи створення ОСББ на стадії введення в експлуатацію новозбудованих будинків та будинків існуючого житлового фонду.

Результатом програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення, підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Відповідальний виконавець

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Т.Б.Славинська