ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят ______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

__.____.2020 			        Нетішин			№ __/______

Про виконання у 2019 році міської програми "Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади  на 2012-2020 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2019 році міської програми "Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2012-2020 роки", затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІ скликання від         29 грудня 2011 року № 19/371, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят ___________ сесії

Нетішинської міської ради

VII скликання

__.___.2020 № ___/____

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2019 році

міської програми "Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2012-2020 роки"

1.Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки» (далі - програма).

Основною метою програми є забезпечення населення садибної забудови міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення садибної забудови міста Нетішин.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста/ бюджет Нетішин-ської міської ОТГ | інші джерела (державний бюджет) | Бюджет міста/ бюджет Нетішин-ської міської ОТГ | державний бюджет |  |
| 1 | Будівництво водо-проводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призна-чення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова») та нове будівництво водопроводу по. вул. Солов’євська в м.Нетішин | Виконавчий комітет Нетішин-ської міської ради, Управління капітального будівництва, | 2019 | 2222,63 | - | 696,682 | - | Прокладений зовнішній трубопровід із поліетиленових труб протяжністю 149 п. м., виготовлення проектної документації для водопостачання мешканців садибної забудови міста Нетішин |
| 2 | Проведення незалежної оцінки об’єктів (зовнішні інженерні системи водопостачання – вуличні водопровідні мережі, в землі з оглядовими колодцями, які знаходяться в садибній забудові м. Нетішин, Хмельницької обл.) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фонд комуналь-ному майна міста Нетішина | 2019 | - | - | - | - | Кошти не були передбачені та не виділялися |
|  | ВСЬОГО |  |  | 2222,63 |  | 696,682 |  |  |

3

3.Оцінка ефективності виконання програми

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у 2019 році, дається оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2019 |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг видатків з бюджету міста, тис.грн.: | 696,682 |
| - на будівельно-монтажні роботи, тис. грн. | 560,902 |
| - на технічний нагляд, тис. грн. | 6,303 |
| - на авторський нагляд, тис. грн. | 4,050 |
| - на проектні роботи, тис. грн. | 68,033 |
| - на експертизу | 11,907 |
| - інженерно-геологічне вишукування, тис.грн | 9,992 |
| - інженерно-геодезичні вишукування, тис, грн | 16,989 |
| - на сертифікати тис. грн. | 18,506 |
| Соціальні: | Забезпечення мешканців садибної забудови міста централізованим водопостачанням номативної якості з метою підвищення рівні життя населення |
| Екологічні: | Поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження захворюваності населення, охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання |
| Інші: - нове будівництво зовнішнього водопроводу по вул. Солов’євська садибної забудови м.Нетішин Хмельницької області протяжністю, м.п. | 149 |

5

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- своєчасного та у повному обсязі фінансування програми;

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- будівництва централізованого  водопроводу у садибній забудові міста;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- контролю якості питної води;

- розвитку господарського механізму, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання всієї програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміологічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та вирішення проблеми шляхом будівництва централізованої системи водопостачання - об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова» та нове будівництво водопроводу по вул. Солов’євська в м.Нетішин.

Перший заступник міського голови					Іван РОМАНЮК

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування,

архітектури та благоустрою виконавчого

комітету Нетішинської міської ради

Тетяна СЛАВИНСЬКА