ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

___________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

__.__.2020				    	Нетішин			  	       № __/____

Про виконання Програми благоустрою   на території сіл Старий Кривин та         Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про результати виконання Програми благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік, затвердженої рішенням п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 26 червня 2019 року № 58/3900, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 жовтня 2016 року № 19/947 «Про Програму благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік», з внесеними змінами та доповненнями.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _______________

сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

__.__.2020 № __/____

Заключний звіт

про результати виконання Програми благоустрою

на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин

Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік

1. Основні дані

Програма благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік розроблена з метою забезпечення благоустрою сіл Старий та Новий Кривин в перехідний період формування Нетішинської міської ОТГ.

Основною метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно – технічному стані території населених пунктів, очищення та озеленення територій, поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення поточного та капітального ремонту доріг.

Програма затверджена рішенням п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 26 червня 2019 року № 58/3900 «Про Програму благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік».

Виконавці заходів Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», Старокривинська сільська рада.

Термін виконання Програми: 2019 рік.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Старокри- винської сільської ради |  | інші джерела | бюджет Старокри- винської сільської ради | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Утримання території благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1.Впорядкування сміттезвалищ, ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ та вивезення сміття | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 33,12 | _ |  | - | _ | Кошти не виділялись |
| 2. | 1.2.Хлорування криниць | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 7,20 | _ |  | - | _ | Кошти не виділялись |
| 3. | 1.3.Утримання об’єктів благоустрою, в тому числі кладовищ: - в т.ч. субвенція передана бюджету міста Нетішин | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 526,862 498,521 | _ |  | 246,920 246,920 | _ | Передано субвенцію бюджету міста Нетішин на виконання заходів |
| 4. | 1.4.Розчищення доріг від снігу, посипання протиожеледними сумішами | Старокривин-ська сільська рада, викона-вчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 18,00 | _ |  | - | _ | Кошти не виділялись |
| 5. | 1.5.Екологічний податок | Старокривин-ська сільська рада, викона-вчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 2,76 | _ |  | - | _ | Кошти не виділялись |
| 6. | 1.6.Електроенергія вуличного освітлення | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 56,04 | _ |  | - | _ | Кошти не виділялись |
| 7. | 1.7. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 10,00 | _ |  | 10,00 | _ | Придбано господарські товари для благоустрою територій сіл |
| 8. | 1.8. Придбання контейнерів для сміття | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 17,274 | _ |  | - | _ | Кошти не виділялись |
|  | Всього по утриманню території благоустрою |  |  | 671,256 |  |  | 256,920 |  |  |
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 2.1.Поточний ремонт доріг: грейдування вуличної мережі доріг, відсипка та трамбування доріг дрібним щебенем (мучкою), експертне обстеження доріг | Старокри-винська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 598,161 | - |  | 40,00 | - | Проведено експертну оцінку доріг |
| 10. | 2.2.Субвенція передана бюджету міста Нетішин на придбання матеріалів та оплата транспортних послуг для проведення ремонтних робіт доріг вуличної мережі в с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | Старокри-винська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 317,717 | - |  | 317,717 | - | Передано субвенцію бюджету міста Нетішин на виконання заходів |
| 11. | 2.3.Поточний ремонт вуличного освітлення | Старокри-винська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 18,00 | - |  | - | - | Кошти не виділялись |
| 12. | 2.4.Поточний ремонт та пусконалагоджувальні роботи ПЛІ-0,4 кВт по вул.Привокзальна та ПЛІ 10 кВт Л-57 до КТП-10/04 кВт вул.Садова | Старокри-винська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 146,445 | - |  | 42,68 | - | Проведено поточний ремонт електромереж по вул.Привокзальна у с.Старий Кривин |
| 13. | 2.5. Видача сертифікатів, які видаються у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту | Старокри-винська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 29,232 | - |  | - | - | Кошти не виділялись |
|  | Всього з поточного ремонту об’єктів благоустрою |  |  | 1109,555 |  |  | 400,397 |  |  |
|  | Капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 3.1.Капітальний ремонт доріг, проєктні роботи | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 564,44 | - |  | 43,88 | - | Виготовлено ПКД на проведення капітального ремонту території біля будівлі сільської ради у с.Старий Кривин. |
| 15. | 3.2.Будівництво зовнішніх мереж водопостачання населених пунктів | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 100,00 | - |  | - | - | Кошти не виділялись |
| 16. | 3.3.Завершення зовнішньої електричної інфраструктури 10/0,38 кВ приватних садиб по вулиці Садовій та Привокзальній | Старокривин-ська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 77,40 | - |  | - | - | Кошти не виділялись |
| 17. | 3.4.Встановлення вуличних відеокамер, монтаж та обслуговування | Старокривинська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 20,00 | - |  | - | - | Кошти не виділялись |
| 18. | 3.5. Придбання зупинки громадського транспорту | Старокривинська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 25,15 | - |  | 18,87 | - | Придбано та встановлено зупинку громадського транспорту у с.Старий Кривин |
| 19. | 3.6. Придбання обладнання дитячого ігрового майданчика | Старокривинська сільська рада Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 65,00 | - |  | 65,00 | - | Придбано дитячий ігровий комплекс (майданчик) |
| 20. | 3.7. Придбання обладнання, предметів довгострокового користування |  | 2019 | 20,10 | - |  | 18,40 | - | Придбано косарку, бензопилу. |
|  | Всього по капітальним видаткам |  |  | 872,09 |  |  | - |  |  |
|  | РАЗОМ |  |  | 2652,901 |  |  | 803,467 |  |  |

7

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2019 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету, тис.грн. | 803,467 |
| Соціальні |  |
| Придбано машини та механізми, обладнання та інструменти: - косарка, шт. - бензопила, шт. | 1 1 |
| Придбано та встановлено дитячий ігровий комплекс, од. | 1 |
| Придбано та встановлено зупинку громадського транспорту, шт. | 1 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Заключний висновок

Програма благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік затверджена рішенням п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 26 червня 2019 року             № 58/3900 (далі - програма).

Термін дії програми розраховано на один рік. На фінансово-економічне забезпечення програми було передбачено 2652,901 тис.гривень, фактично профінансовано – 803,467 тис.гривень.

Заплановані програмою заходи були виконані в повному обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети програми, а саме: реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій населених пунктів, очищення та озеленення територій, поліпшення стану навколишнього середовища, санітарної очистки, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку населення, проведення поточного та капітального ремонту доріг сіл Старий Кривин та Новий Кривин в перехідний період формування Нетішинської міської ОТГ.

Перший заступник міського голови					Івагн РОМАНЮК

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії

відділу містобудування, архітектури

та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА

Пояснювальна записка

до заключного звіту про виконання Програми благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ

на 2019 рік

Програма благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік затверджена рішенням п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 26 червня 2019 року             № 58/3900 «Про Програму благоустрою на території сіл Старий Кривин та Новий Кривин Нетішинської міської ОТГ на 2019 рік», розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно – технічному стані території населених пунктів, створення оптимальних умов праці, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку їх мешканців.

Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями – виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій»,    Старокривинською сільською радою та іншими учасниками Програми.

Заплановані програмою заходи були виконані в повному обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників виконання Програми наведена у розділі 2 та 3 заключного звіту. Виконання заходів дало змогу забезпечити благоустрій сіл Старий Кривин та Новий Кривин Славутського району в перехідний період формування Нетішинської міської ОТГ.

Спеціаліст 1 категорії

відділу містобудування, архітектури

та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради					 Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА