ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

__.__.2022					Нетішин					№ __/___

Про виконання у 2021 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради                            VIІ скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення ______________сесії Нетішинської міської  ради       VІІІ скликання

__.__.2022 № __/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки

1.Основні дані

Програма підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки затверджена рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради від 30 березня 2018 року № 40/2384 зі змінами.

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії.

Виконавцями програми є бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста, управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС».

Виконання програми розраховано на 6 років.

В рамках реалізації програми фінансувався захід «Реконструкція системи вуличного освітлення»: погашення  кредитних коштів НЕФКО - 3246,8 тис. грн., 234,4 тис. грн. – обслуговування боргу. Фінансування інших заходів здійснювалось у рамках реалізації інших міських цільових програм.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МТГ | Інші джерела (зазначити) | Бюджет МТГ | Інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Підвищення рівня енергетичної ефективності будівель |
| 1 | Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (у разі необхідності) | Виконавчий комітет міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021 | у межах бюджет-них призна-чень | - | - | - | Виготовлено енергетичні сертифікати у ЗДО № 4 «Вогник», ЗОШ № 4, ПНЗ «БДТ», КЗ «Палац культури», НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей», Нетішинський міський Будинку культури |
| 2 | Реалізація комплексу заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та бюджетними закладами міста: |
| 2. | Проведення капітальних ремонтів будівель, фасадів, інженерних мереж у бюджетних закладах | Бюджетні установи, заклади | 2021 | 125,4 1434,4 52,236 2122,7 4186,0 | - | 125,4 1434,4 52,236 2122,7 4186,0 |  | У 2021 році проведено такі роботи: Реконструкція частини будівлі Нетішинського міського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 в м.Нетішин. Проведено оздоблювальні, сантехнічні, електромонтажні роботи, встановлено вікна, двері, виготовлено технічний паспорт та енергетичний сертифікат. Захід фінансувався у рамках комплексної програми розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров’я Нетішинської міської ради і надання медичних послуг на 2021-2024 роки. Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавкозахисту) Нетішинського міського Будинку культури по вул.Солов’євська, 178 Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова. Захід фінансувався у рамках програми благоустрою Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки. Проведено капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4 У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей. Так, встановлено 249 вікон на загальну суму 1720,6 тис. грн.; та становлено 9 дверей загальною вартістю 85,3 тис. грн.: -ЗДО № 3 - 37 вікон; -ЗДО № 4 - 34 вікон; -ЗДО № 5 – 3 вікна; -ЗДО № 7 – 148 вікон. -Нетішинський НВК ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей – 19 вікон; -ЦТКУМ – 1 вікно; -БДТ – 7 вікон. -КЮТ - 1 двері; -ЗДО № 6 - 6 дверей; -ЗДО № 7 – 1 двері; ЗЗСО № 4 – 1 двері. Окрім того, у ЗЗСО № 2 встановлено 129 вікон, 4 металопластикових дверей та 1 металеві двері. Вартість робіт склала 2380,1 тис. гривень |
| 2.1 | Встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства, ВП «ХАЕС» | 2021 | - | - | - | ВП «ХАЕС» | Станом на 31 грудня 2021 року у 114 багатоповерхових житлових будинках міста встановлено вузли комерційного обліку теплової енергії, 106 багатоповерхівок оснащено вузлами комерційного обліку гарячої води та 116 житлових будинків вузлами комерційного обліку холодної води |
| 2.2 | Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних) | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства | 2021 | 73,2 12,5 76,3 132,2 17,1 | - | 73,2 12,5 76,3 132,2 17,1 | 68,5 кошти мешканців | КП НМР «ЖКО» (управителем будинків) придбано та встановлено 288 енергозберігаючих ламп КП НМР «Благоустрій» придбано та встановлено 450 енергозберігаючих ламп для освітлення вулиць у с.Старий Кривин Упродовж 2021 року КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» придбано енергозберігаючі лампи загальною вартістю 12,5 тис.грн. Для потреб дошкільних закладів освіти громади придбано 135 світильників та 504 ламп. Загальноосвітніми закладами освіти придбано 165 світильників та 1004 ламп (у т.ч. ЦТКУМ та БДТ) Закладами культури громади (КЗ «Палац культури м.Нетішин», МШ «Нетішинська школа мистецтв») придбані енергозберігаючі лампи (36 шт.), 20 світлодіодних світильників та 55 світлодіодних ламп |
| 2.3 | Реконструкція системи вуличного освітлення | КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 3419,5 |  | 3481,2 (в т.ч. 234,4 обслу-гову-вання боргу) |  | З метою модернізації системи зовнішнього освітлення міста, зменшення енерговитрат виконавчим комітетом міської ради залучені кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Роботи по реконструкції завершились у 2020 році, але відповідно до укладеного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО» у 2021 році погашено кредит в сумі 3246,8 тис. грн., та 234,4 тис. грн. обслуговування боргу. Станом на 01 січня 2022 року залишок по кредиту становить 5681,96 тис. гривень. Економія споживання вуличного освітлення у 2021 році у натуральних показниках становить 11286 кВт |
| 2.4 | Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021 | - | - | - | - | Комплексний енергоаудит в бюджетних закладах міста не проводився |
| 2.5 | Забезпечення здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021 | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду в бюджетних закладах міста та комунальних підприємствах, що мають на балансі будівлі, де встановлені засоби обліку енергоносіїв, та оплата комунальних послуг яких фінансується з бюджету МТГ, проводився щоденний моніторинг споживання енергоресурсів в системі АІС "Енергосервіс". Відповідно, у кожному такому закладі, установі, підприємстві призначено відповідальних осіб |
| 2.6 | Заміна застарілого обладнання у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021 | 1,9 194,7 9,8 | 44,0 | 1,9 194,8 9,8 | 44,0 | Старокривинський НВК замінено тен в електрокотельні Також, упродовж року оновлювалось обладнання для харчоблоків дошкільних начальних закладів та загальноосвітніх навчальних закладів. Так, для ЗДО придбано обладнання на суму 160,8 тис. грн., для загальноосвітніх закладів – 33,9 тис. грн. У закладах культури придбано та замінено 6 металопластикових вікон, інше застаріле обладнання. |
| 3. | Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у сфері енергозбереження: проведення інформаційної роботи з населенням щодо впровадження енергоефективних заходів | Виконавчий комітет міської ради | 2021 | - | - | - | - | На офіційному сайті міської ради розміщено інформацію щодо грантів, програм з кредитування для впровадження енергоефективних заходів, поради для економії енергоресурсів, успішні практики та інша корисна інформація. Також на сайті розміщено інформаційні матеріали щодо перспектив участі ОСББ у програмі «Енергодім» від ДУ «Фонд енергоефективності» |
| 3.1 | Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні: відшкодування частини відсотків за кредита-ми,отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, тощо) | Виконавчий комітет міської ради | 2021 |  | - | - | - | З метою надання поворотної фінансової допомоги на реалізацію заходів підтримки і розвитку житлового фонду м. Нетішин відбулось 8 засідань комісії щодо забезпечення організації та проведення конкурсу з відбору проєктів для надання поворотної фінансової допомоги для підтримки і розвитку житлового фонду міста, якою прийнято рішення надати поворотну фінансову допомогу для 18 ОСББ. Загальна сума наданої фінансової допомоги становить 1242 тис. 385 грн, із них 242 тис. 385 грн. кошти, які були повернуті ОСББ за раніше надану допомогу. Кошти були спрямовані на ремонт ліфтів, експертне обстеження та технічний огляд ліфтів, ремонт або заміна внутрішніх комунікацій водопостачання та теплопостачання у будинках, заміна вікон, дверей тощо |
| 4. | Реалізація проектів, спрямованих на впровадження енергозберігаючих та енергоефективних заходів: Реконструкція електромереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» по вул.Ринковій, 4/1 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2021 | 19,3 | - | 19,3 | - | У 2021 році придбано матеріали та виконані послуги з реконструкції електропостачання технічної бази «ЖКО». Так, придбано 58 світлодіодних світильників, 9 LED ламп, кабель та інші електротовари |

9

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2021 рік |
| --- | --- |
| Економічні, тис. грн. | 11938,9 - бюджет територіальної громади (в т.ч. 3246,8 погашення кредитних коштів НЕФКО, 234,4 тис. грн. – обслуговування боргу) 112,5 – власні кошти населення, бюджетних установ |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | У 2021 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах: -Реконструкція частини будівлі Нетішинського міського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 в м.Нетішин. Проведено оздоблювальні, сантехнічні, електромонтажні роботи, встановлено вікна, двері, виготовлено технічний паспорт та енергетичний сертифікат. -Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавкозахисту) Нетішинського міського Будинку культури по вул.Солов’євська, 178 -Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова. -Проведено капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4 У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей. Так, встановлено 249 вікон на загальну суму 1720,6 тис. грн.; та становлено 9 дверей загальною вартістю 85,3 тис. грн.: Також у ЗЗСО № 2 встановлено 129 вікон, 4 металопластикових дверей та 1 металеві двері Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів У результаті реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Економія споживання вуличного освітлення у 2021 році у натуральних показниках становить 11286 кВт |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Завдання програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів, які  забезпечать раціональне використання та збереження енергоресурсів у бюджетній сфері.

10

З метою ефективної реалізації програми необхідно продовжувати активну роботу щодо термомодернізації будівель, проведення просвітницької та інформаційної роботи серед населення щодо ощадного використання енергоресурсів та робіт з впровадження енергозберігаючих заходів, залучення ОСББ до участі у програмі «Енергодім» від ДУ «Фонд енергоефективності».

Програма потребує подальшої реалізації та фінансування заходів за рахунок усіх незаборонених джерел.

Перший заступник

міського голови							        Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

Пояснювальна записка

до проєкту рішення Нетішинської міської ради

«Про виконання у 2021 році програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки»

У рамках реалізації програми фінансувався захід «Реконструкція системи вуличного освітлення»: погашення  кредитних коштів НЕФКО - 3246,8 тис. грн., 234,4 тис. грн. – обслуговування боргу. Фінансування інших заходів з енергозбереження здійснювалось у рамках реалізації інших міських цільових програм.

У 2021 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах:

-Реконструкція частини будівлі Нетішинського міського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 в м.Нетішин. Проведено оздоблювальні, сантехнічні, електромонтажні роботи, встановлено вікна, двері, виготовлено технічний паспорт та енергетичний сертифікат.

-Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавкозахисту) Нетішинського міського Будинку культури по вул.Солов’євська, 178.

-Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова.

-Проведено капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4

У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей. Так, встановлено 249 вікон на загальну суму 1720,6 тис. грн.; та становлено 9 дверей загальною вартістю 85,3 тис. грн.:

Також у ЗЗСО № 2 встановлено 129 вікон, 4 металопластикових дверей та 1 металеві двері

Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів.

У результаті реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Економія споживання вуличного освітлення у 2021 році у натуральних показниках становить 11286 кВт.

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради				Наталія ЗАРІЦЬКА