ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин				№ 8/________

Про виконання у 2015 році програми розвитку пасажирських перевезень у     м.Нетішині на 2015-2017 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015 році програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 13 жовтня 2015 року № 79/1971, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

25.03.2016 № 8/____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2015 році

програми розвитку пасажирських перевезень

у м.Нетішин на 2015-2017 роки

Основною метою політики в галузі пасажирських перевезень є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення міста в безпечності та якості надання пасажирських перевезень.

Програму розвитку пасажирських перевезень розроблено на основі аналізу сучасного стану пасажирських перевезень, враховуючи основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Програма реалізується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі міста, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу та вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- утворення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

- прискорення модернізації виробничо-технічної бази транспортного комплексу, виведення його на сучасний техніко-технологічний рівень, формування нових підходів в інноваційній політиці.

У 2015 році КП НМР «Благоустрій» придбано автобус для задоволення потреб населення, у тому числі людей з особливими можливостями, у пасажирських перевезеннях.

Обсяги та джерела фінансування програми у 2015 році

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| Бюджет міста | 110,0 | 16,8 |
| Інші джерела | 152,0 | 131,3 |

Напрями діяльності та стан виконання заходів програми розвитку пасажирський перевезень у м.Нетішині на 2015 рік

| № п/п | Захід програми | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Відкриття нових, додаткових міських маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | З метою забезпечення пільговими перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, рішенням виконавчого комітету Нетішинсьої міської ради від 21 грудня 2015 року № 431/2015 затверджено орієнтовний графік руху маршруту «Нетішин – ст.Кривин». Рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23.12.2015 № 4/68 рекомендовано КП НМР «Благоустрій» здійснювати безкоштовне перевезення пасажирів у міжміському пасажирському транспорті загального користування за маршрутом Нетішин-з/с Кривин-Нетішин, у період до 15 січня 2016 року |
| 2. | Надання методичної допомоги перевізникам | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Перевізникам надано методичну допомогу щодо отримання ліцензії на пасажирські перевезення, укладання тимчасових договорів на перевезення пасажирів |
| 3. | Організація контролю за дотриманням договірних умов на перевезення пасажирів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Комісією з визначення кількості пасажирів-пільговиків, перевезення яких здійснюється автомобільними перевізниками на міських та приміських автобусних маршрутах, і кое-фіцієнтів для компенсаційних виплат за піль-говий проїзд пасажирів-пільговиків упродовж 2015 року здійснено 16 обстежень пасажирсь-ких маршрутів. 8 обстежень за маршрутом «вул.Солов’євська – Аптека - Автовокзал», 8 – за маршрутом «Нетішин – ст.Кривин» |
| 4. | Організація міських конкурсів на пере-везення пасажирів на автобусних маршрутах загаль-ного користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | - | - | - | Упродовж 2015 року конкурси на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування не проводились |
| 5. | Здійснення контро-лю за облаштува-нням необ-хідною інфраст-руктурою авто-бусних марш-рутів загального користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2015 | - | - | - | - | 15 автобусних зупинок міста облаштовані лавками для сидіння, спеціальними знаками, урнами для сміття |
| 6. | Вирішення питання часткової компенсації за рахунок коштів бюджету міста перевізникам за пільгові перевезення | Фінансове управління, управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради | 2015 | - | 152,0 (держав-ний бюджет) | - | 131,3 (держа-вний бюджет) | Упродовж 2015 року міським автобусним маршрутом загального користування «вул.Со-лов’євська - Аптека - Автовокзал» перевезе-но 17669 пасажирів, у тому числі 12892 піль-говика. У 2015 році компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям населення за маршрутами «вул.Солов’євська - Аптека - Автовокзал», «Не-тішин-ст.Кривин» становили 131259,52 гривень |
| 7. | Забезпечення спеціальних пасажирських перевезень | Виконавчий комітет міської ради, відділ освіти, управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 93,5 | - | 15,2 | - | КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, учнів до загальноосвітніх навчальних закладів міста комунальним автотранспортним засобом |
| 8. | Забезпечення умов безпечного, якісно-го та ефективного перевезення пасажирів | КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 16,5 | - | 1,6 | - | У 2015 році здійснено реєстрацію транспортного засобу, страхування ТЗ, перевірка технічного стану ТЗ, укладено договір на проведення медичного огляду водіїв |
|  | Всього |  |  | 110,0 | 152,0 | 16,8 | 131,3 |  |

Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні, грн. | 148028,18 |  |  |  |
| Соціальні | 12892 (перевезено пільгових категорій населення за міським автобусним маршрутом) |  |  |  |
| Екологічні | - |  |  |  |
| Інші | - |  |  |  |

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Програма розроблена з метою задоволення потреб населення міста в безпечності та якості надання пасажирських перевезень

Особливу увагу необхідно приділити покращенню умов перевезення пасажирів, забезпеченню спеціальних пасажирських перевезень, оновленню інфраструктури автобусних зупинок загального користування, оновленню транспортних засобів, інформуванню мешканців міста щодо графіків руху автобусів.

Програма потребує подальшого фінансування та виконання заходів за рахунок усіх незаборонених джерел фінансування.

Перший заступник

міського голови									П.П.Скиба

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.