ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин				№ 8/________

Про виконання програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання у 2015 році програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року №35/757 з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року №35/757 «Про програму розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішин на 2013-2015 роки», з внесеними змінами та доповненнями.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

25.03.2016 № 8/______

Заключний звіт

про результати виконання програми розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки

1.Основні дані

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішина на 2013-2015 роки, затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року за № 35/757.

Житлово-комунальне господарство – одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність.

Сьогодні є очевидним той факт, що головною метою житлово-комунальної реформи є підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла.

Метою програми є покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

2.Виконання завдань і заходів Програми 2013-2015 роки

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | державний бюджет | бюджет міста | державний бюджет |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки об’єднанням для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків | Виконавчий комітет міської ради | 2013-2015 | - | - | - | - | Не надано фінансової підтримки через відсутність інвестиційних проектів |
| 2 | Залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів господарювання до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою | Виконавчий комітет міської ради | 2013-2015 | - | - | - | - | Відсутні пропозиції щодо участі з обслуго-вування житлового фонду та прибудинкових територій міста |
| 3 | Активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98% та посилення претензійно-позовної роботи з боржниками за надані житлово-комунальні послуги | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | - | - | - | - | Покращена своєчасна оплата житлово-комунальних послуг, за рахунок посилення претензійно-позовної роботи |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | 7749,92 | 8691,63 | 4888,8 | 301,0 | Проведено капремонт 21 покрівлі у житлових будинках |
| 5 | Утеплення фасаду будинку на вул.Варшавська, 21 | КП НМР «ЖКО» | 2013-2014 | 4344,946 |  | 1,280 |  | Виготовлено ПКД |
| 6 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем гарячого водопостачання | КП НМР «ЖКО» | 2013-2014 | 2301,0 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 7 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем холодного водопостачання | КП НМР «ЖКО» | 2013-2014 | 2535,0 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 8 | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових систем каналізації | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | 1714,914 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 9 | Капітальний ремонт фасадів будинків (зовнішніх стінових панелей ж.б) | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | 6560,49 | 13122,66 | 18,4 |  | Виготовлено ПКД з кап. ремонту герметизації сти-ків зовнішніх стінових па-нелей (вул.Варшавська, 5, просп.Незалежності, 15) проведено технічне обстеження гермо стиків (вул.Шевченка, 2, 18) |
| 10 | Поточний ремонт під’їздів | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | 382,00 | - | 75,20 | - | Виконано ремонт у 24-х під’їздах у житлових будинках |
| 11 | Заміна електротехнічного обладнання (ВРП/ВРЩ), капітальний ремонт внутрішніх електромереж гуртожитку № 7, що на просп.Курчатова | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | 450,005 | - | 1,3 | - | Проведення державної експертизи ПКД на кап. ремонт внутрішніх електромереж гурт. № 7 |
| 12 | Капітальний ремонт гуртожитку просп.Не-залежності, 18 (загально-будівельні роботи) | КП НМР «ЖКО» | 2013 | 1529,237 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 13 | Поточний ремонт герметизації швів зовнішніх стінових панелей | КП НМР «ЖКО» | 2013 | 429,393 |  |  |  | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 14 | Придбання прочищувальної машини барабанного типу | КП НМР ЖКО | 2014-2015 | 70,00 | - | 64,650 | - | Придбано прочищувальну машину барабанного типу |
| 15 | Поточний ремонт електроосвітлення у житлових будинках | КП НМР «ЖКО» | 2013 | 44,300 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 16 | Придбання енергозберігаючих світильників | КП НМР «ЖКО» | 2013 | 122,2 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 17 | Поетапне оснащення житлового фонду засобами обліку теплової енергії шляхом встановлення будинкових теплолічильників | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | 218,40 | 3531,60 | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 18 | Придбання первинних засобів пожежо-гасіння (вогнегасники, пожежні рукава) | КП НМР ЖКО | 2014-2015 | 50,0 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 19 | Проведення технічної інвентаризації гуртожитків №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 | КП НМР «ЖКО», «Бюро тех-нінвента-ризації» | 2014 | 100,0 | - | 99,9 | - | Проведено технічну ін-вентаризацію гуртожит-ків №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (інвентарні справи) |
| 20 | Придбання сміттєвозів | КП НМР «ЖКО» | 2013-2014 | 720 | - | - | - | Кошти не виділялися, сміттєвози не придбані |
| 21 | Проведення інвентаризації протирадіаційних сховищ та виготовлення технічних паспортів | КП НМР «ЖКО» | 2014 | 15,00 | - | 11,1 | - | Проведена інвентаризація 5-ти протирадіаційних сховищ |
| 22 | Придбання програмного забезпечення для ведення по будинкового обліку витрат і доходів | КП НМР «ЖКО» | 2014 | 50,000 | - | - | - | Кошти не виділялися , роботи не виконано |
| 23 | Встановлення номерних знаків на будинках | КП НМР «ЖКО» | 2013 | 9,400 |  | 9,357 |  | Придбання 214 шт. номерних знаків |
| 24 | Поточний ремонт житлових будівель (загально-будівельні роботи) | КП НМР «ЖКО» | 2013 | 28,600 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 25 | Проведення ремонтних робіт ПРС | КП НМР ЖКО | 2013-2015 | 600,0 | - | - | - | Кошти з бюджету міста не виділялися |
| 26 | Відновлення системи водопостачання та водовідведення ПРС | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 206,200 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 27 | Забезпечення освітлення захисних споруд (ЗС) | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 31,900 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 28 | Навчання персоналу для забезпечення цивільного захисту та безпеки населення міста | КП НМР «ЖКО» | 2015 | 3,180 | - | - | - | Кошти не виділялися, роботи не виконано |
| 29 | Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР ЖКО | 2013-2015 | - | - | - | - | Проведено спільні наради за участі пред-ставників виконкому, КП НМР «ЖКО», КГ ВП «ХАЕС», громадських організацій та громадських активістів |
| 30 | Інформування населення про розміри оплати за житлово-комунальні послуги | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013-2015 | - | - | - | - | Інформація опублікована у місцевій газеті «Нетішинський вісник» |
| 31 | Впровадження системи створення ОСББ на стадії введення в експлуатацію новозбудованих будинків та існуючого житлового фонду. | Виконавчий комітет міської ради | 2013-2015 | - | - | - | - | Створено ОСББ у новобудові (вул. Шевченка,7) та мешкан-цями 9-ти багатопо- верхових житлових будинків обрано Старших по будинку та створено ОСН «Квартальних комітет садибної забудови міста Нетішин»( затверджений рішенням 65-ї сесії від 28.11.2014 № 65/1545 ) |
| 32 | Організація надання консультацій населенню з питань утворення ОСББ, реалізації Програми реформування житлово-комунального господарства міста. | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013-2015 | - | - | - | - | Розміщено інформацію на офіційному веб - сайті Нетішинської міської ради |
| 33 | Відшкодування між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами житлово-комунальних послуг для КП НМР «ЖКО» за 2014-2015 роки | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет міської ради | 2015 | 400,0 | - | 400,0 | - | Кошти виділені на відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами житлово-комунальних послуг КП НМР «ЖКО» |
|  | Всього: |  | 30666,08 | 25345,71 | 5569,987 | 301,0 |  |

3.Оцінка ефективності та виконання програми

| Показники | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 1000,932 | 817,7 | 4052,4 |
| Капітальний ремонт покрівлі, один. | 7 | 4 | 10 |
| Поточний ремонт під’їздів, один. | 10 | 14 | - |
| Проведено технічну інвентаризацію гуртожитків №№8, 9 (інвентарні справи), шт | - | 2 | - |
| Придбано прочищувальну машину барабанного типу | - | - | 1 |
| Соціальні |  |  |  |
| Встановлення номерних знаків на будинках, шт. | 214 | - | - |
| Екологічні |  |  |  |
| Інші |  |  |  |

4.Заключний висновок

Своєчасне виконання заходів програми дало змогу забезпечити надійність надання житлово-комунальних послуг та покращення технічного стану житлового фонду.

Протягом 2013-2015 років виконані наступні роботи:

- Проведений капітальний ремонт покрівель житлових будинків, за кошти з бюджету міста, за адресами: вул.Варшавська, 17; вул.Михайлова, 2, 6, 24; просп.Незалежності, 29, 25, 27, 10, 12, 19, 9; вул.Будівельників, 1; вул.Набережна, 11, просп.Курчатова, 1, 6; вул.Шевченка, 2; вул.Набережна, 25; вул.Будівельників, 7.

- Проведено поточний ремонт під’їздів у житлових будинках за адресами: просп.Незалежності, 9, 13, 18; просп.Курчатова, 9; вул.Варшавська, 5; вул.Варшавська, 9, 17; пров.Миру, 4, 14; вул.Шевченка, 6; вул.Набережна, 3, 7, 19, 23.

- Проведено інвентаризацію протирадіаційних сховищ у житлових будинках за адресами: вул.Будівельників, 11; вул.Варшавська,17; просп.Незалежності, 3; просп.Незалежності, 1; вул. Набережна, 13.

Придбано прочищувальну машину барабанного типу.

Виділені кошти на відшкодування різниці між затвердженим розміром тарифу та економічно обґрунтованими витратами житлово-комунальних послуг КП НМР «ЖКО».

На сьогоднішній день виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з КП НМР «ЖКО» вживають заходів щодо покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення, підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг.

Перший заступник міського голови						П.П. Скиба

Відповідальний виконавець

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Т.Б.Славинська

Пояснювальна записка про результати виконання програми розвитку

житлово-комунального господарства міста Нетішин на 2013-2015 роки

Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Нетішин на              2013-2015 роки затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/757 (далі - програма), була прийнята з метою покращення технічного стану житлового фонду, систем водопостачання та водовідведення; скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг шляхом технічного переоснащення житлово-комунального господарства, формування та створення розвинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, утримання об’єктів благоустрою; задоволення потреб населення та інших споживачів в економічно доступних житлово-комунальних послугах належного рівня та якості, що відповідає вимогам державних стандартів.

Організовував, координував та контролював роботу щодо виконання програми відділ комунального господарства виконавчого комітету міської ради. Були задіяні у реалізації програми, крім відділу комунального господарства, КП НМР «ЖКО», «Бюро техінвентаризації».

Основними завданнями програми були:

1).надання фінансової підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків;

2).залучення на конкурсних засадах підприємств усіх форм власності та суб’єктів господарювання до обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, утримання об’єктів благоустрою;

3).запровадити новий механізм формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямований на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

4).активізація роботи серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 98 відсотків та посилення претензійної роботи з боржниками за надані житлово-комунальні послуги;

5).стимулювання реалізації інвестиційних проектів на:

- капітальний ремонт житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання;

- реконструкцію житлового фонду;

- оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води;

6).проведення громадських слухань, «круглих» столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово-комунальних послуг;

7).інформувати населення про розміри плати за житлово-комунальні послуги та про наявність заборгованості за ці послуги;

8). забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства.

Програма діяла впродовж 2013-2016 років. На фінансово-економічне забезпечення програми було передбачено 56011,790 тис.гривень, профінансовано - 11408,03 тис.гривень.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося забезпечити такі показники:

- Проведений капітальний ремонт покрівлі у21 житловому будинку.

- Проведено поточний ремонт під’їздів у 24 –х житлових будинках.

- Проведено інвентаризацію протирадіаційних сховищ у 5 житлових будинків.

- Встановлено 214 номерних знаків на житлових будинках.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.