ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

______.2016					Нетішин				№ __/________

Про виконання у 2015 році програми підвищення енергоефективнсті м.Нетішина на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015 році програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 жовтня 2014 року              № 64/1505, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення ____________ сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

_______.2016 № __/_____

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2015 році програми підвищення енергоефективності

м.Нетішина на 2014-2017 роки

Основні дані:

Метою програми є:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії.

Для досягнення мети програми необхідне вирішення таких завдань:

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водопровідних мереж;

- проведення енергоаудиту комунальних підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ, закладів;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення нагальних питань економного споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.

Для економіки міста Нетішина ефективне використання енергоресурсів є одним із пріоритетних завдань.

Особлива увага приділялась зменшенню споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста, економному використанню бюджетних коштів на оплату за спожиті енергоресурси.

Станом на 01 січня 2016 року усі заклади освіти оснащені приладами обліку води та тепла, у тому числі 8 дошкільних навчальних закладів та 4 загальноосвітні школи. Упродовж трьох останніх років спостерігається загальне зменшення споживання енергоресурсів.

Споживання енергоресурсів закладами освіти

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 75,73 | 97,29 | 96,9 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 11,15 | 9,71 | 7,8 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 669,13 | 629,12 | 633,17 |

2

Засобами обліку води та тепла в повному обсязі оснащено 2 заклади культури.

Залишається невирішеною проблемою забезпечення приладом обліку тепла ПСМНЗ «Нетішинська міська художня школа», яка знаходиться в одному приміщенні з відділом освіти виконавчого комітету міської ради за адресою: вул.Михайлова, 4.

Засоби обліку тепла встановлені у КЗ «Палац культури м.Нетішин» та ПСМНЗ «Нетішинська міська школа мистецтв».

Споживання енергоресурсів закладами культури

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 6,5 | 5,44 | 4,4 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 2,2 | 1,6 | 1,6 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 92,1 | 89,6 | 78,2 |

Споживання енергоресурсів виконавчим комітетом міської ради

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 1,16 | 1,40 | 1,45 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 0,436 | 0,395 | 0,315 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 62,91 | 65,35 | 57,32 |

У 2015 році ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» придбано насос для подачі питної води вартістю 5,0 тис. грн., придбано та вмонтовано вузол обліку теплової енергії в перехідних галереях на суму 19,3 тис. гривень та бойлерну установку на суму                   22,6 тис.грн.

Споживання енергоресурсів ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України»

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2015 рік |
| --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 78,50 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 9,01 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 551,0 |

На сьогодні невирішеним питанням залишається проведення енергоаудитів у бюджетних установах, закладах тощо.

Особливе занепокоєння становить оснащення житлового фонду побудинковими засобами обліку теплової енергії. Усього оснащено такими засобами 10 житлових будинків, що становить 4 % від загальної потреби.

Разом з тим, значно підвищилась відповідальність мешканців багатоповерхових житлових будинків щодо споживання енергоресурсів. Так, на 01 січня 2016 року встановлено 17229 поквартирних засобів обліку води.

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП "ХАЕС"                                ДП "НАЕК"Енергоатом".

3

У 2015 році проведено планові ремонтні роботи 18 центральних теплових пунктів, 1 водопровідної насосної станції, 4 каналізаційних насосних станцій,                6 водопровідних очисних споруд, 1 каналізаційної очисної споруди,                                18 свердловин, відремонтовано 5,815 км теплових мереж (у двотрубному обчисленні).

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Принциповою умовою зменшення енергоємності є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки міста, створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності.

Обсяги та джерела фінансування програми у 2015 році (у межах виконання програми)

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | план 2015 року | факт 2015 року |
| власні кошти підприємств | 385,0 | 430,5 |
| державний бюджет | 1940,5 | 1289,3 |
| бюджет міста* | 4869,7 | 2513,92 |
| обласний бюджет |  | 457,3 |
| благодійна (спонсорська) допомога | - | 146,9 |
| Усього | 7195,2 | 4380,62 |

* із врахуванням коштів бюджету міста на фінансування програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішина на 2014-2017 роки

Обсяги та джерела фінансування програми у 2015 році

(у межах виконання інших цільових програм)

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн. |
| --- | --- |
|  | факт 2015 року |
| власні кошти підприємств | - |
| державний бюджет | 514,7 |
| бюджет міста | 1005,18 |
| благодійна (спонсорська) допомога | 5,9 |
| Усього | 1525,78 |

Виконання напрямів діяльності та заходів

Програми підвищення енергоефективності міста Нетішин у 2015 році

| № з/п | Захід | Місце впро-вадження заходу | Головний виконавець | Термін викона-ня заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела (вказати які саме) |  |
| 1. | Капітальний ремонт комуналь-ного закладу «Палац культури міста Нетішина» (заміна вікон та дверей на металопласти-кові, частковий ремонт алюмінієвих дверей і вітражів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2015 |  | 673,8 (субвенція з державного бюджету) |  | 661,3 (субвенція з державного бюджету) | Здійснено заміну 243,06 кв.м вікон, 16,1 кв.м дверей, встановлено 1 вхідні розсувні двері |
| 2. | Заміна світильників у коридорах і технічних приміщеннях на менш потужні (світлодіодні) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2015 |  | 30,0 (власні кошти) |  | 25,8 (власні кошти) | Здійснено заміну 42 ламп та світильників на світлодіодні |
| 3. | Заміна старих вікон на металопластикові (з метою теплозбереження і шумоізоляції) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2015 |  | 25,0 (власні кошти) |  | 49,2 (власні кошти) | Встановлено 12 вікон площею 34,8 кв.м |
| 4. | Реконструкція фасаду з утепленням | КП НМР «Тор-говий центр» | КП НМР «Тор-говий центр» | 2015 |  | 330,0 (власні кошти) |  | 355,5 (власні кошти) | Реконструйовано 926,8 кв.м фасаду |
| 5. | Технічне переоснащення та зниження до рівня експлуа-таційної безпеки зношеності житлового фонду у сфері ліфтового господарства* | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» СРБП «Хмельницьк-ліфт» | 2015 | 3925,4 |  | 1040,31 |  | Упродовж 2015 року проведено капітальний ремонт 3-х ліфтів на су-му 885,17 тис.грн., про-ведено позачерговий технічний огляд 31 ліфта на суму 37,61 тис.грн., експертне обстеження 43 ліфтів на суму 117,53 тис. грн. |
| 6. | Розробка проектів: - встановлення вузла обліку теплової енергії на вводі по-даючого трубопроводу сис-теми теплопостачання в пе-рехідних галереях в сторону руху теплоносія на захід, згід-но з технічними умовами; - встановлення вузла обліку на ввідному трубопроводі подачі теплової енергії до бойлерної установки, яка розміщена в будівлі електрокотельні, згідно з технічними умовами | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | 4,1 4,7 |  | 4,1 4,7 |  | Розроблено проекти |
| 7. | Придбання та монтаж вузла обліку теплової енергії в перехідних галереях | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | 19,3 |  | 19,3 |  | Встановлено лічильник тепла Т550/UH50-B65Q |
| 8. | Придбання та монтаж вузла обліку теплової енергії на бойлерну установку (з редукційним клапаном та термостатом) | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | 2015 | 43,7 |  | 22,6 |  | Встановлено лічильник тепла Ultraheat T550/UH50-B70Q |
| 9. | Придбання, встановлення лічильника обліку холодної води на ВНС (резервна лінія) та переобладнання насосу для подачі питної води | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | 2015 | 22,0 |  | 5,0 |  | Придбано лічильник холодної води PoWoGaz арт. MWN-100 |
| 10. | Придбання та встановлення енергозберігаючих ламп, світильників | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | 2015 | 7,2 |  | 2,2 |  | Придбано лампи енер-гозберігаючі 20Вт, (лампи ЛОН 60) |
| 11. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі, заміна вікон на металопластикові, заміна лінолеуму) | ЗОШ № 1 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 680,4 |  | 562,9 | 457,3 - облас-ний бюджет 628,0 - держав-ний бюджет | замінено 2680 кв.м. покрівлі, 370 кв.м. лінолеуму, 90 вікон |
| 12. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ДНЗ № 2 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 334,9 |  | 542,26 |  | Відремонтовано 1577,1 кв.м. покрівлі |
| 13. | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові) | ДНЗ № 3 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 66,9 |  | 106,45 |  | Проведено заміну 25 вікон |
| 14. | Замінено вікна на металопластикові | ДНЗ №5 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  |  | 146,92 (благодійні кошти) | Здійснено заміну 29 вікон |
| 15. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ДНЗ № 8 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 432,3 |  | 204,1 |  | Відремонтовано дошкільний навчальний заклад |

Окрім запланованих заходів програми були виконані такі енергозберігаючі заходи в рамках виконання інших цільових програм:

| № з/п | Захід | Місце впро-вадження заходу | Головний виконавець | Термін викона-ня заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела (вказати які саме) |  |
| 16. | Капітальний ремонт покрівлі | ЗОШ № 2 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  | 6,4 | 309,5 Державний бюджет | Відремонтовано 1091,9 кв.м.покрівлі |
| 17. | Заміна засобу обліку гарячої води | НВК ЗОШ № 3 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  | 2,63 |  | Замінено засіб обліку |
| 18. | Придбання технологічного обладнання для закладів освіти | НВК ЗОШ №3, ЗОШ №4, ДНЗ №№ 2,3,5,6,8,9 | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 216,2 |  | Придбано техноло-гічне обладнання (електроплити, шафи- жаровні, м’ясорубки, холодильник, елек-тросковороди, тощо) |
| 19. | Заміна вікон на металопластикові | ЗОШ №4 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  | 93,6 |  | Замінено вікна на металопластикові |
| 20. | Заміна стартера, ламп, розеток, вимикачів, проводів, лампи ЛБ 40, світильників | ЗОШ №4 | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 9,6 |  | Замінено електрообладнання |
| 21. | Заміна лічильника гарячої води | ЗОШ №4 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  | 5,0 |  | Замінено 2 лічильника води |
| 22. | Технічне обслуговування, заміна елементів живлення теплолічильника, послуги з вимірювання електроустановок та електрообладнання | ЗОШ №4 | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 6,9 |  | Проведено заходи з енергозбереження |
| 23. | Проведено капітальний ремонт 2-х групових приміщень | ДНЗ № 2 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  | 98,8 |  | У 2-х групових при-міщеннях замінено лінолеум, проведено стяжку, штукатурку, покращене фарбування, тощо |
| 24. | Заміна засобів обліку води | ДЗН № 3 ДНЗ №4 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  | 6,07 |  | Замінено засоби обліку у ДНЗ |
| 25. | Заміна вікон на металопластикові | ДНЗ № 6 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  |  | 1,8 (благодійні кошти) | Встановлено 1 вікно |
| 26. | Заміна лічильників гарячої води | ДНЗ № 6 ДНЗ №9 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  | 7,8 |  | Встановлено засоби обліку гарячої води |
| 27. | Утеплення і ущільнення вікон і дверей | ДНЗ № 6 | Відділ освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  |  | 0,5 (благодійні внески) | Здійснено утеплення вікон та дверей |
| 28. | Капітальний ремонт покрівлі | ДНЗ № 9 | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 460,72 | 205,2 державний бюджет | Здійснено ремонт 1870 кв.м. покрівлі |
| 29. | Заміна лічильника тепла | ДНЗ № 9 | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 14,3 |  | Замінено засіб обліку тепла |
| 30. | Заміна вікон на металопластикові | КЮТ | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 35,8 |  | Заміна вікон на металопластикові |
| 31. | Заміна вікон на металопластикові | БДТ | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 33,96 | 3,6 | Встановлено 8 вікон |
| 32. | Встановлення дверних блоків | БДТ | Відділ освіти виконавчого комітету міської ради | 2015 |  |  | 7,4 |  | Встановлено 5 дверних блоків |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні, тис.грн. | - | 4380,62 | - |  |
| Соціальні | - | - | - |  |
| Екологічні | - | - | - |  |
| Інші | - | У рамках програми здійснено: - заміну 144 вікон та 243,06 кв.м віконних полотен; -16,1 кв.м дверних полотен відремонтовано та 1 встановлено; - придбано 42 лампи; - реконструкція 926,8 кв.м фасаду; - капітальний ремонт 3 ліфтів, техогляд 31 та експертне обстеження 43 ліфтів; - придбано 2 засоби обліку тепла та 1 засіб обліку води; - капітальний ремонт 4609,1 кв.м покрівлі та 370 кв.м лінолеуму | - |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма підвищення енергозбереження м.Нетішин розроблена з метою створення ефективної системи управління енергозбереженням та втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста.

Особливу увагу необхідно приділити зменшенню споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста, економному використанню бюджетних коштів на оплату за спожиті енергоресурси.

Програма потребує подальшого виконання та фінансування заходів за рахунок усіх незаборонених джерел фінансування.

Перший заступник

міського голови									П.П.Скиба

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.