ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої  сесії Нетішинської міської ради

VІІI скликання

__.__.2021				Нетішин 				№ 8/_____

Про виконання у 2019-2020 роках Програми підтримки  об’єднань  співвласників  багатоквартирних  будинків  у  проведенні  капітальних  ремонтів,  реконструкції  та  технічного переоснащення багато квартирних  будинків міста Нетішина на               2017-2021 роки

Відповідно  до  статті  25,  пункту 3  частини 4  статті 42  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності  у  багатоквартирних  будинках»,  рішення  сорок восьмої сесії Нетішинської  міської  ради  VII скликання  від  21 грудня 2018 року  №48/3391    «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм»,  Нетішинська  міська  рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний)  звіт  про  виконання у 2019-2020 роках  Програми  підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням  двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання  від 14 лютого 2017 року № 23/1187 із змінами,  взяти  до відома.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення _____________

сесії Нетішинської міської

ради VІІІ скликання

__.04.2021 № ___/______

Щорічний (проміжний)  звіт

про  виконання  у 2019-2020 роках  Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків  міста Нетішина  на  2017-2021 роки

1. Основні дані:

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14 лютого 2017 року №23/1187 (із змінами,  внесеними рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14.07.2017 №30/1637)  затверджено «Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних  будинків  міста  Нетішина  на  2017-2021 роки»  (далі – Програма).

Відповідно  до  Програми  відповідальними  виконавцями  є:

- Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

- Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Реформи у сфері житлово-комунального господарства довели необхідність створення  нових умов і підходів до проблем управління житловими будинками. Житлова  проблема  є  досить  актуальною  в  соціально-економічному  аспекті.

Нагальними є питання технічного стану житлового фонду, модернізації інфраструктури,  запровадження  нових вимог до якості житлово-комунальних послуг, а також створення нової дієвої системи контролю над виробником (виконавцем)  вказаних  послуг.

Удосконалення  управління  та  збереження житлового фонду, його модернізація  та  заходи  з  енергозбереження - одна  з  найважливіших  проблем,  що постала  перед  міською  владою.

Основною метою Програми є співфінансування капітальних ремонтів, реконструкції  та  технічного  переоснащення  житлових  багатоквартирних  будинків для  забезпечення  їх належного  інженерно-технічного  та  санітарного  стану,  реалізації  прав  та  виконанням  обов’язків  співвласників  багатоквартирного  будинку  щодо його утримання,  а  також  забезпечення сприяння  співвласникам  у  ремонті  та   благоустрої   спільного   майна   зі сторони   територіальної   громади.

2

2. Виконання завдань і заходів:

| № з.п | Захід | Головний викона-вець | Термін виконан-ня заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Етап виконан-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1 | Капітальний ремонт, реконструкція та технічне переоснащення багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться в управлінні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | УКБ ВК НМР | 2019-2020 | 4500,00 | - | 4500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | Фінансування не здійсню-валось. Будівель-ні роботи не прово-дились |
| 2 | Компенсація відшкодування відсотків за кредитом |  |  | 500,00 | - | 500,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | Фінансування не здійснювалось. |

3

3. Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів в 2019-2020 роках, дається оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2019 - 2020 роки | Результативність |
| --- | --- | --- |
| Економічні | Цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків. | Фінансування не здійснювалось. Будівельні роботи не проводились |
| Соціальні | Поліпшення стану житлового фонду в цілому. Сприяння створенню ефективного власника житла, соціальна мобілізація мешканців. | -//- |
| Екологічні | Утримання житлових будинків в належному технічному та санітарно - гігієнічному стані, забезпечення надійної і безпечної їх експлуатації, покращення умов проживання мешканців даних будинків. | -//- |
| Інші | Створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями співвласників багато-квартирних будинків міста, спрямованого на вирішення проблем в галузі житлово-комунального господарства. | -//- |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Продовження фінансування Програми дасть змогу забезпечити утримання житлового фонду  в належному стані, впроваджувати  заходи з енергозбереження, термомодернізації та енергоефективності у житлових будинках, економне використання теплової енергії в умовах подальшого підвищення вартості енергоносіїв.

Перший заступник міського голови				Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник УКБ ВК НМР

Ярослав ПЕТРУК