УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

11.06.2018					Нетішин				№ 134/2018-р

Про план організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису державної екологічної інспекції у Хмельницькій області

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 20 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та з метою усунення порушень, виявлених під час перевірки державною екологічною інспекцією у Хмельницькій області (припис державної екологічної інспекції у Хмельницькій області від 24 травня 2018 року):

1. Затвердити план організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно припису державної екологічної інспекції у Хмельницькій області згідно з додатком.

2. Про виконання розпорядження виконавцям інформувати відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно вказаних термінів.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань виконавчих органів Нетішинської міської ради Латишеву О.В.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до розпорядження

міського голови

11.06.2018 № 134/2018-р

ПЛАН

організаційно-технічних заходів по усуненню недоліків згідно

припису державної екологічної інспекції у Хмельницькій області

| № п/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити схему санітарної очистки міста Нетішин | до 24.08. 2018 року | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 2. | Забезпечити організацію роздільного збирання корисних компонентів відходів | до 20.10. 2018 року | Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання», відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 3. | Забезпечити вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами на території Нетішинської міської ради | до 24.10. 2018 року | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| 4. | Забезпечити вирішення питань щодо реконструкції діючого полігону ТПВ, або будівництво нового полігону ТПВ | до 20.11. 2018 року | Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання» |
| 5. | Забезпечити контроль за виконанням Програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки | постійно | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради |

2

| 6. | Забезпечити проведення робіт по винесенню в натуру (на місцевості) та влаштуванню прибережних захисних смуг вздовж річок та водойм на території Нетішинської міської ради | до 24.11. 2018 року | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Забезпечити розробку паспорта об’єкта благоустрою зеленого господарства | до 20.10. 2018 року | Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Благоустрій», комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання», комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Комфорт» |
| 8. | Забезпечити розробку інвентаризаційного плану об’єкту благоустрою | до 24.10. 2018 року | Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Благоустрій», комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Комфорт», комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання» |
| 9. | Забезпечити ведення реєстрів зелених насаджень | до 20.10. 2018 року | Комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Благоустрій», комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Комфорт», комунальне підприємство Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання» |
| 10. | Інформування Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області про проведену роботу | відповідно до вста-новлених термінів | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради |

Заступник міського голови							О.П.Бобіна