УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

04.11.2021					Нетішин			      № 277/2021-р

Про затвердження Календарного плану робіт із захисту інформації в автоматизованій системі класу «1» виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5, 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Концепції технічного захисту інформації в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1126, пунктів 17, 19 Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373, пунктів 5.3, 5.4 ДСТУ 3396.1-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт» (ДСТУ 3396.1-96), пункту 4.2.1 ДСТУ 3396.0-96 «Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення.» (ДСТУ 3396.0-96), пунктів 12, 7 додатка до НД ТЗІ 1.4-001-2000 «Типового положення про службу захисту інформації в автоматизованій системі», затвердженого наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України від 04 грудня 2000 року № 53, з метою забезпечення захисту інформації, що підлягає захисту, від загроз порушення конфіденційності, цілісності, доступності та спостережності інформації в процесі її оброблення в автоматизованій системі класу «1», розміщеній в приміщенні № 108 адміністративної будівлі виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

1. Затвердити Календарний план робіт із захисту інформації в автоматизованій системі класу «1» виконавчого комітету Нетішинської міської ради (далі – Календарний план), що додається.

2. Особі, на яку покладається забезпечення захисту інформації та контролю за ним у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, В. Бабицькому, заступнику  начальника  відділу  з  питань  оборонно-мобілізаційної  і режимно-

2

секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату виконавчого комітету міської ради організувати виконання заходів цього Календарного плану відповідно до чинного законодавства України та інших нормативно-правових документів з питань захисту інформації в автоматизованих системах (далі – АС).

3. Відділу технічного служби апарату виконавчого комітету міської ради (Ю. Білик) забезпечити участь працівників у виконанні заходів цього Календарного плану в межах компетенції відділу.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Олену Хоменко.

Міський голова						Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до розпорядження міського голови

04.11.2021 № 277/2021-р

Календарний план

робіт із захисту інформації в АС класу «1» виконавчого комітету Нетішинської міської ради

| № з/п | Захід | Зміст заходу | Відповідальний за виконання | Термін/періодич-ність виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення особи, на яку покладається забезпечення захисту інформації та контролю за ним, узгодження основних завдань та функції цієї особи | оформлення розпорядження міського голови, розробка функціональної інструкції особи | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами | до 10.11.2021 | вимоги п. 12 Положення про ТЗІ в Україні, та п. п. 4.2, 9.1 ДСТУ 3396.1-962 |
|  | Підготовка організаційно-розпорядчої документації | проводиться розробка і затвердження організаційно-розпорядчих документів з питань захисту інформації | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | до 30.11.2021 | вимоги п. п. 6.2, 7.1 НД ТЗІ 1.1-002-9910, п. 6.4.1 НД ТЗІ 3.7-001-9911 |
|  | Визначення фізичного середовища (місцезнаходження) розміщення АС | вибір приміщення для розміщення комп'ютера і інших засобів прийому, передачі, обробки, зберігання інформації | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | до 20.11.2021 | вимоги п. 6.1.2.6 НД ТЗІ 3.7-003-058, ДБН А.2.2-2-9612, ДБН А.2.2-3-201413 |
|  | Призначення комісії з категоріювання об’єкта інформаційної діяльності, обстеження середовища функціонування АС, прийняття КСЗІ АС | категоріювання ОІД, обстеження середовища функціонування АС, прийняття КСЗІ АС; оформлення розпорядження міського голови про створення комісії | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами | до 20.11.2021 | вимоги п. 4.2 ДСТУ 3396.1-962 та НД ТЗІ 1.6-005-201314 |
|  | Обстеження інформаційної інфраструктури АС | оцінка стану безпеки інформації в АС, виявлення проблем; визначе-ння користувачів АС, інформації, що обробляється в АС; розробка акту обстеження АС, перелік об'єк-тів АС, що потребують захисту | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | до 20.11.2021 | вимоги розділу 4 ДСТУ 3396.1-962, п. 5.11 НД ТЗІ 3.7 003-058, п. А.2.1.4 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Визначення переліку відомостей, які підлягають захисту в процесі обробки інформації в АС, інших об'єктів захисту в АС | визначення переліку, видів інформації, що підлягає обробленню в АС | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами | до 20.11.2021 | вимоги п. 8.1 НД ТЗІ 1.4-001-20009, п. 6.1.2.5 НД ТЗІ 3.7-003-058, п. А.2.1.1 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Проведення категоріювання АС, у якій циркулює інформація з обмеженим доступом (інформація, яка підлягає захисту) | встановлення комісією категорії АС; складання і затвердження акта категоріювання | комісія, створена відповідно до п. 4 цього Календарного плану | до 30.11.2021 | вимоги п. п. 4.1 - 4.4 ДСТУ 3396.1-962, НД ТЗІ 1.6-005-201315 та п. 6.1.2 НД ТЗІ 3.7-003-058, п. А.2.1.2 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Розробка Плану захисту інформації в АС | розробка Плану захисту інформації, моделі загроз інформації в АС, моделі порушника в АС, розпорядження міського голови про створення КСЗІ | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | до 10.11.2021 | вимоги п. 19 Правил, затверджених ПКМУ від 29.03.2006 №373, п. 4.5, 5.3 ДСТУ 3396.1-962, п. 8.1 та Додаток НД ТЗІ 1.4-001-20009, п. 6.1.2.9 НД ТЗІ 3.7-003-058, п. А.2.1.6 - А.2.1.8 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Перегляд Плану захисту інформації в АС | розробка нових підходів до планування заходів захисту | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | щорічно | вимоги додатка НД ТЗІ 1.4-001-20009 |
|  | Розробка Технічного завдання на створення КСЗІ АС | розробка і погодження проєкту Технічного завдання на створення КСЗІ АС | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | до 10.11.2021 | вимоги п. 5.1, 5.2 ДСТУ 3396.1-962, п. 6.2 НД ТЗІ 3.7-003-058, НД ТЗІ 3.7-001-9910, п. А.2.1.10 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Приведення інформаційної інфраструктури у відповідність із вимогами щодо захисту інформації в АС | виконання робіт з установлення необхідних технічних або криптографічних засобів захисту інформації, засобів фізичного захисту елементів АС (обладнання, програмне забезпечення, засоби контролю доступу, охоронна й пожежна сигналізації тощо) | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | до 30.11.2021 |  |
|  | Розробка експлуатаційної та нормативно-розпорядчої документації на КСЗІ АС | розробка інструкцій: адміністратора безпеки; системного адміністратора; користувача; про порядок створення та зберігання резервних копій інформаційних фондів користувачів; про порядок проведення поточного контролю за забезпеченням режиму обробки та захисту інформації; про порядок обліку, зберігання, передачі та знищення машинних носіїв інформації; з експлуатації, модернізації та проведення ремонтних робіт; з порядку встановлення та налаштування антивірусного програмного забезпечення | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | до 30.11.2021 | вимоги п. А.2.5 НД ТЗІ 2.6-001-1110 і НД ТЗІ 2.5-004-9917 |
|  | Впровадження КСЗІ АС | встановлення ОІД, навчання та інструктаж персоналу правилам і режимам експлуатації КСЗІ | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємо-дії з правоохоронними орга-нами, відділ технічної служби | до 15.12.2021 | п. 6.5.5 НД ТЗІ 3.7-003-058 |
|  | Пусконалагоджувальні роботи | встановлення і налагодження комплексу засобів захисту, перевірка працездатності засобів захисту інформації | відділ технічної служби | до 30.11.2021 | п. 6.5.5.1 НД ТЗІ 3.7-003-058 |
|  | Попередні випробування КСЗІ АС | попередні випробування КСЗІ згідно з ДСТУ 2853-9417 і Програмою та методикою попередніх випробувань КСЗІ АС | комісія, створена відповідно до п. 7 цього Календарного плану | до 10.12.2021 | п. 6.5.6 НД ТЗІ 3.7-003-058, п. А.2.7 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Дослідна експлуатація КСЗІ АС | розробка актів: про приймання КСЗІ АС у дослідну експлуа-тацію; про завершення дослідної експлуатації КСЗІ АС; заверше-ння робіт зі створення КСЗІ АС | комісія, створена відповідно до п. 7 цього Календарного плану | до 10.12.2021 | п. 6.5.7 НД ТЗІ 3.7-003-058, п. п. А.2.5.8 і А.2.9 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Розробка супровідної документації КСЗІ АС | розробка: формуляра АС; реєстраційних журналів тощо | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взаємо-дії з правоохоронними орга-нами, відділ технічної служби | до 10.12.2021 | вимоги п. А.2.9 НД ТЗІ 2.6-001-1110 |
|  | Визначення виконавця Державної експертизи КСЗІ АС | дослідження, перевірка, аналіз та оцінка КСЗІ АС щодо можливості її використання для забезпечення технічного захисту інформації в АС | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами | до 10.12.2021 | вимога п. 3 ч. 2 Положення про Державну експертизу в сфері технічного захисту інформації |
|  | Подання декларації про від-повідність КСЗІ вимогам нор-мативних документів із ТЗІ в Управління Держспецзв’язку у Хмельницькій області | розробка декларації | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами | до 20.12.2021 | вимоги ч. 2 Положення про Державну експертизу в сфері технічного захисту інформації |
|  | Проведення первинної Держав-ної експертизи КСЗІ АС шляхом аналізу декларації про відповідність КСЗІ вимогам нормативних документів із ТЗІ і реєстрація декларації в Управлінні Держспецзв’язку у Хмельницькій області | проведення державної експертизи КСЗІ в АС шляхом аналізу декларації | Управління Держспецзв’язку у Хмельницькій області | з 20.12.2021 до реєстрації декларації | вимоги ч. 2 Положення про Державну експертизу в сфері технічного захисту інформації НД ТЗІ 2.6-001-1110, п. 6.5.8 НД ТЗІ 3.7-003-058 |
|  | Введення в експлуатацію КСЗІ АС |  | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | після реєстрації декларації в Управлінні Держспецзв’язку у Хмельницькій області |  |
|  | Супровід КСЗІ АС | обслуговування | відділ технічної служби | постійно |  |
|  | Експлуатація, модернізація, технічне обслуговування АС | проведення ремонтних робіт | відділ технічної служби | згідно з термінами регламенту | інструкція з експлуа-тації, модернізації та проведення ремонтних робіт в АС |
|  | Резервування бази даних |  | відділ технічної служби | згідно з термінами регламенту. | інструкція про порядок резервування та відновлення інформації в АС |
|  | Поновлення антивірусних баз |  | відділ технічної служби | щодня | інструкція з порядку встановлення та на-лаштування анти-вірусного програм-ного забезпечення |
|  | Перевірка магнітних носіїв інформації (МНІ) і компонен-тів АС на наявність вірусів |  | адміністратори АС | щотижня | інструкція про порядок забезпечення антивірусного захисту в АС |
|  |  |  | користувачі МНІ АС | щодня |  |
|  | Реєстрація МНІ і користувачів АС | заведення журналів обліку, реєстрація користувачів і МНІ в АС та журналах | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами | після розпорядження про введення АС в експлуатацію | інструкція про порядок реєстрації користувачів АС |
|  | Підтримка й обслуговування КСЗІ АС | роботи з організаційного забезпечення функціонування КСЗІ АС та управління засобами захисту інформації, технічне обслуговування засобів захисту інформації | відділ технічної служби | постійно | п. 6.6 НД ТЗІ 3.7-003-058, інструкція про порядок оперативного відновлення функціонування АС |
|  | Модернізація КСЗІ АС | заміна (додавання) окремих компонентів КСЗІ АС | відділ технічної служби | постійно | вимоги п. 5.1 НД ТЗІ 3.7-001-9912, інст-рукція про порядок модернізації КСЗІ в АС, інструкція про порядок розроблення, впровадження та модернізації програм-ного забезпечення АС |
|  | Робота з відновлення системного, прикладного та функціонального програмного забезпечення | допомога при відновленні працездатності КСЗІ в разі збоїв чи неправильного функціонування | відділ технічної служби | постійно |  |
|  | Узагальнення результатів виконання затверджених заходів і робіт із захисту інформаційних ресурсів | ведення статистичної звітності щодо виявлених інцидентів порушення вимог безпеки КСЗІ АС | відділ з питань оборонно-мобілізаційної і режимно-секретної роботи та взає-модії з правоохоронними органами, відділ технічної служби | постійно | інструкція про організацію контролю за функціонуванням КСЗІ |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради								Любов ОЦАБРИКА