УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1433

Про виконання у 2021 році програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади                на 2017-2027 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на        2017-2027 роки», затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради        VIIІ скликання

27.05.2022 № 23/1433

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2021 році програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки»

1.Основні дані

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202  було затверджено програму «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки», з внесеними змінами.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств територіальної громади міста, що потребують поліпшення житлових умов, житлом шляхом запровадження 
ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) житла.

Виконавець: Фонд комунального майна  міста Нетішина.

Термін виконання: 2017-2027 роки.

2

2. Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела (зазначити) |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела (зазначити) |  |  |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт житла, переобладна-ння нежитло-вих будівель у житлові та придбання житла шляхом надання безвідсоткової позики | Виконавчий комітет міської ради, Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, Фонд кому-нального майна міста Нетішина, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2021 | 5000,0 |  | - | 1500 |  | - | У 2021 році шість працівників бюджетної сфери міста (учасники програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки», згідно реєстрів І-ІІ черги отримали з бюджету Нетішинської міської ТГ безвідсоткові цільові позики фіксованими сумами у розмірі по 250 000 гривень терміном на 5 років на придбання житла на вторинному ринку нерухомості, з метою поліпшення власних житлових умов. За рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ та власних коштів громадян, в рамках програми, її учасниками були придбані 1 однокімнатна квартира та 5 двокімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості у місті Нетішин. |

3

У 2021 році було сформовано реєстр VІ черги учасників програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на                          2017-2027 роки», прийом заяв на участь у якій проводився від 15 березня до                      31 грудня 2021 року.

Упродовж 2021 року Фондом комунального майна міста Нетішина прийнято та винесено на розгляд спостережної ради за виконанням програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки» 5 звернень громадян, працівників бюджетної та комунальної сфер міста щодо включення їх до реєстру VІ черги учасників програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки», яких визначено учасниками цієї програми.

Станом на 31 грудня 2021 року учасниками І-VІ черги програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади                          на 2017-2027 роки» визначено 66 громадян.

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні: (виділено коштів на виконання програми), тис. грн. | - | - | 1000 | 1500 | 1500 |
| Соціальні: -кількість громадян, працівників бюджетної та комунальної сфер міста, яких включено до реєстру учасників програми -кількість сімей працівників бюджетної та комунальної сфер міста, які отримали позику та поліпшили житлові умови в рамках програми | 41 - | 2 - | 12 4 | 6 6 | 5 6 |
| Екологічні: | - | - | - | - | - |
| Інші: -кількість придбаних житлових квартир на (первинному/вторинному) ринку нерухомості | - | - | 4 | 6 | 6 |

4

4. Пропозиція щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити  рівень  забезпечення працівників бюджетної сфери та  комунальних підприємств міста житлом шляхом збільшення видатків на фінансування обсягів житлового будівництва та надання безвідсоткових грошових позик на придбання житла.

Перший заступник

міського голови							 		Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина

Олег Косік