УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

27.05.2022         				Нетішин	                              	№ 23/1425

Про виконання у 2021 році програми поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2021 році програми поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643 із внесеними змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова 							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради          VIІІ скликання

27.05.2022 № 23/1425

Щорічний (проміжний)  звіт

про виконання у 2021 році програми поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської територіальної громади

на 2020-2022 роки

1.Основні дані.

Програма поводження з твердими побутовими відходами  Нетішинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затверджена рішенням сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 19 червня 2020 року № 76/4643 (зі змінами)  .

Програма спрямована на створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Координація виконання програми покладається на відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

2

2. Виконання завдань та заходів програми

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет Нетішин-ської міської ОТГ/бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела/ державний бюджет | бюджет Нетішин-ської міської ОТГ/бюджет Нетішинської міської ТГ | інші джерела/ державний бюджет |  |
| 1 | 1.1. Розроблення проектно-кошторисної документації СПК | 2021 | Виконавчий комітет міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На 2021 рік фінансування не передбачалось, ПКД на СПК не виготовлялась |
| 2 | 1.2. Будівництво СПК | 2021 | Інвестори | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Інвестиції не надходили. Будівництво СПК не здіснювалось |
| 3 | 2.1. Розроблення проєктно-кошторисної документації на прокладання лінії електропостачання до полігону ТПВ | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На 2021 рік кошти не передбачались, ПКД не розроблялось |
| 4 | 2.2.Будівництво лінії електропостачання до полігону ТПВ | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | На 2021 рік кошти не передбачались, Будівництво лінії електропостачання не здійснювалось |
| 5 | 2.3. Встановлення сортувальної лінії ТПВ | 2021 | Інвестори | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Інвестиції не надходили. Сортувальна лінія не встановлювалась |
|  | 2.4. Створення полігону компостування органічних відходів | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись. Полігон компостування органічних відходів не створювався |
|  | 3.1. Розроблення проектно-кошторисної документації на рекультивацію полігону твердих побутових відходів м.Нетішин | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались. проєктно-кошторисна документація не виготовлялась |
|  | 3.2 Рекультивація полігону ТПВ | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не виділялись Рекультивація полігону ТПВ не проводилась |
|  | 4.1 Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 58,2 | 0,0 | 58,133 | 0,0 | Придбано конструкцію для влаштування контейнерного майданчика |
|  | 4.2. Придбання сміттєвозів | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 2800,0 | 0,0 | 1398,0 | 0,00 | Придбаний сміттєвоз з боковим завантаженням |
|  | 4.3. Придбання автомобільної ваги | 2021 | КП НМР «ЖКО» | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти не передбачались, ваги придбані не були |
|  | 5.1.Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утилізація безхазяйних відходів, збір та утилізація небезпечних відходів | 2021 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» виконавчий комітет міської ради | 20,0 | 0,0 | 16,43 | 0,0 | КП НМР «Благоустрій» ліквідовано 4 несанкціонованих сміттєзвалища загальним об’ємом 76 м3 |
|  | 6.1.Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів | 2021 | виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради, управління культури виконавчого комітету міської ради | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | У загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено освітньо-інформаційні заходи щодо роздільного збирання сміття |
| ВСЬОГО | 2878,200 | 0,00 | 1472,563 | 0,0 |  |

5

3. Оцінка ефективності виконання програми.

| показники | 2021 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 1472,563 |
| соціальні | - |
| Екологічні, одиниць/м3 |  |
| Ліквідовані несанкціоновані сміттєзвалища | 4/76 |
| інші, одиниць | - |
| Придбана конструкція для влаштування контейнерного майданчика | 1 |
| Придбаний сміттєвоз з боковим завантаженням | 1 |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби  коригування завдань та заходів

Упродовж 2021 року заходи Програми частково реалізовані.

З метою зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я населення необхідно віднайти у 2022 році у бюджеті Нетішинської міської територіальної громади кошти на виконання цієї програми.

Заступник  міського голови						Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

Відділ земельних ресурсів та охорони

навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

міської ради

Ганна ТОНКА