УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/1314

Про виконання у 2015-2016 роках програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015-2016 роках програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/32 (із внесеними змінами), взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/1314

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2015-2016 роках програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

1. Основні дані

Автодорога № 1 це дорога, яка розпочинається від в’їзду у місто зі сторони м.Славута та веде до стратегічного об’єкта загальнодержавного значення – Хмельницька АЕС. До кінця 2015 року зазначена дорога мала часткове освітлення та створювала масу незручностей мешканцям та гостям міста. Окрім того, відсутність належного освітлення не забезпечувало безпечного пересування людей на дорозі у темну пору доби та за несприятливих погодних умов.

Реалізація програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області визначає комплекс заходів, що забезпечують безпечну, комфортну експлуатацію інженерно-транспортної інфраструктури.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення (покращення) безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху;

- підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення;

- забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою;

- застосування енергозберігаючих технологій;

- зниження вуличної злочинності та вандалізму.

Так, упродовж 2015 року введено в експлуатацію І чергу мережі зовнішнього освітлення вартістю 975,54 тис. гривень. Встановлено 33 опори світильників.

У 2016 році введено в експлуатацію ІІ чергу мережі зовнішнього освітлення вартістю 1014,51 тис. грн. та встановлено 37 опор світильників.

На реалізацію заходів цієї програми заплановано освоїти 5679,306 тис. гривень.

До завершення реалізації зазначеної програми планується встановити                 171 опору світильників.

Обсяги та джерела фінансування програми у 2015 та 2016 роках

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 рік |  | 2016 рік |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Бюджет міста | - | - | 1076,9 | 1014,51 |
| Обласний бюджет | 1007,3 | 977,56 | - | - |

Напрями діяльності та стан виконання заходів програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки у 2015-2016 роках

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Головні виконавці | Термін вико-нання | 2015 рік |  | 2016 рік |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1. | Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху | Будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) | КП НМР «ЖКО» | 2015-2019 | 999,3 | 975,54 | 1076,9 | 1014,51 | уведено в експлуатацію І та ІІ черги мережі зовнішнього освітлення |
|  |  | Розроблення, внесення змін до проектно-кошто-рисної документації | КП НМР «ЖКО» | 2015-2019 | 8,0 | 2,02 | - | - | кошти використані на державну експертизу проектної документації |
|  |  | Встановлення опор світильників | КП НМР «ЖКО» | 2015-2019 |  |  |  |  | встановлено 70 опор світильників |
|  | Всього: |  |  |  | 1007,3 | 977,56 | 1076,9 | 1014,51 |  |

Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2015 рік | 2016 рік |
| --- | --- | --- |
| Економічні, грн. | 977 560,0 | 1 014 510,0 |
| Соціальні | - | - |
| Екологічні | - |  |
| Інші | Уведено в експлуатацію І чергу мережі зовнішнього освітлення, встановлено 33 опори світильників | Уведено в експлуатацію ІІ чергу мережі зовнішнього освітлення, встановлено 37 опор світильників |

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Програма розроблена з метою забезпечення надійного функціонування освітлення вулично-шляхової мережі на території міста Нетішин, підвищення рівня благоустрою, поліпшення інвестиційного іміджу міста, тощо.

Особливу увагу необхідно приділити застосуванню енергозберігаючих технологій, забезпеченню утримання, збереження та надійного функціонування освітлювальних приладів.

Програма потребує подальшого фінансування та виконання заходів за рахунок усіх незаборонених джерел фінансування.

Заступник міського голови							І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.