УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

двадцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.03.2017					Нетішин				      № 24/1316

Про виконання у 2016 році програми розвитку пасажирських перевезень у     м.Нетішині на 2015-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року                      № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2016 році програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання                 від 13 жовтня 2015 року № 79/1971, зі змінами, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення двадцять четвертої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

21.03.2017 № 24/1316

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2016 році

програми розвитку пасажирських перевезень

у м.Нетішині на 2015-2017 роки

Основною метою політики в галузі пасажирських перевезень є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення міста в безпечності та якості надання пасажирських перевезень.

Програму розвитку пасажирських перевезень розроблено на основі аналізу сучасного стану пасажирських перевезень, враховуючи основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Програма реалізується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі міста, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу та вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- утворення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

- прискорення модернізації виробничо-технічної бази транспортного комплексу, виведення його на сучасний техніко-технологічний рівень, формування нових підходів в інноваційній політиці.

У 2016 році КП НМР «Благоустрій» придбано автобус для задоволення потреб населення, у тому числі людей з особливими потребами, у пасажирських перевезеннях.

Обсяги та джерела фінансування програми у 2016 році

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |
| Бюджет міста | 3 930,118 | 2033,34 |
| Інші джерела (обласний бюджет) | - | 20,730 |

Напрями діяльності та стан виконання заходів програми розвитку пасажирський перевезень у м.Нетішині на 2016 рік

| № п/п | Захід програми | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Відкриття нових, додаткових міських маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | У зв’язку із зверненням перевізника щодо дострокового розірвання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування «вул.Солов’євська-Аптека-Автовокзал», 14.07.2016 року виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення № 255/2016 про призначення КП НМР «Благоустрій» тимчасовим перевізником до укладення договору з переможцем конкурсу. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.08.2016 року № 340/2016 оголошено конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Автовокзал-вул.Солов’євська». За результатами зазначеного конкурсу, який проведено 26 вересня 2016 року, переможцем було визначено КП НМР «Благоустрій» |
| 2. | Надання методичної допомоги перевізникам | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | Перевізникам надано методичну допомогу щодо участі у конкурсі з перевезення пасажирів, укладання тим-часових договорів на перевезення пасажирів, укла-дання договорів на відшкодування витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян |
| 3. | Організація контролю за дотриманням договірних умов на перевезення пасажирів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | Комісією з визначення кількості пасажирів-піль-говиків, перевезення яких здійснюється автомобіль-ними перевізниками на міських та приміських автобусних маршрутах, і коефіцієнтів для компен-саційних виплат за пільговий проїзд пасажирів-пільговиків упродовж 2016 року здійснено 16 обсте-жень пасажирських маршрутів. Зокрема, 8 обстежень за маршрутом ««Автовокзал-вул.Солов’євська», 8 – за маршрутом «Нетішин – ст.Кривин» |
| 4. | Організація міських конкурсів на пере-везення пасажирів на автобусних маршрутах загаль-ного користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2016 | - | - | - | - | У зв’язку із зверненням перевізника щодо достроко-вого розірвання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування «вул.Солов’євська-Аптека-Автовокзал», прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 14.07.2016 року № 255/2016 про призначення КП НМР «Благоустрій» тимчасовим перевізником до укладення договору з переможцем конкурсу. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.08.2016 року № 340/2016 оголошено конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Автовокзал-вул.Солов’євська». За результатами зазначеного конкурсу, який проведено 26 вересня 2016 року, переможцем було визначено КП НМР «Благоустрій» |
| 5. | Вирішення питання часткової компенсації за рахунок коштів бюджету міста перевізникам за пільгові перевезення | Фінансове уп-равління, уп-равління со-ціального за-хисту населе-ння виконав-чого комітету міської ради | 2016 | - | - | 154,287 | 20,730 | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради укладено договори про порядок відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян з перевізниками. Упродовж 2016 року за перевезення пільгових категорій громадян, перевізникам відшкодовано 175017,49 гривень. Станом на 01.01.2017 року заборгованість відсутня» |
| 6. | Забезпечення спеціальних пасажирських перевезень | Виконавчий ко-мітет міської ра-ди, відділ освіти, управління со-ціального захис-ту населення, управління куль-тури виконав-чого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 469,608 | - | 335,38 | - | Упродовж 2016 року перевезено 19255 громадян, із них 8000 – належать до пільгових категорій. КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів 23,177. Окрім того КП НМР «Благоустрій» здійснювались нерегулярні безкоштовні пасажирські перевезення (для потреб учасників АТО) |
| 7. | Забезпечення умов безпечного, якіс-ного та ефектив-ного перевезення пасажирів, дотрима-ння вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» | КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 60,510 | - | 41,96 | - | Проведено перевірку технічного стану транспортного засобу, страхування пасажирів від нещасних випадків, страхування автотранспорту, відкриття ліцензії, медогляд водіїв, тощо. Також у 2016 році здійснено технічне обслуговування автобуса марки «Богдан» А 22110 вартістю 40,211 тис. гривень |
| 8. | Закупівля нових автобусів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2016 | 3400,0 | - | 1656,0 | - | Придбано 1 автобус марки «Атаман» А 092 А6 |
|  | Всього |  |  | 3930,118 | - | 2033,34 | 20,730 |  |

Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні, грн. | 148028,18 | 2033,34 |  |  |
| Соціальні, пасажири | 12892 (перевезено пільгових категорій громадян за міським автобусним маршрутом) | 12338 (перевезено пільгових категорій громадян за міським автобусним маршрутом) |  |  |
| Екологічні | - |  |  |  |
| Інші | - |  |  |  |

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Програма розроблена з метою задоволення потреб населення міста в безпечності та якості надання пасажирських перевезень.

Особливу увагу необхідно приділити покращенню умов перевезення пасажирів, забезпеченню спеціальних пасажирських перевезень, оновленню інфраструктури автобусних зупинок загального користування, оновленню та підтриманню транспортних засобів у належному стані, інформуванню мешканців міста щодо графіків руху автобусів.

Програма потребує подальшого фінансування та виконання заходів за рахунок усіх незаборонених джерел фінансування.

Заступник міського голови							І.В.Романюк

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.