УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

07.04.2023        				Нетішин	                              	№ 34/1710

Про виконання у 2022 році програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Відповідно пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2022 році програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                              Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення тридцять четвертої  сесії Нетішинської міської

ради VIІІ скликання

07.04.2023 № 34/1710

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2022 році програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2024 роки

1.Основні дані

Програма підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028.

Метою Програми є:

- сприяння обранню співвласниками ефективної форми управління гуртожитками;

- покращення технічного стану будівель, інженерних мереж та обладнання гуртожитків;

- впровадження індивідуального обліку спожитої електричної енергії споживачами у гуртожитках,

- забезпечення житлом ВПО.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управителі, ОСББ.

Строки виконання програми: 2021-2024 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет НМТГ | інші джерела | бюджет НМТГ | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Складення списків наймачів/ користувачів житлових/нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності. | КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2022 | - | - | - | - | Станом на 31.12.2022 Фондом комунального майна міста Нетішина сформовано список комунальних кімнат та нежитлових приміщень комунальної власності у гуртожитку № 7, що на просп.Героїв України, 1 |
|  | 2.Укладання договорів найму/користування житлових/нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності. | КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2022 | - | - | - | - | КП НМР «ЖКО» упродовж 2022 року укладено 2 договори найму/користування житловими приміщеннями із фонду житла для тимчасового проживання громадян та 9 договорів найму/користування житлових приміщень (ліжко-місць). Відповідно до виданих ФКМ м.Нетішина ордерів на зайняття житлової площі у гуртожитках Нетішинської МТГ, у 2022 році КП НМР «ЖКО» було укладено з користувачами 17 договорів на утримання житлових приміщень, із них 7 – на утримання ліжкомісць. |
|  | 3.Реконструкція електромереж і системи обліку спожитої електроенергії гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2022 | 1900,00 | - | - | - | Заявок не надходило, фінансування не проводилось |
|  | 4.Проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення будівель гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2022 | 2000,00 | - | - | - | Заявок не надходило, фінансування не проводилось |
|  | 5.Капітальний ремонт та модернізація ліфтів у будівлях гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2022 | 250,00 | - | - | - | Заявок не надходило, фінансування не проводилось |
|  | 6.поточний та капітальний ремонт кімнат, коридорів та допоміжних приміщень гуртожитку № 6, що на просп.Незалежності, 10 у місті Нетішин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО», УКБ ВК НМР | 2022 | 795,90 | - | 517,214 | - | Виготовлено проєкт будівництва «Капітальний ремонт частини будівлі (заміна існуючих заповнень віконних та дверних прорізів частини 2-го поверху гуртожитку)»; виконано поточний ремонт кімнат, коридорів та допоміжних приміщень (сантехнічні, електричні роботи, шпаклювання, фарбування, заміна лінолеуму тощо) частини 2-го поверху гуртожитку № 6, що на просп.Незалежності, 10 у місті Нетішин |
|  |  | РАЗОМ |  | 4945,90 | - | 517,214 | - | - |

5

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2022 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з міського бюджету, тис.гривень | 517,214 |
| Соціальні |  |
| Укладено договорів найму/користування житловими приміщеннями: - кімнат - ліжко-місць | 2 9 |
| Відремонтовано житлових приміщень у гуртожитку для розміщення ВПО, кімнат | 16 |
| Замінено лінолеуму, кв.м. | 324 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Завдання програми спрямовані на створення механізму ефективного управління гуртожитками шляхом сприяння та стимулювання співвласників до обрання форми управління будинком-гуртожитком, забезпечення житлом внутрішньо-переміщених осіб. Виконання програми дозволить покращити експлуатаційні якості ліфтів та інженерних мереж будівель гуртожитків, привести у відповідність до вимог нормативних документів внутрішньобудинкові електромережі будівель-гуртожитків та запровадити індивідуальний облік електроенергії за окремими споживачами.

Програма потребує продовження роботи по реалізації заходів у         2023 році після скасування воєнного стану в Україні.

Перший заступник

міського голови								Олена ХОМЕНКО

Виконавець:

Начальник відділу благоустрою та

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА