УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

09.06.2023         				Нетішин	                              	     № 37/1801

Про виконання у 2022 році програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада     в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2022 році програми Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради                    VІІІ скликання від 23 грудня 2020 року № 4/182, із змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

- Додаток

до рішення тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради

VIІІ скликання

09.06.2023 № 37/1801

- Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2022 році програми Питна вода

Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

1.Основні дані

Рішенням четвертої сесії Нетішинської міської ради VІІІ скликання від     23 грудня 2020 року № 4/182 затверджено програму Питна вода Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в достатній кількості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та визначає завдання та заходи, фінансові ресурси щодо їх досягнення.

Забезпечення населення Нетішинської міської територіальної громади якісною питною водою, централізованим водопостачанням та водовідведенням є однією з головних проблем, особливо для садибної забудови міста Нетішин та села Старий Кривин Хмельницької області, розв'язання якої приведе до збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Метою Програми є забезпечення права громадян на споживання питної води в необхідних обсягах та відповідної якості шляхом доведення якості питної води до вимог державних стандартів, розвитку та модернізації системи водопостачання та водовідведення, підвищення ефективності та надійності її функціонування.

Виконавці програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради,        КП НМР «ЖКО».

Програма розроблена на 2021-2023 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста/ бюджет Неті-шинської міської ТГ | інші джерела (державний бюджет) | Бюджет міста/ бюджет Неті-шинської міської ТГ | інші джерела (державний бюджет) |  |
| 1 | 1.Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров.Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров.Нетішинський, Дачна, Джерельна у с.Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 2022 | 4160,922 | - | - | - | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
| 2 | Витрати, пов’язані з підготовкою до виконання робіт, пов’язаних з початком будівництва та введенням в експлуатацію (в.т.ч. технічні умови, виготовлення технічного паспорту, тощо) | УКБ ВК НМР, виконавчий комітет НМР | 2022 | 120,00 | - | 5,25 | - | Проведено передпроєктні роботи по новому будівництву водопроводів садибної забудови м.Нетішин |
| 3 | Технічне обслуговування зовнішніх інженерних систем водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові міста Нетішин | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 2022 | 200,00 | - | 68,146 | - | Усунено дві аварії на водопровідних мережах садибної забудови м.Нетішиин по вул.Млинова |
| 4 | Поточний ремонт зовнішніх інженерних систем водопостачання | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет НМР | 2022 | 3,902 | - | - | - | Захід не виконувався, фінансування не проводилось |
|  | ВСЬОГО |  |  | 4484,824 | - | 73,396 | - |  |

4

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2022 рік |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг видатків, тис.грн: | 73,396 |
| в т.ч. - кошти бюджету громади, тис.грн. | 73,396 |
| - кошти державного бюджету, тис.грн. | - |
| Соціальні: |  |
| Передпроєктні роботи по новому будівництву водопроводів садибної забудови м.Нетішин, послуг | 1 |
| Екологічні: | - |
| Усунення аварійних ситуацій на водопровідних мережах садибної забудови м.Нетішин по вул.Млинова, од. | 2 |
| Інші: | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Програма є актуальною для громади та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2023 році.

З метою ефективної реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник відділу благоустрою

та житлово-комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Єлізавета Чайковська