УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2259

Про виконання Програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про виконання Програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради          VІ скликання від 21 січня 2014 року  № 53/1175, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2.Зняти з контролю рішення п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року  № 53/1175 «Про Програму відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки» з внесеними змінами.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

02.03.2018 № 39/2259

Заключний звіт

про результати виконання Програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки

1.Основні дані

Програма відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 201-2017 роки затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1175.

Програма відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 201-2017 роки розроблена з метою реалізації державної політики щодо забезпечення надійності експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання, а також для забезпечення планомірного технічного відновлення, модернізації, заміни ліфтів житлового фонду міста Нетішин, у яких закінчився термін експлуатації (25 років) та капітального ремонту окремих вузлів ліфтового обладнання, які внаслідок інтенсивної експлуатації або варварських дій виходять з ладу.

Ліфти житлового фонду міста перебувають на балансі комунального підприємства Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання». Їх технічне обслуговування та ремонт здійснює спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство «Хмельницькліфт».

2.Виконання завдань і заходів

Програмою передбачено виконання таких заходів:

- проведення експертного обстеження ліфтів після закінчення їх граничного строку експлуатації з метою виявлення технічної можливості для подальшого використання та забезпечення надійної їх експлуатації;

- проведення позачергового технічного огляду з метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів після закінчення нормативного терміну більше 25 років;

- своєчасна заміна ліфтів зі строком експлуатації 25 років і більше;

- своєчасна модернізація та капітальний ремонт ліфтів для продовження терміну їх експлуатації;

- встановлення диспетчерських систем.

Виконання завдань і заходів програми за 2014- 2017 роки наведено у таблиці.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етапи виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Проведення експертного обстеження ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт», виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2014-2017 | 558,764 | 5,012 | 557,215 | власні кошти ОСББ | Проведено експертне обстеження ліфтів та визначено їх технічний стан, встановлено можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації ліфтів |
| 2 | Проведення заміни конструктивних елементів ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт», виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2014-2017 | 2291,761 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | Кошти не виділялися, заміна ліфтів не проводилася |
| 3 | Проведення модернізації та капітального ремонту ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт», УКБ ВК НМР, виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2014-2017 | 19001,099 | 3,614 | 3073,691 | власні кошти ОСББ | Проведений капітальний ремонт ліфтів |
| 4 | Створення автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт», виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2014-2017 | 785,983 | 0,884 | 0,00 | 0,00 | Кошти не виділялися |
| 5 | Проведення позачергового технічного огляду | КП НМР «ЖКО», ДП «Подільский Експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України», виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ДП «Рівненський ЕТЦ, ОСББ | 2014-2017 | 226,894 | 0,334 | 151,943 | власні кошти ОСББ | Проведено позачерговий технічний огляд для подальшого використання та забезпечення надійної експлуатації ліфтів, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації або виведенні з експлуатації. |

4

3.Оцінка ефективності та виконання програми

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Весь період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 145071,89 | 1040212,78 | 1081154,0 | 1516410,79 | 3782849,46 |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |  |
| Інші: |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт ліфтів, од. | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Експертне обстеження ліфтів, од. | 57 | 43 | 49 | 52 | 201 |
| Позачерговий технічний огляд, од | 0 | 31 | 0 | 63 | 94 |

4.Заключний висновок

Своєчасне виконання заходів Програми дало змогу забезпечити надійність стабільної роботи та безпечної експлуатації ліфтів і ліфтового обладнання шляхом планомірного технічного відновлення, модернізації та ремонту ліфтів житлового фонду.

Протягом 2014-2017 років виконані наступні роботи:

- проведено експертне обстеження та визначено технічний стан ліфтів, встановлено можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації  196 ліфтів;

- виконано капітальний ремонт 7-ми ліфтів за адресами: вул. Михайлова 16, 24; вул.Будівельників 7, вул. Варшавська 7, вул.Набережна 21, просп.Курчатова 9, вул.Будівельників 4;

- проведено за зазначений період позачерговий технічний огляд 78 ліфтів.

За період дії Програми загальний обсяг виділених коштів із бюджету міста становить 3782,849 тис. гривень.

На сьогоднішній день виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з КП НМР «ЖКО» та представниками спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельницькліфт» і ДП  «Подільский Експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України» вживають заходів щодо надійної роботи ліфтів у м.Нетішин.

Перший заступник

міського голови							Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування,

архітектури та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Славинська Т.Б.