УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2276

Про виконання у 2017 році програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 10 грудня 2015 року № 3/32 (із внесеними змінами), взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2276

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2017 році програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки

1. Основні дані

Автодорога № 1 це дорога, яка розпочинається від в’їзду у місто зі сторони м.Славута та веде до стратегічного об’єкта загальнодержавного значення – Хмельницька АЕС. До кінця 2015 року зазначена дорога мала часткове освітлення та створювала масу незручностей мешканцям та гостям міста. Окрім того, відсутність належного освітлення не забезпечувало безпечного пересування людей на дорозі у темну пору доби та за несприятливих погодних умов.

Реалізація програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області визначає комплекс заходів, що забезпечують безпечну, комфортну експлуатацію інженерно-транспортної інфраструктури.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення (покращення) безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху;

- підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення;

- забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об’єктів благоустрою;

- застосування енергозберігаючих технологій;

- зниження вуличної злочинності та вандалізму.

На реалізацію заходів цієї програми заплановано освоїти 5679,306 тис. гривень.

Обсяги та джерела фінансування програми у 2017 році

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Бюджет міста | 28,842 | 29,235 |
| Державний бюджет | 2049,35 | 1142,047 |

Напрями діяльності та стан виконання заходів програми будівництва мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) м.Нетішин Хмельницької області на 2015-2019 роки у 2017 році

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Головні виконавці | Термін вико-нання | 2017 рік |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху | Будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) | УКБ ВК НМР | 2015-2019 | 2065,1 | 1142,047 (державний бюджет), 17,631 (бюджет міста) | Частково виконано будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення (ІІІ черга). Здійснено технічний нагляд під час будівництва |
|  |  | Розроблення, внесення змін до проектно-кошторисної документації | УКБ ВК НМР | 2015-2019 | 11,6 | 11,604 (бюджет міста) | Кошти використані на повторну державну експертизу проектної документації (коригування) |
|  |  | Встановлення опор світильників | УКБ ВК НМР | 2015-2019 | - | - | У 2017 році проводились підготовчі роботи. |
|  |  | Забезпечення приєднання електроустановок | УКБ ВК НМР | 2015-2019 | - | - |  |
|  | Всього: |  |  |  | 2076,7 | 1171,282 |  |

3

Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 рік |
| --- | --- |
| Економічні, грн. | 1171282,0 |
| Соціальні | - |
| Екологічні |  |
| Інші | Частково виконано будівництво мережі зовнішнього електроосвітлення (ІІІ черга). У 2015-2016 роках введено в експлуатацію І та ІІ черги мережі зовнішнього електроосвітлення вул. Енергетиків (автодорога №1), встановлено 70 опор світильників. |

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Програма розроблена з метою забезпечення надійного функціонування освітлення вулично-шляхової мережі на території міста Нетішин, підвищення рівня благоустрою, поліпшення інвестиційного іміджу міста, тощо.

Особливу увагу необхідно приділити застосуванню енергозберігаючих технологій, забезпеченню утримання, збереження та надійного функціонування мереж та освітлювальних приладів.

Програма потребує подальшого фінансування та виконання заходів за рахунок усіх незаборонених джерел фінансування.

Перший заступник міського голови					Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.