УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2256

Про виконання програми розвитку пасажирських  перевезень у м.Нетішині на 2015-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 13 жовтня 2015 року № 79/1971, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 13 жовтня 2015 року № 79/1971 «Про програму розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2015-2017 роки» зі змінами.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2269

Заключний звіт про виконання

програми розвитку пасажирських перевезень

у м.Нетішині на 2015-2017 роки

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- утворення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг;

- прискорення модернізації виробничо-технічної бази транспортного комплексу, виведення його на сучасний техніко-технологічний рівень, формування нових підходів в інноваційній політиці.

Програма затверджена рішенням сімдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради від 13 жовтня 2015 року № 79/1971.

Основним виконавцем заходів програми є КП НМР «Благоустрій».

Термін виконання програми: 2015-2017 роки

Обсяги та джерела фінансування програми:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.(у томі числі за роками) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| Бюджет міста | 110,0 | 16,8 | 2186,1 | 2033,2 | 3712,7 | 1811,2 |

Напрями діяльності та стан виконання заходів

програми розвитку пасажирський перевезень у м.Нетішині на 2015-2017 роки

| № п/п | Захід програми | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Відкриття нових, додаткових міських маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015-2017 | - | - | - | - | На сьогодні у місті функціонує один міський маршрут загального користування - «Автовокзал - вул.Солов’євська», перевізником пасажирів на цьому маршруті є КП НМР «Благоустрій». У 2017 році КП НМР «Благоустрій» взяв участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування «АС Нетішин – Ст.Кривин», організатором якого виступила Славутська районна державна адміністрація. За результатами конкурсу з переможцем - КП НМР «Благоустрій» укладено договір на перевезення пасажирів. |
| 2. | Надання методичної допомоги перевізникам | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015-2017 | - | - | - | - | Перевізникам надавалась методична допомога щодо участі у конкурсах з перевезення пасажирів, укладання тимчасових договорів на перевезення пасажирів, укладання договорів на відшкодування витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян. |
| 3. | Аналіз та впровадження змін до мережі міських автобусних маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015-2017 | - | - | - | - | Визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів загального користування. |
| 4. | Організація контролю за дотриманням договірних умов на перевезення пасажирів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015-2017 | - | - | - | - | Комісією з визначення кількості пасажирів-пільговиків, перевезення яких здійснюється автомобільними перевізниками на міських та приміських автобусних маршрутах, і коефіцієнтів для компенсаційних виплат за пільговий проїзд пасажирів-пільговиків упродовж 2015-2017 років здійснено 74 обстеження пасажирських перевезень. |
| 5. | Організація міських конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2015-2017 | - | - | - | - | У 2016 році, у зв’язку із зверненням перевізника щодо дострокового розірвання договору на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування «вул.Солов’євська-Аптека-Автовокзал», прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 14.07.2016 року № 255/2016 про призначення КП НМР «Благоустрій» тимчасовим перевізником до укладення договору з переможцем конкурсу. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.08.2016 року № 340/2016 оголошено конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «Автовокзал-вул.Солов’євська». За результатами зазначеного конкурсу, який проведено 26 вересня 2016 року, переможцем було визначено КП НМР «Благоустрій». |
| 6. | Здійснення контролю за облаштуванням необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2015-2017 | - | - | - | - | Упродовж 2015-2017 років вживались заходи щодо облаштування автобусних зупинок навісами, лавками для сидіння тощо. Загалом 15 автобусних зупинок облаштовано лавками для сидіння, спеціальними знаками, урнами для сміття. |
| 7. | Формування та ведення реєстру стоянок таксі, погодження мережі і паспортів міських стоянок | Управління економіки, містобуду-вання та архітектури виконавчого комітету міської ради | 2015-2017 | - | - | - | - | Погоджено паспорт міського автобусного маршруту загального користування «Автовокзал-вул.Солов’євська». |
| 8. | Облаштування зупинок міських пасажирських перевезень | КП НМР «Благоустрій» | 2015-2017 | - | - | - | - | Упродовж 2015-2017 років придбано 11 зупинок, із них встановлено 10 зупинок. |
| 9. | Вирішення питання часткової компенсації за рахунок коштів бюджету міста перевізникам за пільгові перевезення | Фінансове уп-равління, уп-равління со-ціального за-хисту населе-ння виконав-чого комітету міської ради | 2015-2017 |  |  |  |  | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради укладено договори про порядок відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян з перевізниками. Упродовж 2015-2017 рів за перевезення пільгових категорій громадян, перевізникам відшкодовано 635976,0 грн. із них 131260,0 грн. з державного бюджету. Станом на 01.01.2018 року заборгованість відсутня. |
| 10. | Забезпечення спеціальних пасажирських перевезень | Виконавчий комітет міської ради, відділ освіти, управління соціального захисту населення, управління культури виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2015-2017 | 1573,649 | - | 882,3 | - | Упродовж 2015-2017 років КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Також здійснюється підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста. Окрім того, КП НМР «Благоустрій» здійснювались нерегулярні безкоштовні пасажирські перевезення (для потреб учасників АТО, інших пільгових категорій громадян). |
| 11. | Забезпечення умов безпечного, якіс-ного та ефектив-ного перевезення пасажирів, дотрима-ння вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» | КП НМР «Благоустрій» | 2015-2017 | 179,164 | - | 72,9 | 52,13 | У 2015-2017 роках проведено реєстрацію та перевірку технічного стану транспортних засобів, страхування пасажирів від нещасних випадків, страхування автотранспорту, відкриття ліцензії, медогляд водіїв, страховий платіж наземних транспортних засобів тощо. Окрім того, рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 10 серпня 2017 року № 344/2017 затверджено правила користування міським пасажирським транспортом (автобусом) у місті Нетішин. Зазначені правила визначають порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів під час надання транспортних послуг. |
| 12. | Закупівля нових автобусів | Виконавчий комітет міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2015-2017 | 4256,000 | - | 2906,0 | - | У 2016 році придбано 1 автобус марки «Атаман» А 092 А6 вартістю 1656,0 тис. грн. (23 місця для сидіння) У 2017 році придбано мікроавтобус марки Ford Transit N2 V363 Jumbo MiniBus R460 на 17 пасажирських місць. Вартість придбання 1250,0 тис. грн. Всі транспортні засоби придбані за кошти бюджету міста. |
|  | Всього |  |  | 6008,8 |  | 3861,2 | 52,13 |  |

7

Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні, грн. | 16,8 | 2033,2 | 1811,2 |
| Соціальні, пасажири | 13739 (перевезено пільгових категорій громадян за міським автобусним маршрутом) | 6776 (перевезено пільгових категорій громадян за міським автобусним маршрутом) | 8947 (перевезено пільгових категорій громадян за міським автобусним маршрутом) |
| Екологічні | - |  |  |
| Інші | - |  |  |

Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Під час дії програми КП НМР «Благоустрій» придбано автобус марки «Атаман» А 092 А6.  Цей автобус пристосований для перевезення маломобільних громадян. У 2017 році придбано мікроавтобус марки Ford Transit N2 V363 Jumbo MiniBus R460 на 17 пасажирських місць. Всі транспортні засоби придбані за кошти бюджету міста.

Перевезення здійснюються згідно з встановленим графіком. Упродовж 2015-2017 років за міським автобусним маршрутом всього перевезено                               62641 громадян, з них 29462 – соціальних.

Перший заступник міського голови					Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.