УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

02.03.2018			         		  Нетішин				№ 39/2258

Про виконання програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на          2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 жовтня 2014 року № 64/1505, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 31 жовтня 2014 року № 64/1505 «Про затвердження програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки» зі змінами.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення тридцять дев’ятої

сесії Нетішинської міської

ради VІІ скликання

02.03.2018 № 39/2258

Заключний звіт

про виконання програми підвищення

енергоефективності м.Нетішина

на 2014-2017 роки

1. Основні дані:

Метою програми є:

- зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх економії.

Для досягнення мети програми необхідне вирішення таких завдань:

- впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;

- заміна застарілого неефективного обладнання та матеріалів;

- запровадження механізмів економічного стимулювання енергозбереження;

- капітальний ремонт водопровідних мереж;

- проведення енергоаудиту комунальних підприємств житлово-комунального господарства, бюджетних установ, закладів;

- виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів;

- організація висвітлення нагальних питань економного споживання енергоресурсів у засобах масової інформації.

Для економіки міста Нетішина ефективне використання енергоресурсів є одним із пріоритетних завдань.

Особлива увага приділялась зменшенню споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста, економному використанню бюджетних коштів на оплату за спожиті енергоресурси.

Станом на 01 січня 2018 року усі заклади освіти оснащені приладами обліку води та тепла, у тому числі 8 дошкільних навчальних закладів та             4 загальноосвітні школи. Загалом 28 будівель бюджетних установ оснащені приладами обліку теплової енергії. Упродовж трьох останніх років спостерігається загальне зменшення споживання енергоресурсів.

2

Споживання енергоресурсів закладами освіти

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 97,29 | 95,9 | 77,99 | 82,6 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 9,2 | 7,8 | 8,5 | 9,1 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 629,12 | 633,17 | 672,88 | 661,3 |

Споживання енергоресурсів закладами культури

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 5,44 | 4,4 | 5,1 | 5,8 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 90,6 | 78,2 | 75,69 | 68,6 |

Споживання енергоресурсів виконавчим комітетом міської ради

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 1,40 | 1,45 | 0,938 | 1,3 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 0,395 | 0,315 | 0,216 | 0,288 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 64,3 | 57,32 | 61,113 | 68,9 |

Споживання енергоресурсів КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин»

| Вид енергоресурсу | Одиниці вимірювання | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання | тис. куб.м. | 78,50 | 99,38 | 87,1 |
| Теплопостачання | тис. Гкал. | 9,01 | 7,37 | 6,8 |
| Електроенергія | тис. кВт/год. | 554,6 | 625,21 | 638,8 |

На сьогодні невирішеним питанням залишається проведення енергоаудитів у бюджетних установах, закладах тощо.

На початок 2018 року у 104 житлових будинках міста встановлено засоби обліку теплової енергії.

У багатоповерхових житлових будинках створено 24 ОСББ, що повинно стимулювати зменшення споживання всіх енергоресурсів, активізувати роботу із впровадження енергоефективних заходів тощо.

Разом з тим, значно підвищилась відповідальність мешканців багатоповерхових житлових будинків щодо споживання енергоресурсів. Так, встановлено 17229 поквартирних засобів обліку води.

3

Забезпечення житлово-комунальними послугами з теплопостачання, холодного, гарячого водопостачання та водовідведення міста здійснюється централізованим господарсько-питним і технічним водопроводами, утримання та обслуговування яких здійснює комунальне господарство ВП "ХАЕС"                                ДП "НАЕК"Енергоатом".

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Принциповою умовою зменшення енергоємності є реалізація основних стратегічних напрямків підвищення енергоефективності: забезпечення структурно-технологічної перебудови економіки міста, створення адміністративних, нормативно-правових та економічних механізмів, що сприяють підвищенню енергоефективності.

2. Виконання напрямів діяльності та заходів

програми підвищення енергоефективності міста Нетішин у 2014-2017 роках

| № з/п | Захід | Місце впро-вадження заходу | Головний виконавець | Термін вико-наня заходу | Планові обсяги фі-нансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела (вказати які саме) |  |
| 1. | Капітальний ремонт комуналь-ного закладу «Палац культури міста Нетішина» (заміна вікон та дверей на металопласти-кові, частковий ремонт алюмінієвих дверей і вітражів | КЗ «Палац культури міста Нетішина» | Управління культури виконавчого комітету міської ради | 2015 |  | 673,8 (субвенція з державного бюджету) |  | 661,3 (субвенція з державного бюджету) | Здійснено заміну 243,06 кв.м вікон, 16,1 кв.м дверей, встановлено 1 вхідні розсувні двері |
| 2. | Заміна світильників у коридорах і технічних приміщеннях на менш потужні (світлодіодні) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2014-2015 |  | 30,0 (власні кошти) |  | 25,8 (власні кошти) | Здійснено заміну 42 ламп та світильників на світлодіодні |
| 3. | Заміна старих вікон на сучасні пластикові (з метою теплозбереження і шумоізоляції) | КП НМР «Торговий центр» | КП НМР «Торговий центр» | 2015 |  | 25,0 (власні кошти) |  | 49,2 (власні кошти) | Встановлено 12 вікон площею 34,8 кв.м |
| 4. | Капітальний ремонт фасаду | КП НМР «Тор-говий центр» | КП НМР «Тор-говий центр» | 2015-2016 |  | 330,0 (власні кошти) |  | 440,0 (власні кошти) | Відремонтовано 926,8 кв.м фасаду |

| 5. | Встановлення лічильників теплової енергії на вводах в житлові будинки | Житлові будинки | ВП «ХАЕС» | 2016-2017 |  |  | Вартість придбання та встановлення засобів обліку теплової енергії у житлових будинках міста включено до інвестиційної програми ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» |  | Встановлено 135 засобів обліку теплової енергії у 104 житлових будинках |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Технічне переоснащення та зниження до рівня експлуатаційної безпеки зношеності житлового фонду у сфері ліфтового господарства* | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» СРБП «Хмельницьк-ліфт» | 2014-2016 | 4320,5 |  | 2322,5 |  | Проведено капітальні ремонти 6 ліфтів у житлових будинках |
| 7. | Придбання та монтаж вузла обліку теплової енергії в перехідних галереях | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | 19,3 |  | 19,3 |  | Встановлено лічильник тепла Т550/UH50-B65Q |
| 8. | Придбання та монтаж вузла обліку теплової енергії на бойлерну установку, згідно з проектом (з редукційним клапаном та термостатом) | Електроко-тельня ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | 2015 | 43,7 |  | 22,6 |  | Встановлено лічильник тепла Ultraheat T550/UH50-B70Q |
| 9. | Придбання, встановлення лічильника обліку холодної води на ВНС (резервна лінія) та переобладнання насосу для подачі питної води | ВНС ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | 22,0 |  | 5,0 |  | Придбано лічильник холодної води PoWoGaz арт. MWN-100 |
| 10. | Придбання та встановлення енергозберігаючих ламп, світильників | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ №4 МОЗ України» | 2015 | 21,5 |  | 14,4 |  | Придбано лампи енер-гозберігаючі 20Вт, (лампи ЛОН 60) |

| 11. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі, заміна вікон на металопластикові, заміна лінолеуму) | ЗОШ № 1 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2014-2015 | 1759,2 |  | 562,9 | 457,3 (обласний бюджет) 628,0 (державний бюджет) | Замінено 2680 кв.м. покрівлі, 370 кв.м. лінолеуму, 90 вікон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін фасаду) | ЗОШ № 1 | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2016 | 2200,8 |  | 487,3 | 1668,3 (обласний бюджет) | Здійснено роботи з утеплення фасаду будівлі загальноосвітньої школи |
| 13. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ДНЗ № 2 | Управління освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 577,3 |  | 542,26 |  | Відремонтовано 1577,1 кв.м. покрівлі |
| 14. | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові) | ДНЗ № 3 | Управління освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 111,6 |  | 106,45 |  | Проведено заміну 25 вікон |
| 15. | Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» | 2016 | 500,0 |  | 193,0 |  | Замінено 200 кв. м віконного полотна |
| 16. | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові) | ДНЗ №5 | Управління освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 |  |  |  | 146,92 (благодійні кошти) | Здійснено заміну 29 вікон |
| 17. | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) | ДНЗ № 8 | Управління освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 432,3 |  | 204,1 |  | Відремонтовано покрівлю дошкільного навчального закладу |
| 18. | Придбання та встановлення енергозберігаючих ламп та світильників у бюджетних закладах | Бюджетні заклади, установи | Бюджетні установи, заклади | 2014-2017 | У межах бюджетних призначень |  | 434,3 |  | Упродовж 2014-2017 років здійснювалась заміна ламп, світильників на енерго-зберігаючі у закладах освіти, культури, охорони здоров’я |

| 19. | Придбання, заміна техно-логічного обладнання у закладах освіти | Заклади освіти | Заклади освіти | 2014-2017 | У межах бюджетних призначень |  | 256,8 |  | Придбано технологічне обладнання (електроплити, шафи- жаровні, м’ясорубки, холодильник, електросковороди, тощо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Капітальний ремонт покрівлі | ЗОШ № 2 | Управління освіти виконавчого комі-тету міської ради | 2015 | 318,0 |  | 6,4 | 309,5 (державний бюджет) | Відремонтовано 1091,9 кв.м.покрівлі |
| 21. | Заміна, ремонт засобів обліку енергоресурсів | Бюджетні заклади, установи | Бюджетні установи, заклади | 2014-2017 |  |  | 74,7 |  | Упродовж 2014-2017 років у бюджетних установах, закладах проведено заміну та встановлено засоби обліку енергоресурсів. Загалом 28 будівель бюджетних установ оснащено приладами обліку теплової енергії |
| 22. | Заміна вікон, дверей, поточні ремонти закладів освіти, культури, соціального захисту | Бюджетні заклади, установи | Бюджетні установи, заклади | 2015-2017 |  |  | 812,1 |  | Упродовж 2015-2017 років у бюджетних установах, закладах проведено заміну вікон, дверей, проведено поточні ремонти приміщень |
| 23. | Капітальний ремонт КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | КЗ «Неті-шинський міський Будинок культури» | КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | 2016 |  |  | 132,0 |  | Проведено капітальний ремонт приміщення, в т.ч. з заміни електричної проводки, придбано за встановлено енергозбері-гаючі лампи |
| 24. | Встановлення твердота-ливного котла у КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | КЗ «Неті-шинський міський Будинок культури» | КЗ «Нетішинський міський Будинок культури» | 2016 |  |  | 86,1 |  | Встановлено твердота-ливний котел у будівлі |
| 25. | Капітальний ремонт КЗ «Палац культури м.Нетішин» | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради | 2016-2017 |  |  | 6081,6 (обласний бюджет) |  | Проведено роботи з капітального ремонту фасаду будівлі |
| 26. | Поточний ремонт житлових будинків (покрівлі, гермошвів, заміна дверей, засклення вікон у під’їздах) | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» | 2017 |  |  |  | 2021,89 (власні кошти) | Проведено роботи у 57 житлових будинках |
| 27. | Відновлення теплоізоляції систем теплопостачання | Житлові будинки | КП НМР «ЖКО» | 2017 |  |  |  | 39,5 (власні кошти) | Відновлено теплоізо-ляцію систем теплопос-тачання у 31 житловому будинку |

9

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2014-2017 рік |
| --- | --- |
| Економічні, тис.грн. | Загалом на виконання заходів програми спрямовано 18,8 млн.грн. коштів державного, обласного бюджету, бюджету міста, власних коштів підприємств та інших незаборонених джерел фінансування |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | У рамках програми здійснено: - встановлено та замінено понад 400 вікон у бюджетних закладах - здійснено реконструкцію фасаду у закладі освіти та культури - капітальні ремонти 6 ліфтів у житлових будинках - закупівлю понад 2000 енергозберінаючих ламп та світильників до них; - встановлено і вдремонтовано двері у закладах освіти; - встановлено 22 радіатори у навчальних закладах; - капітальний ремонт покрівлі у закладах освіти, культури, охорони здоров’я; - встановлено засоби обліку води та теплової енергії; - заміну технологічного обладнання на загальну суму 256,8 тис. грн. Окрім того, встановлено 135 засобів обліку теплової енергії у 104 житлових будинках міста. Вартість придбання та встановлення засобів обліку теплової енергії у житлових будинках включено до інвестиційної програми ВП «ХАЕС» ДП НАЕК «Енергоатом». Від 01 січня 2018 року розпочато щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами, закладами |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма підвищення енергозбереження м.Нетішин розроблена з метою створення ефективної системи управління енергозбереженням та втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах міста.

Особливу увагу необхідно приділити зменшенню споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста, економному використанню бюджетних коштів на оплату за спожиті енергоресурси.

Перший заступник міського голови					Є.В.Юрчук

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Заріцька Н.М.