УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорокової сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

30.03.2018		 			Нетішин				№ 40/2405

Про виконання у 2017 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2017 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки", затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сорокової сесії

Нетішинської міської ради

VII скликання

30.03.2018 № 40/2405

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2017 році

міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки"

1.Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки» (далі - програма).

Метою програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Нетішин садибної забудови.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний вико-навець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші дже-рела (дер-жавний бюджет) | бюджет міста | державний бюджет |  |
| 1 | Будівництво во-допроводу (мере-жі водопостача-ння об’єкта ци-вільного призна-чення «Водоза-безпечення міста Нетішина – садибна забудова») | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2017 | 1411,00 | 2680,00 | 902,205 | 2680,00 | Проведені будівельні роботи з прокладання трубопроводу протяжністю 3600 м для водопостачання мешканців садибної забудови міста Нетішин |

2

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2017 |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг видатків з бюджету міста, тис.грн. | 902,205 |
| Соціальні: | - |
| - прокладено п/е трубопроводів d=110х6,6, м.п. | 3608,73 |
| - прокладено п/е труби для подачі холодної води d=200х11,9 м.п. | 56,56 |
| - прокладено труби сталеві водопровідні (футляр) d=325, м.п. | 28,614 |
| - прокладено труби електрозварні d=108х4 , м.п. | 9,538 |
| - улаштовано колодязів із збірного залізобетона , м3 | 21,32 |
| - кільця КС 15.9 з днещем залізобетонним, шт | 25 |
| - кільця КС 15.6, шт | 18 |
| - кільця КС 20.6, шт | 10 |
| - кільця КС 20.9, шт | 10 |
| - кільця опорні КО 6, шт | 30 |
| - плити покриття КЦП 15-1, шт | 23 |
| - плити покриття КЦП 20-1, шт | 7 |
| - плити днищ КЦД 20 залізобетонні, шт | 18 |
| - плити днищ КЦД 25 залізобетонні, шт | 7 |
| - люк каналізаційний полімерпіщаний 25 т, шт | 10 |
| - люк для колодязів легкий, шт | 20 |
| - улаштовано бетонне вимощення навколо колодязів, м3 | 13,733 |
| - укладені камені бортові бетонні і залізобетонні (8 м.п), м3 | 0,36 |
| -прокладено кабель до 35 кВ, м | 2408 |
| - установлені гідранти пожежні, шт | 23 |
| - установлений лічильник (водомір), шт | 1 |
| - установлений лічильник холодної води, шт | 1 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Забезпечення населення міста якісною питною водою є однією з пріоритетних завдань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

Розроблення програми обумовлено потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації у садибній забудові міста внаслідок низької якості питної води.

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- будівництва централізованого  водопроводу у садибній забудові міста;

3

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- контролю якості питної води;

- розвитку господарського механізму, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміологічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

У 2017 році завершене будівництво третьої черги водопроводу у садибній забудові м.Нетішин по вулицях Лісова та Солов’євська. Роботи виконані на суму 3 млн. 582 тис. 205 гривень, з них: за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку -  2 млн. 680 тис. гривень, за рахунок коштів бюджету міста -  902 тис. 205 гривень.

За період будівництва водопроводу збудовано мережу водопостачання протяжністю 12,7 кілометрів, встановлені пожежні гідранти, водорозбірні колонки, водонапірні башти.

Забезпечення мешканців садибної забудови міста якісним водопостачанням має соціальний ефект, оскільки мешканці цієї частини міста будуть забезпечені належними умовами проживання, тому в рамках реалізації проекту передбачено будівництво мереж водопостачання протяжністю              23 кілометри.

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» та вирішення проблеми шляхом будівництва централізованої системи водопостачання - об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

Перший заступник

міського голови								Є.В.Юрчук

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування,

архітектури та благоустрою виконавчого

комітету міської ради

Славинська Т.Б.