УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок другої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.05.2013					м.Нетішин				№ 42/939

Про виконання у 2012 році програми фінансування і розвитку матеріально-технічної бази КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» на 2012-2014 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада    в и р і ш и л а:

Звіт про виконання у 2012 році програми фінансування і розвитку  матеріально-технічної бази КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» на 2012-2014 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликанням від 11 листопада 2011 року № 16/326 «Про програму фінансування і розвитку матеріально-технічної бази КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання» на                 2012-2014 роки» з наступними змінами, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради							М.М.Степаненко

Додаток

до рішення сорок другої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

31.05.2013 № 42/939

ЗВІТ

про виконання у 2012 році програми фінансування і розвитку матеріально-технічної бази КП НМР «Житлово-комунальне об’єднання»

на 2012-2014 роки

Відповідно до рішення сесії Нетішинської міської ради № 12 від 15 лютого 2001 року підприємство створене з метою забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації житлового фонду, та інших об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у власності територіальної громади міста.

Метою програми є:

  - покращення санітарно-технічних умов функціонування виробничої бази ЖКО, зміцнення її матеріально-технічної бази, задоволення потреб працівників і споживачів.

  - створення та забезпечення відповідних умов праці, вимог протипожежної охорони;

  - підвищення якості послуг;

  - попередження аварійних ситуацій.

Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

## Заходи щодо виконання програми фінансування і розвитку матеріально-технічної бази КП НМР  Житлово-комунальне об’єднання на 2012-2014 роки.

| № п/п | ### Назва заходу | ### Виконавець | Термін виконання (рік/роки) | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.) | Виділено коштів у 2012 році (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заміна старих світильників з лампами ДРЛ зовнішнього освітлення | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 35,2 | 0,0 |
| 2 | Встановлення лічильника обліку теплопостачання | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 35,0 | 0,0 |
| 3 | Перегляд схеми опалення виробничих і побутових приміщень | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 5,0 | 0,0 |
| 4 | Монтаж арматури ручного регулювання подачі теплоносія у виробничих і побутових приміщеннях | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 2,4 | 0,0 |
| 5 | Монтаж протипожежної сигналізації у виробничих і побутових приміщеннях | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 150,0 | 0,0 |

-  2  -

| 6 | Ремонт покрівель побутових і виробничих приміщень | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 9,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Придбання запасних частин (шини, АКБ) | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 51,5 | 0,0 |
| 8 | Відновлення бетонного покриття території бази | КП НМР "ЖКО" | 2012-2014 | 10,0 | 0,0 |
| 9 | Інвентаризація протирадіаційних сховищ (49 одиниць) | КП НМР "ЖКО" | 2012-2013 | 91,5 | 5,29138 |
| 10 | Придбання запчастин для автомобільного транспорту | КП НМР "ЖКО" | 2012 | 51,5 | 0,0 |

У 2012 році проведено технічну інвентаризацію протирадіаційних сховищ двох об’єктів за адресою вул. Варшавська, 15 та вул. Незалежності, 30.

Часткове виконання цього заходу програми дало можливість належного утримання протирадіаційних сховищ у вказаних житлових будинках.

В.о. першого заступника

міського голови									П.С.Скакун