Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024					Нетішин				      № 46/2170

Про виконання у 2023 році програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки

Відповідно пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова                                                              Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

05.04.2024 № 46/2170

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2024 роки

1.Основні дані

Програма підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028.

Метою Програми є:

- сприяння обранню співвласниками ефективної форми управління гуртожитками;

- покращення технічного стану будівель, інженерних мереж та обладнання гуртожитків;

- впровадження індивідуального обліку спожитої електричної енергії споживачами у гуртожитках,

- забезпечення житлом ВПО.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управителі, ОСББ.

Строки виконання програми: 2021-2024 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет НМТГ | інші джерела | бюджет НМТГ | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1.Складення списків наймачів/ користувачів житлових/нежитлових приміщень гуртожитків комунальної власності. | КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2022 | - | - | - | - | Виконання заходу у 2023 році не заплановано |
|  | 2.Укладання договорів найму/користування житлових/нежитлових приміщень гуртожит-ків комунальної власності. | КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2022 | - | - | - | - | Виконання заходу у 2023 році не заплановано |
|  | 3. Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічних паспортів, експертна оцінка майна комунальної власності Нетішинської МТГ | КП НМР «ЖКО», Фонд комунального майна міста Нетішина, виконавчий комітет НМР | 2023 | 22,00 | - | 13,20 | - | Виконано роботи з інвентаризації та виготовлено технічні паспорти на нежитлові приміщення у багатоповер-хових житлових будинках по вул.Набережна, 1 (52,7 кв.м.); вул.Варшавська, 9 (19,7 кв.м.). Проведено незалежну експертну оцінку індивідуально визначеного комунального нерухомого майна. |
|  | 3.Реконструкція електромереж і системи обліку спожитої електроенергії гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2023 | 1900,00 | - | - | - | Фінансування не проводилось |
|  | 4.Проведення капітального ремонту внутрішніх інженерних мереж водопостачання, водовідведення будівель гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2023 | 1800,00 | - | - | - | Фінансування не проводилось |
|  | 5.Капітальний ремонт та модернізація ліфтів у будівлях гуртожитків | Виконавчий комітет НМР, ОСББ, управителі гуртожитків | 2023 | 250,00 | - | - | - | Фінансування не проводилось |
|  | 6.Поточний та капітальний ремонт кімнат, коридорів та допоміжних приміщень гуртожитку № 6, що на просп.Незалежності, 10 у місті Нетішин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «ЖКО», УКБ ВК НМР | 2022 | - | - | - | - | Виконання заходу у 2023 році не заплановано |
|  |  | РАЗОМ |  | 3972,00 | - | 13,20 | - | - |

5

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2023 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з міського бюджету, тис.гривень | 13,20 |
| Соціальні |  |
| Проведено інвентаризацію нежитлових приміщень, од | 2 |
| Виготовлено технічних паспортів на нежитлові приміщення, од | 2 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Завдання програми спрямовані на створення механізму ефективного управління гуртожитками шляхом сприяння та стимулювання співвласників до обрання форми управління будинком-гуртожитком, забезпечення житлом внутрішньо-переміщених осіб. Виконання програми дозволить покращити експлуатаційні якості ліфтів та інженерних мереж будівель гуртожитків, привести у відповідність до вимог нормативних документів внутрішньобудинкові електромережі будівель-гуртожитків та запровадити індивідуальний облік електроенергії за окремими споживачами.

Програма потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2024 році з урахуванням особливостей законодавства на час дії запровадженого воєнного стану в Україні.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

начальник відділу благоустрою та

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Єлізавета Чайковська

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до щорічного (проміжного) звіту про виконання у 2023 році програми підтримки технічного стану будівель гуртожитків

Нетішинської міської територіальної громади

на 2021-2024 роки

Програма підтримки технічного стану будівель гуртожитків Нетішинської міської територіальної громади на 2021-2024 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIIІ скликання від 19 листопада 2021 року № 16/1028, розроблена з метою сприяння обранню співвласниками ефективної форми управління гуртожитками, покращення технічного стану будівель, інженерних мереж та обладнання гуртожитків, впровадження індивідуального обліку спожитої електричної енергії споживачами у гуртожитках, забезпечення житлом ВПО.

Реалізація заходів програми проводилась виконавцями програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішина, управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО», управителі, ОСББ.

Заплановані програмою заходи були виконані в обсязі відповідно до виділених коштів бюджету громади з урахуванням особливостей законодавства на час дії запровадженого воєнного стану в Україні.

Детальна інформація щодо кількісних результативних показників ефективності виконання програми наведені у розділі 3 звіту.

Виконання заходів у 2023 році дало змогу виконати роботи з інвентаризації та виготовити технічні паспорти на нежитлові приміщення у багатоповерхових житлових будинках по вул.Набережна, 1 (52,7 кв.м.); вул.Варшавська, 9 (19,7 кв.м.), провести незалежну експертну оцінку індивідуально визначеного комунального нерухомого майна.

Начальник відділу благоустрою та

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради		   			 Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА