Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

05.04.2024					Нетішин				      № 46/2180

Про виконання програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2023 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Заключний звіт про виконання програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 
2018-2023 роки, затвердженої рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

2. Рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 30 березня 2018 року № 40/2384 «Про програму підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 
2018-2023 роки» зі змінами, зняти з контролю.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок шостої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

05.04.2024 № 46/2180

Заключний звіт

про виконання програми підвищення енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2023 роки

1.Основні дані

Програма підвищення енергоефективності Нетішинської міської ТГ на 2018-2023 роки затверджена рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради від 30 березня 2018 року № 40/2384 зі змінами.

Метою програми є:

- раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Позитивний ефект має бути отриманий за рахунок виконання комплексу організаційних, технічних, технологічних, фінансових та інших заходів з раціонального використання енергоносіїв та їх розумної економії.

Виконавцями програми є бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства міста, управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, ВП «ХАЕС».

Виконання програми розраховано на 6 років.

В рамках реалізації програми фінансувався захід «Реконструкція системи вуличного освітлення» із залученням кредитних коштів НЕФКО. Фінансування інших заходів здійснювалось у рамках реалізації інших міських цільових програм.

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет МТГ | Інші джерела (зазначити) | Бюджет МТГ | Інші джерела (зазначити) |  |  |
| 1 | Підвищення рівня енергетичної ефективності будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель (у разі необхідності) | Виконавчий комітет міської ради, бюджетні установи, заклади | 2023 | у межах бюджет-них призна-чень | - | 25,0 | - | Виготовлено енергетичний сертифікат у закладі дошкільної освіти № 8 «Золотий ключик» |  |
| 2 | Реалізація комплексу заходів для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням та бюджетними закладами міста: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведення капітальних ремонтів будівель, фасадів, інженерних мереж у бюджетних закладах | Бюджетні установи, заклади | 2023 | 14437,14 526,23 | - - | 14437,14 526,23 | - - | У 2023 році проведено такі роботи: реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр.Курчатова, 8 (Героїв України,8) в м.Нетішин Хмельницької області (коригування) капітальний ремонт частини будівлі (покрівля) по вул. Михайлова, 4 (Чорновола, 4) в м.Нетішин Хмельницької області |  |
| 2.1 | Встановлення вузлів обліку та засобів обліку енергоносіїв відповідно до ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства, ВП «ХАЕС» | 2023 | - | - | - | ВП «ХАЕС» | Станом на 31 грудня 2023 року у 116 багатоповерхових житлових будинках міста встановлено вузли комерційного обліку теплової енергії, 108 багатоповерхівок оснащено вузлами комерційного обліку гарячої води та 118 житлових будинків вузлами комерційного обліку холодної води |  |
| 2.2 | Придбання, встановлення, заміна енергозберігаючих ламп, світильників (у т.ч. вуличних) | Бюджетні установи, заклади, комунальні підприємства | 2023 | 63,5 - 944,7 541,6 16,6 15,8 | - - 61,84 власні надходження - - - | 63,5 - 944,7 541,6 16,6 15,8 | 122,0 кошти мешканців - 61,84 власні надходження - - | КП НМР «ЖКО» (управителем будинків) придбано та встановлено 317 світильників КП НМР «Благоустрій» придбано лампи енергозберігаючі (ЛЕД-23 ВтЕ27) з перехідниками на Е-40 в кількості 300 штук для освітлення вулиць у с.Старий Кривин Упродовж 2023 року КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» придбано енергозберігаючі лампи Закладами загальної середньої освіти придбано 1464 світильників та 2492 ламп Для потреб дошкільних закладів освіти громади придбано 1309 ламп та 1261 світильник. Для потреб закладів позашкільної освіти придбано та замінено 30 світильників та 46 ламп Закладами культури громади (КЗ «Палац культури м.Нетішин», МШ «Нетішинська школа мистецтв», КЗ «Старокривинський Будинок культури») придбані і встановлені енергозберігаючі лампи та світлодіодні світильники |  |
| 2.3 | Впровадження системи енергоменеджменту в бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчиго комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2023 | - | - | - | - | В бюджетних закладах громади здійснюється щоденний моніторинг споживання енергоносіїв. Дані вносяться та обробляються з використанням доступу до програмного забезпечення СКАУ ««Міська рада» - модуль АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» та визначено відповідальних осіб за проведення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв |  |
| 2.4 (2.5) | Реконструкція системи вуличного освітлення | КП НМР «Благоустрій», виконавчий комітет міської ради, управління капітального будівництва, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 | 2435,125 |  | 2435,125 |  | З метою модернізації системи зовнішнього освітлення міста, зменшення енерговитрат виконавчим комітетом міської ради залучені кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation) для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Роботи по реконструкції завершились у 2020 році, але відповідно до укладеного договору з Північною екологічною фінансовою корпорацією «НЕФКО» у 2023 році погашено кредит в сумі 2435,125 тис. гривень. У результаті впровадженого заходу спостерігається зменшення споживання енергоенергії, а саме: 2018 рік – 826115 кВт 2019 рік – 764314 кВт, 2020 рік - 586814 кВт, 2021 рік - 544941 кВт, 2023 рік – 417105 кВт |  |
| 2.5 (2.6) | Проведення комплексного енергоаудиту на об’єктах бюджетної сфери | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2023 | - | - | - | - | Комплексний енергоаудит в бюджетних закладах міста не проводився |  |
| 2.6 (2.7) | Забезпечення здійснення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2023 | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду в бюджетних закладах громади та комунальних підприємствах, що мають на балансі будівлі, де встановлені засоби обліку енергоносіїв, та оплата комунальних послуг яких фінансується з бюджету МТГ, проводився щоденний моніторинг споживання енергоресурсів в системі АІС "Енергосервіс". Відповідно, у кожному такому закладі, установі, підприємстві призначено відповідальних осіб |  |
| 2.7 (2.8) | Заміна застарілого обладнання у бюджетних установах, закладах | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, бюджетні установи, заклади | 2023 | 26,43 60,9 4,5 - 265,9 372,24 24,5 94,5 | - - 11,3 74,0 - - - | 26,43 60,9 4,5 - 265,9 372,24 24,5 94,5 | - - 11,3 42,9 - - - | У ЗДО № 4 та ЗДО № 3 замінено каналізаційні труби протяжністю 4м.п. та 50,5 м.п. відповідно. У ЗДО № 8 замінено 26 м.п. труби внутрішніх водомереж та 16 м.п. каналізаційної труби Придбано та замінено технологічне електрообладнання для ЗДО та ЗЗО на суму 45,9 тис. грн та 14,98 тис. грн. відповідно. У закладах культури придбано та замінено застаріле обладнання. КЗ «Палац культури м.Нетішин» (метаногалогенні лампи) МШ «Нетішинська художня школа» придбано та встановлено металопластикові вікна У закладах освіти замінено 21 вікно, 3 підвіконники, 12 дверей У закладах освіти проведено часткову заміну лінолеуму (562,27 кв.м. на суму 297,28 тис. грн.) та дерев’яної підлоги (44,0кв.м. на суму 74,97 тис. грн.) Окрім того, проведено повірки та ремонти засобів обліку енергоносіїв у: - Нетішинський академічний ліцей, гімназія «Патріот», замінено трансформатор струму NK у підстанції (до лічильника електроенергії); -ЗДО № 4, ЗДО № 5, ЗДО № 6, ЗДО № 7, ЗДО № 9 |  |
| 3. | Популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у сфері енергозбереження: проведення інформаційної роботи з населенням щодо впровадження енергоефективних заходів | Виконавчий комітет міської ради | 2023 | - | - | - | - | На офіційному сайті міської ради розміщено інформацію щодо грантів, програм з кредитування для впровадження енергоефективних заходів, поради для економії енергоресурсів, успішні практики та інша корисна інформація. Також на сайті розміщено інформаційні матеріали щодо перспектив участі ОСББ у програмі «Енергодім» від ДУ «Фонд енергоефективності» |  |
| 3.1 | Стимулювання, заохочення та надання матеріальної підтримки споживачам в енерго- і ресурсозбереженні: відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими населенням (фізичними особами, ОСББ, ЖБК) на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (зокрема утеплення стін, підвалів, дахів, встановлення індивідуальних теплових пунктів та засобів обліку, тощо) | Виконавчий комітет міської ради | 2023 |  | - | - | - | З метою надання поворотної фінансової допомоги для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) для підтримки і розвитку житлового фонду міста Нетішин профінансовано 17 ОСББ на загальну суму 1381860,00 грн. (1 мільйон гривень зі статутного капіталу і 38186 грн. – з повернутих платежів). Кошти були спрямовані на заміна вікон та дверей, частковий ремонт покрівлі, поточні ремонти під’їздів тощо |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми:

|  | Економічні, тис. грн. | Соціальні | Екологічні | Інші |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 рік | 988,67 - бюджет міста, 4780,47 - обласний бюджет, 980,86 - державний бюджет, 42,89 – власні кошти | Покращення умов перебування у навчальних та лікарняних закладах |  | У 2018 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах: - Нетішинська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 - капітальний ремонт будівлі (санвузли) - будівля головного корпусу лікарні по вул. Лісова, 1/1 (капітальний ремонт частини будівлі) - будівля поліклініки по вул. Лісова, 1 (заміна вікон 1-4 поверхів) - будівля головного корпусу лікарні по вул. Лісова, 1/1 (ремонт частини покрівлі) Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів Виготовлено ПКД на реконструкцію мереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» - 12,31 тис. грн. (бюджет громади) Виконано стандартне приєднання до електромереж АТ «Хмельницькенерго» виробничої бази КП НМР «ЖКО» - 41,1 тис.грн (бюджет громади) |
| 2019 рік | 1064,4 - бюджет міста (в т.ч. 7133,0 кредитні кошти), 336,56 - обласний бюджет, 4684,3 - державний бюджет, 1,9 – власні кошти | Покращення умов перебування у навчальних та лікарняних закладах |  | У 2019 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах: - капітальний ремонт будівлі (заміна вікон і дверей на металопластикові) дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) комбінованого типу № 4 «Вогник» - капітальний ремонт будівлі (вікна) Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» та господарська будівля по пров. Миру,5 - капітальний ремонт будівлі (заміна вхідних дверей, лінолеуму) дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Казка» - капітальний ремонт частини будівлі поліклініки по вул. Лісова, 1 - капітальний ремонт частини будівлі (заміна вікон на металопластикові) Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 - капітальний ремонт частини будівлі поліклініки (орендованої КП НМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги») по вул. Лісова, 1 Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів Упродовж звітного періоду в бюджетних закладах міста та комунальних підприємствах, що мають на балансі будівлі, де встановлені засоби обліку енергоносіїв, та оплата комунальних послуг яких фінансується з бюджету міста, визначено відповідальних осіб за проведення щоденного моніторингу споживання енергоресурсів, який проводився на паперових носіях. Рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 14 листопада 2019 року № 526/2019 затверджено положення про систему енергетичного менеджменту. З 12 грудня 2019 року щоденний моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами, закладами міста проводиться в системі АІС "Енергосервіс". |
| 2020 рік | 8970,81 - бюджет територіальної громади (в т.ч. 7133,0 кредитні кошти НЕФКО) 2330,88 - обласний бюджет, 305,48 – власні кошти, 1,2 - благодійна допомога | Покращення умов перебування у навчальних та лікарняних закладах Забезпечення відповідального споживання енергоресурсів | У результаті реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Економія споживання вуличного освітлення у 2020 році у натуральних показниках становить 41873 кВт | У 2020 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах: - капітальний ремонт будівлі Нетішинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 (частина захисної споруди цивільного значення); - капітальний ремонт частини будівлі КЗ «Палац культури міста Нетішин»; - капітальний ремонт (заміна покрівлі) КЗ «Старокривинський будинок культури»; - реконструкція частини приміщень адмінбудинку під пункт здоров’я по вул. Перемоги, 93А у с.Старий Кривин; - реконструкція частини будівлі КЗ «Нетішинський Будинок культури» під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178; - капітальний ремонт будівлі (заміна 50-ти дерев’яних вікон на металопластикові). Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів Упродовж звітного періоду в бюджетних закладах міста та комунальних підприємствах, що мають на балансі будівлі, де встановлені засоби обліку енергоносіїв, та оплата комунальних послуг яких фінансується з бюджету міста, проводився щоденний моніторинг споживання енергоресурсів в системі АІС "Енергосервіс". Відповідно, у кожному такому закладі, установі, підприємстві призначено відповідальних осіб. Наприкінці 2020 року виконавчим комітетом міської ради було укладено договір з ТОВ «Енергосервіс.Ком.Юа» на право використання комп’ютерної програми СКАУ «Міська рада – модуль АІС «Енергосервіс: облік, контроль, економія» |
| 2021 рік | 11938,9 - бюджет територіальної громади (в т.ч.3246,833 погашення кредитних коштів НЕФКО, 234,4 тис. грн. – обслуговування боргу) 112,5 – власні кошти населення, бюджетних установ | Покращення умов перебування у навчальних та лікарняних закладах | У результаті реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Економія споживання вуличного освітлення у 2021 році у натуральних показниках становить 11286 кВт | У 2021 році проведено капітальні ремонти на таких соціальних об’єктах: -Реконструкція частини будівлі Нетішинського міського Будинку культури під пункт здоров’я по вул.Солов’євська, 178 в м.Нетішин. Проведено оздоблювальні, сантехнічні, електромонтажні роботи, встановлено вікна, двері, виготовлено технічний паспорт та енергетичний сертифікат. -Капітальний ремонт частини будівлі (даху, утеплення зовнішніх огороджуючих конструкцій, блискавкозахисту) Нетішинського міського Будинку культури по вул.Солов’євська, 178 -Нове будівництво вуличного освітлення (зони пішохідного мосту через р.Горинь) в районі вул.Михайлова. -Проведено капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4 У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей. Так, встановлено 249 вікон на загальну суму 1720,6 тис. грн.; та становлено 9 дверей загальною вартістю 85,3 тис. грн.: Також у ЗЗСО № 2 встановлено 129 вікон, 4 металопластикових дверей та 1 металеві двері Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів |
| 2022 рік | 4421,598 - бюджет територіальної громади (в т.ч.3246,833 погашення кредитних коштів НЕФКО, 135,691 тис. грн. – обслуговування боргу) 98,34 – власні кошти населення | Покращення умов перебування у навчальних закладах |  | Проведено такі роботи: - капітальний ремонт частини будівлі (покрівлі) по вул.Михайлова, 4 У закладах освіти проведено заміну вікон та дверей: встановлено 5 вікон на загальну суму 43,0 тис. грн.; та становлено 3 дверей загальною вартістю 49,16 тис. грн. Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів. |
| 2023 рік | 2435,125 тис. гривень - кредит (НЕФКО). Кредит погашено у повному обязі |  | У результаті реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи вуличного освітлення». Економія споживання вуличного освітлення у 2023 році у натуральних показниках становить 127836 кВт | У 2023 році проведено такі роботи: - реконструкція будівлі центру соціальних служб для молоді під будівлю позашкільного навчального закладу по пр.Курчатова, 8 (Героїв України,8) в м.Нетішин Хмельницької області (коригування) - капітальний ремонт частини будівлі (покрівля) по вул. Михайлова, 4 (Чорновола, 4) в м.Нетішин Хмельницької області Оновлено матеріально-технічну базу освітніх закладів |

12

4. Заключний висновок

Завдання програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів, які  забезпечували раціональне використання та збереження енергоресурсів у бюджетній сфері.

Основна мета та цілі програми досягнуто. Термін виконання програми завершено, але питання енергоефективності та енергозбереження, комплексної термомодернізації будівель, проведення просвітницької та інформаційної роботи щодо грантових можливостей залишаються актуальними для усіх сфер життєдіяльності громади.

Секретар міської ради							Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко

Начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

про результати виконання програми енергоефективності Нетішинської міської територіальної громади на 2018-2023 роки

Програма затверджена рішенням сорокової сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 30 березня 2018 року №40/3284, зі змінами.

Метою програми є раціональне користування енергоносіями у бюджетній сфері за умов дотримання санітарно-гігієнічних норм і підвищення рівня комфорту в будівлях закладів;

- оптимізація паливно-енергетичного балансу міста;

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах, закладах;

- підвищення культури енергоспоживання.

Термін дії програми завершено та, наразі, проводиться робота щодо розробки нових документів із розвитку енергоефективності та енергозбереження у територіальній громаді.

Упродовж дії зазначеної програми реалізовувався проєкт та фінансувався захід «Реконструкція системи вуличного освітлення» із залученням кредитних коштів НЕФКО. погашення кредитних коштів НЕФКО:

| Рік |  | Сплачено кредиту, тис. грн. |  | Споживання, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  | 826115 |
| 2019 |  |  |  | 764314 |
| 2020 |  |  |  | 586814 |
| 2021 |  |  |  | 544941 |
| 2122 |  |  |  | Блекаут |
| 2023 |  |  |  | 417105 |

Фінансування інших заходів здійснювалось у рамках реалізації інших міських цільових програм

Начальник відділу економіки						Наталія ЗАРІЦЬКА