УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

21.12.2018					Нетішин 				№ 48/3383

Про виконання у 2017 році Програми  підтримки  об’єднань  співвласників багатоквартирних  будинків  у  проведенні капітальних  ремонтів,  реконструкції  та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки

Відповідно до статті  25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Щорічний  звіт  про  виконання у 2017 році Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки», затвердженої рішенням  двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання  від 14 лютого 2017 року №23/1187,  із змінами та доповненнями, взяти  до відома.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сорок восьмої сесії  Нетішинської  міської  ради

VІІ скликання

21.12.2018 № 48/3383

Щорічний звіт

про виконання  у 2017 року  «Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина  на  2017-2021 роки»

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1187 (із змінами,  внесеними змінами рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14 липня 2017 року № 30/1637)  затверджено Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки (далі - Програма).

Відповідно до Програми відповідальним виконавцем є: управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради та фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основною метою Програми є підвищення ефективності управління житловим фондом, співфінансування капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення житлових багатоквартирних будинків, з метою забезпечення їх належного інженерно-технічного та санітарного стану, реалізації прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання, а також забезпечення сприяння співвласників у ремонті та благоустрої спільного майна з боку територіальної громади.

У  2017 році  об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) м. Нетішин, відповідно до Програмних завдань, реалізовані наступні Проекти:

| № з/п | Найменування проекту | Замовник | Виконавець робіт (Підрядник) | Обсяг фінансування, тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | Кошти ОСББ |
| 1 | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) житлового будинку по вул.Варшавська, 5 м.Нетішин Хмельницької області | ОСББ «Варшавська 5» | ТОВ «Ренобау» | 351,55479 |  | 54,58235 |
| 2 | Капітальний ремонт частини житлового будинку м.Нетішин Хмельницької області по вул.Варшавська, 5 ремонт ліфта П-320/9 реєст.№774 | ОСББ «Варшавська 5» | СРБП «Хмельницькліфт» | 326,16301 |  | 3,61973 |
| 3 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон в місцях загального користування, частковий ремонт герметизації стиків стінових панелей) житлового будинку по вул.Варшавська, 7 м.Нетішин Хмельницької області | ОСББ «Варшавська 7» | ПП КДФ | 333,61514 |  | 47,21206 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів реалізованих проектів Програми фінансової підтримки ОСББ у м.Нетішин за 2017 рік |  |  |  | 1116,74708 |  |

Результати від виконання Програми :

- цільове та раціональне використання коштів бюджету міста на утримання житлових будинків,

- поліпшення стану житлового фонду в цілому,

- сприяння створенню ефективного власника житла,

- створення прозорого  механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі житлово-комунального господарства,

- реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства.

3

Щорічний звіт про хід виконання у 2017 році

Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина  на  2017-2021 роки

| № з.п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (ОСББ) | Бюджет міста | Інші джерела (ОСББ) |  |
| 1 | Капітальний ремонт, реконструкція та технічне переоснащення багатоквартирних житлових будинків | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2017 | 4500,0 | 794,12 | 1011,33294 | 105,41414 | Виконано капітальний ремонт покрівлі площею 824,4 м2 та капітальний ремонт ліфта П-320/9 житлового будинку по вул.Варшавська, 5. Виконано заміну 93 вікон в місцях загального користування та герметизація стиків зовнішніх стінових панелей в кількості 50 п.м. житлового будинку по вул.Варшавська, 7. |

4

Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів у 2017 році, надається оцінка ефективності виконання програми.

Показники  очікуваних  результатів:

| Показники | 2017 рік |
| --- | --- |
| Економічні - проведення капітальних ремонтів покрівлі - заміна вікон - герметизація стиків зовнішніх стінових панелей - ремонт ліфта П-320/9 | 824,4 м2 93 шт. 50 п.м. 1 шт. |
| Соціальні | Поліпшення стану житлового фонду в цілому. Сприяння створенню ефективного власника житла. |
| Інші | Створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об’єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблем у галузі ЖКГ. |

Заключний висновок:

В  ході  реалізації  Програми  забезпечено  формування  сприятливих  умов  для  діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Залучення коштів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на умовах співфінансування  не тільки  підвищують фінансові  можливості  з  ремонту житла,  але  й  стимулює  дбайливе  ставлення  співвласників  до  спільного  майна, його  збереження  і  поліпшення.

З  метою якісного та професійного управління житловим фондом міста Нетішин новими потенційними управителями, а також підвищення кваліфікації діючих голів  правління  ОСББ в контексті змін  законодавства,  Нетішинська  міська рада продовжуватиме  роботу по залученню мешканців міста до нових заходів управління  власним  майном.

Перший заступник міського голови				І.В.Романюк

Виконавець:

начальник Управління капітального будівництва

виконавчого комітету  Нетішинської міської ради

Я.Б. Петрук