НЕТІШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

сорок дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

12.07.2024					Нетішин			      	№ 49/2346

Про виконання у 2023 році програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки»

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада

ВИРІШИЛА:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2023 році програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на        2017-2027 роки», затвердженої рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202, зі змінами, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сорок дев’ятої сесії Нетішинської міської ради        VIIІ скликання

12.07.2024 № 49/2346

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2023 році програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки»

1.Основні дані.

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202  було затверджено програму «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки», з внесеними змінами.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств територіальної громади міста, що потребують поліпшення житлових умов, житлом шляхом запровадження 
ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) житла.

Виконавець: Фонд комунального майна  міста Нетішина.

Термін виконання: 2017-2027 роки.

2

2. Виконання завдань і заходів.

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконан-ня заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела (зазначити) |  | Бюджет Нетішинської міської ТГ | Інші джерела (зазначити) |  |  |
| 1 | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт житла, переобладна-ння нежитло-вих будівель у житлові та придбання житла шляхом надання безвідсоткової позики | Виконавчий комітет міської ради, Управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, Фонд кому-нального майна міста Нетішина, фінансове управління виконавчого комітету міської ради | 2023 | 1200,0 |  | - | 300,0 |  | - | У 2023 році на реалізацію заходів програми з бюджету Нетішинської міської ТГ передбачено кошти у сумі 1 200 000 гривень. Однак, у зв’язку з введення воєнного стану в Україні через збройну агресію російської федерації проти України та зі збільшенням ринкової вартості житла за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ та власних коштів громадян, в рамках програми, учасником було придбано двокімнатну квартиру на вторинному ринку нерухомості у місті Нетішин. |

3

Станом на 31 грудня 2023 року учасниками І-VІ черги програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на                2017-2027 роки» визначено 67 громадян.

Упродовж 2023 року учасниками програми, які отримали позику, сплачено до бюджету Нетішинської міської територіальної громади 832 316,36 гривень.

3. Оцінка ефективності.

| Показники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні: (виділено коштів на виконання програми), тис. грн. | - | - | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1200 |
| Соціальні: -кількість громадян, працівників бюджетної та комунальної сфер міста, яких включено до реєстру учасників програми -кількість сімей працівників бюджетної та комунальної сфер міста, які отримали позику та поліпшили житлові умови в рамках програми | 41 - | 2 - | 12 4 | 6 6 | 5 6 | - - | 1 1 |
| Екологічні: | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші: -кількість придбаних житлових квартир на (первинному/вторинному) ринку нерухомості | - | - | 4 | 6 | 6 | - | 1 |

4. Пропозиція щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Активізація роботи щодо реалізації заходів програми дасть можливість підвищити  рівень  забезпечення працівників бюджетної сфери та  комунальних підприємств міста житлом шляхом збільшення видатків на фінансування обсягів житлового будівництва та надання безвідсоткових грошових позик на придбання житла.

Секретар міської ради							      Іван РОМАНЮК

Відповідальні виконавці:

Перший заступник міського голови

Олена Хоменко,

директор Фонд комунального майна

міста Нетішина Надія Коваль

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до щорічного (проміжного) звіту про виконання у 2023 році

програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки»

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 14 лютого 2017 року № 23/1202  було затверджено програму «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на 2017-2027 роки», з внесеними змінами.

Метою програми є підвищення рівня забезпечення працівників бюджетної сфери та комунальних підприємств територіальної громади міста, що потребують поліпшення житлових умов, житлом шляхом запровадження 
 ефективного фінансово-інвестиційного механізму підтримки будівництва (придбання) житла.

Виконавець програми : Фонд комунального майна  міста Нетішина.

У 2023 році на реалізацію заходів програми з бюджету Нетішинської міської ТГ передбачено кошти у сумі 1 200 000 гривень. Однак, у зв’язку з введення воєнного стану в Україні через збройну агресію російської федерації проти України та зі збільшенням ринкової вартості житла за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської ТГ та власних коштів громадян, в рамках програми,  учасником було придбано  двокімнатну квартиру на вторинному ринку нерухомості у місті Нетішин.

Станом на 31 грудня 2023 року учасниками І-VІ черги програми «Муніципальне житло Нетішинської міської територіальної громади на  2017-2027 роки» визначено 67 громадян.

Упродовж 2023 року учасниками програми, які отримали позику, сплачено до бюджету Нетішинської міської територіальної громади 832 316,36 гривень.

Виконання програми дає можливість підвищити  рівень  забезпечення працівників бюджетної сфери та  комунальних підприємств міста житлом шляхом надання безвідсоткових грошових позик на придбання житла.

Директор Фонду комунального

майна м.Нетішина                        					        Надія КОВАЛЬ