УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

12.04.2019		 			Нетішин				№ 54/3630

Про виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році Програми благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 жовтня 2016 року № 19/947, зі змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят четвертої сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

12.04.2019 № 54/3630

Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання у 2018 році Програми благоустрою

міста Нетішин на 2017-2019 роки

1.Основні дані:

Програма благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від                                28 жовтня 2016 року № 19/947.

Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку жителів і гостей міста Нетішин.

Однією з стратегічних цілей Програми є створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою, запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів, покращення екологічного і санітарного стану міста Нетішин.

Виконавці програми: Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна міста Нетішина.

Строки виконання програми: 2017-2019 роки.

2

2.Виконання завдань і заходів:

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Електроенергія вуличного освітлення міста, електроенергія для роботи міського фонтану | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 2021,91 | - | 1847,25 | - | Забезпечено освітлення міста в вечірні та нічні години, проводилось включення міського фонтану в літній період |
| 2. | Утримання зовнішніх електро-мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок міста та його садибної забудови, та консультаційні послуги (управління проектом) щодо фінансування інвестиційних проектів вуличного освітлення | КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2018 | 942,42 | - | 812,80 | - | Утримання у належному стані мережі вуличного освітлення. Інформаційні (Консультаційні) послуги в рамках реалізації проекту «Реконструкція системи вуличного освітлення в м.Нетішин Хмельницької області» (НЕФКО) |
| 3. | Утримання зелених насаджень міста, парків. Видалення на території міста карантинних рослин | КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2018 | 3819,80 | - | 3440,91 | - | Проводився постійний догляд за зеленими насадженнями міста та покращення їх естетичного вигляду. |
| 4. | Прибирання території благоустрою, в т.ч. парків, та ремонт об’єктів і елементів благоустрою міста (МАФи, елементи сцени) | КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2018 | 8867,33 | - | 6472,55 | - | Забезпечено утримання об’єктів та елементів благоустрою у належному стані |
| 5. | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | КП НМР «Комфорт» | 2018 | 645,43 | - | 121,70 | - | Забезпечено утримання території пляжу у належному стані, здійснено заходи із забезпечення охорони життя населення міста на водних об’єктах |
| 6. | Обслуговування територій кладовищ міста | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 180,60 | - | 142,74 | - | Проводилось прибирання територій кладовищ, систематичне вивезення сміття, викошування трави. Проводилось видалення порослі дерев. |
| 7. | Утримання безпритульних тварин та тимчасового притулку | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 486,18 | - | 452,23 | - | Проводився щоденний догляд за безпритульними тваринами, збір харчових відходів, завезення води, вивіз сміття, відлов безпритульних тварин згідно графіка для подальшої стерилізації |
| 8. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізаційної мережі вулиць | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 5106,70 | - | 4891,11 | - | Утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі, обслуговування світлофорів, очищення зливової каналізації. |
| 9. | Інвентаризація і паспортизація об’єктів благоустрою міста: вулиць, доріг, зелених насаджень, електромереж тощо | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 50,0 | - | 1,35 | - | Проведено технічну інвентаризацію та паспортизацію вул.Будівельників (52м/п) |
| 10. | Придбання, монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки, святкового оздоблення | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 92,71 |  | 34,63 | - | Встановлено та демонтовано ялинку та святкове оздоблення до Новорічних свят |
| 11. | Утримання лісового господарства | КП НМР «Комфорт» КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 1150,60 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 12. | Утримання та облаштування парків, зон відпочинку міста, збереження природозаповідного фонду | КП НМР «Комфорт» | 2018 | 1335,10 | - | 1309,40 | - | Утримання парків, зон відпочинку міста, забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку для покращення загального мікроклімату міста, а також організація різних форм дозвілля |
| 13. | Проведення незалежної оцінки об’єктів благоустрою (пам’ятники, пам’ятні знаки, обеліски, майданчик для культурно-масових заходів та ін.) | Фонд комунального майна міста Нетішина | 2018 | 2,0 | - | 2,0 | - | Взяття на облік КП «Благоустрій», КП «Комфорт» об’єктів благоустрою для забезпечення їх належного утримання і обслуговування |
| 14. | Утримання та обслуговування виробничої бази | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 725,50 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 15. | Забезпечення приєднання електроустановок об’єкту «Будівництво міського парку культури та відпочинку» | УКБ ВК НМР | 2018 | 56,77 | - | 41,40 | - | Забезпечено приєднання електроустановок об’єкту будівництва до енергопостачальної компанії |
|  | Всього з утримання благоустрою території міста |  |  | 25483,05 | - | 19570,07 | - |  |
| 1. | Поточний ремонт доріг, внутрішньо-дворових вулиць, під’їзних шляхів, проїздів та тротуарів міста, нанесення дорожньої розмітки дороги | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 2513,90 | - | 1579,62 | - | Виконано ямковий ремонт доріг, вулиць міста підрядними організаціями (5704м2) |
| 2. | Розробка проекту схеми організації дорожнього руху по вулицям м.Нетішин | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 45,20 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 3. | Виготовлення технічних умов на автобусні зупинки та електропостачання парків у районі вул.Шевченка,1, та між вул.Набережна і Будівельників | КП НМР «Благоустрій» КП НМР «Комфорт» | 2018 | 75,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 4. | Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | КП НМР «Благоустрій», Фонд комунального майна | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 5. | Управління у сфері благоустрою міста (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | КП НМР «Благоустрій» КП НМР «Комфорт» | 2018 | 232,05 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 6. | Виготовлення проекту на улаштування дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями на пр.Незалежності, у районі ж/б №13, та улаштування дитячого ігрового майданчика | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 7. | Виготовлення проектів на улаштування дитячих ігрових майданчиків у районі ж/б №164/2, що на вул.Солов’євська, та у р-ні ж/б №94, що на вул.Снігурі | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 8. | Виконання проектних робіт на розробку схеми організації дорожнього руху по вул.Шевченка у м.Нетішин Хмельницької області з улаштуванням пішохідних переходів | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 10,30 | - | 10,23 | - | Виконано проектні роботи робіт на розробку схеми організації дорожнього руху по вул.Шевченка у м.Нетішин Хмельницької області з улаштуванням пішохідних переходів (1418м/п) |
| 9. | Інженерно-геодезичні вишукування вул.Шевченка, Старонетішинська, Лісова, Снігурі, Космонавтів у м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | 28,40 | - | 17,91 | - | Виконано інженерно-геодезичні вишукування вул.Шевченка 5,672га(1418*40) |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  | 2904,85 | - | 1607,76 | - |  |
| 1. | Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування та оновлення автотракторної техніки | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 6680,08 | - | 297,27 + 1606,30 | - | КП НМР «Благоустрій» придбано алмазні диски для обслуговування та ремонту доріг, тіньові навіси «Альтанки», станцію керування та насос для роботи міського фонтану, світильники для освітлення пішохідних переходів, інше. КП НМР «Комфорт» придбано альтанки, звукову апаратуру, пірс дерев’яний, обладнання до трактора, міні-земснаряд, вагончик побутовий, лавки, зварювальний апарат. |
| 2. | Капітальний ремонт доріг та вулиць міста | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 10500,00 | - | 2515,595 | - | Виконано проектні роботи на проведення кап.ремонту по вул.Шевченка, державну експертизу ПД. Проведено державну експертизу ПД на кап.ремонт вул.Солов’євська. Проведено кап.ремонт дороги (316м2), виготовлено ПД на кап.ремонт тротуарів. Проведено улаштування покриттів з ФЕМ, тактильних плиток (497м2). |
| 3. | Реконструкція зовнішніх електромереж по вулиці Будівельників | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 4. | Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення міста на вул.Ринкова, вул.Шевченка, просп.Незалежності | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 5. | Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 6. | Реконструкція просп.Курчатова | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 56026,53 | - | 42,93 | - | Проведено експертизу кошторисної частини проекту на реконструкцію просп.Курчатова |
| 7. | Реконструкція системи поливу на просп. Курчатова | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 3867,08 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 8. | Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу на вул. Шевченка, Набережна, Михайлова | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 493,51 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 9. | Будівництво зупинки на вул.Набережна, виготовлення ПКД на розширення проїзної частини дороги для зупинки автобусів | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 8,21 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 10. | Очищення водоймищ міста та каналу-прорізу до насосної станції фонтану | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 11. | Придбання обладнання дитячих ігрових майданчиків, проведення експертизи проектної документації, будівництво, улаштування дитячих ігрових майданчиків | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 800,00 | - | 261,82 | - | Встановлено дитячий ігровий майданчик для дітей з обмеженими фізичними можливостями на пр.Курчатова у районі ж/б №13. |
| 12. | Улаштування майданчика з тренування і навчання домашніх тварин | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 13. | Виготовлення ПКД та встановлення автобусних зупинок | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 1621,72 | - | 3,18 | - | Проведено експертизу проектної документації на встановлення автобусних зупинок по вул.Солов’євська, Старонетішинська |
| 14. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на розміщення щитів для зовнішньої реклами | КП НМР «Благоустрій» | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 15. | Виготовлення ПКД для будівництва притулку безпритульних тварин | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 195,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 16. | Встановлення об’єктів зовнішньої реклами на: вул.Старонетішинська (у районі буд.№50); вул.Михайлова (у районі кафе «Старий Томас»); просп.Незалежності (між вул.Варшавська та Михайлова у районі обвідного каналу навпроти фонтану) | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | 181,14 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 17. | Реконструкція частини об’єкта благоустрою у районі будівлі №3, що на вул.Шевченка | КП НМР «Благоустрій» УКБ ВК НМР | 2018 | - | - | - | - | Кошти не передбачалися |
| 18. | Придбання комп’ютерної оргтехніки, обладнання та предметів довгострокового використання | КП НМР «Комфорт» | 2018 | 100,00 | - | 94,60 | - | Оснащення матеріально-технічної бази КП «Комфорт» |
| 19. | Виготовлення ПКД та технічної документації для облаштування об’єктів благоустрою (парків та елементів сцени) | КП НМР «Комфорт» УКБ ВК НМР | 2018 | 200,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 20. | Придбання обладнання, механізмів та спеціальної техніки для обслуговування парків та пляжу міста | КП НМР «Комфорт» | 2018 | 6358,93 | - | - | - | Кошти не виділялися |
| 21. | Проектні роботи по об’єктам: «Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області» та «Будівництво парку у районі між вул.Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності у м.Нетішин Хмельницької області» | УКБ ВК НМР | 2018 | 235,36 | - | 189,712 | - | Виготовлена проектна документація на зазначені об’єкти будівництва. |
| 22. | Будівництво міського парку культури та відпочинку в м.Нетішин Хмельницької області | УКБ ВК НМР | 2018 | 10000,00 | - | 1645,628 | - | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів – 740м2, установлення бетонних поребриків – 300м. |
| 23. | Придбання ялинки | КП НМР «Комфорт» | 2018 | 52,17 | - | 30,00 | - | Придбано дерево ялинка для посадки в ґрунт. |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 97319,73 |  | 6687,035 |  |  |
|  |  | РАЗОМ |  | 125707,63 |  | 27864,865 |  |  |

9

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2018 |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 27864,865 |
| Соціальні |  |
| Придбано обладнання та інструменти: - алмазний відрізний диск, шт. - насос та станція керування для фонтану, тис.грн. - міні-земснаряд, шт. - електроінструменти, тис.грн. | 2 40,92 1 79,57 |
| Відремонтовано вуличних лавочок, шт. Пофарбовано вуличних лавочок, шт. | 233 233 |
| Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од. | 62 |
| Придбано звукове обладнання для міської сцени, тис.грн. | 264,74 |
| Облаштовано пірс на міському пляжі, тис.грн. | 147,00 |
| Придбано приладів освітлення: - світильники «Перехід», шт. - ліхтарі паркові, шт. | 3 6 |
| Замінено світильників та ламп зовнішнього освітлення, шт. | 470 (180 енергозберігаючі, 9 світлодіодні) |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади квітів, шт. - кущів самшита, шт. - дерев, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. - видалено кущів, кв.м. - викошено газонів, га - побілено дерев, шт. - побілено квіткових клумб, кв.м. | 21942 400 173 2185 4000 197 11 70,5 4700 485 |
| Нанесено розмітку дорожню: - розмітка пішохідні переходи, кв.м. - розмітка дорожня, пог.м. | 890,37 15872 |
| Встановлено тіньові навіси «Альтанки» | 30 |
| Ямковий ремонт доріг, вулиць, кв.м | 6114,92 |
| Капітальний ремонт доріг: - Гарячими асфальтобетонними сумішами, м2. | 316 |
| Капітальний ремонт та улаштування тротуарів: - покриття з ФЕМ, тактильних плиток, м2. | 1237 |
| Екологічні |  |
| Утилізовано ламп, шт | 210 |
| Вивезено та утилізовано сміття, куб.м | 862 |
| Інші |  |
| Простерилізовано тварин, гол. Придбано корм для тварин, кг. | 144 4244 |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Завдання Програми спрямовані на реалізацію комплексу заходів з благоустрою міста Нетішин, які  забезпечать утримання в належному санітарно-технічному стані території міста, покращення його естетичного вигляду, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку жителів і гостей міста.

Програма є актуальною для міста та потребує продовження роботи по реалізації заходів у 2019 році.

З метою ефективної реалізації заходів Програми необхідно забезпечити своєчасне фінансування заходів.

Перший заступник

міського голови									І.В.Романюк

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії сектору благоустрою

відділу МА та Б виконавчого

комітету міської ради

Є.Є.Чайковська