УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.02.2014					Нетішин				№ 55/1220

Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 «Про міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки»

Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада                    в и р і ш и л а:

1.Унести до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради                      VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 «Про міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки», такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Кравчук В.Ф.) щороку передбачати у бюджеті міста кошти на виконання програми відповідно до затверджених заходів.

3.Виконавчому комітету міської ради щороку інформувати міську раду про виконання цієї Програми.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови та постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Калабський С.В.).

Секретар міської ради								О.М.Марчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням дев’ятнадцятої сесії

Нетішинської міської ради

VI скликання 29.12.2011 № 19/371

(у редакції рішення п’ятдесят п’ятої

сесії Нетішинської міської ради

VI скликання 28.02.2014 № 55/1220)

МІСЬКА ПРОГРАМА

«Питна вода міста Нетішин»

на 2012-2020 роки

Нетішин - 2014

2

1.Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»; «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки», затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VІ; «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» |
| 3. | Розробник програми | відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 4. | Співрозробник програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | виконавчий комітет міської ради |
| 6. | Учасники програми | виконавчий комітет міської ради |
| 7. | Термін реалізації програми | 2012-2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | І етап - І черга (2012-2013); ІІ етап – ІІ черга (2014-2020) |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування, тис. грн. | 10256,133 |

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Міська програма «Питна вода міста Нетішин» на 2012-2020 роки» (далі - Програма) розроблена на виконання Закону України Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України на 2011-2020 роки».

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення міста питною водою гарантованої якості є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення м.Нетішин.

Розроблення програми обумовлено потенційною загрозою ускладнення санітар-но-епідемічної ситуації у садибній забудові міста внаслідок низької якості питної води.

Водопостачання та водовідведення об'єктів міста здійснюється комунальним господарством ВП «ХАЕС» ДП НАЕК "Енергоатом".

Загальна потужність відомчих водопроводів у місті становить                              16-17 тис.куб.м/добу. Працює 14 водозабірних свердловин, 6 резервуарів чистої води, 20 водопровідних насосних станцій. Відомчими водопроводами усім споживачам у середньому подається 14,77 тис.куб.м/добу, у т.ч. населенню - 13,115 тис. куб.м.

Протяжність водогону та водопровідних мереж у місті становить 90,3 км.

Продуктивність очисних споруд у місті 16-17 тис.куб.м/добу. Пропускна спроможність через каналізаційні очисні споруди стічних вод становить                        20 тис.куб.м/добу. Усі каналізаційні стічні води в місті проходять повну біологічну очистку. Сьогодні очисні споруди потребують розширення та реконструкції.

Загальна протяжність мереж водопостачання – 85,6 км.

Загальна протяжність мереж водовідведення - 72,7 км.

3

За останні роки практично припинено будівництво (реконструкція) і нарощування потужностей водопостачання та водовідведення.

Проблемним питанням залишається централізоване водопостачання садибної забудови м.Нетішин, для вирішення якого необхідно завершити будівництво об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

3.Визначення мети програми

Метою програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Нетішин садибної забудови.

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- удосконалення технології підготовки води на водоочисних станціях;

- контролю якості питної води;

- розвитку систем забору, транспортування питної води;

- розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Ресурсне забезпечення та етапи виконання програми

Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів у житлово-комунальному господарстві у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів бюджету міста.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (а саме на будівництво водопроводу у садибній забудові міста Нетішин Хмельницької області, будівництво якого розпочалося у 2006 році)., становить 10256,133 тис.грн., у тому числі:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І етап – І черга бу-дівництва (завершено) до 2014 року | ІІ етап – ІІ черга будівництва |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет | 8619,973 | 1077,378 | 5240,20 | 1151,20 | 1151,195 | - | - | - | - |
| Бюджет міста | 1636,16 | 1239,180 | 275,80 | 60,59 | 60,59 | - | - | - | - |
| Всього | 10256,133 | 2316,558 | 5516,00 | 1211,79 | 1211,785 |  |  |  |  |

4

На добудову водопроводу у садибній забудові міста Нетішин у 2013 році з державного бюджету було виділено 5240,20 тис.грн., які не було освоєно.

У разі виникнення причин, що, в свою чергу, спричинили невиконання фінансового забезпечення(не проведені видатки) та заходів програми у запланованому році їх виконання переноситься на наступний рік.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Для досягнення мети програми необхідно вирішити завдання щодо будівництва об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова», забезпечення відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення надійності функціонування системи водопостачання за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання заходів програми планується протягом 2012-2020 років.

Результативні показники програми.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення, чисельністю 1336 осіб садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміологічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

6.Напрямки діяльності та заходи програми

Виконання програми здійснюється за основним напрямком: розвиток та реконструкція системи мереж питного водопостачання міста та забезпечення централізованим водопостачанням мешканців м.Нетішин садибної забудови.

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми, що додається.

7.Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нетішинська міська рада та її виконавчий комітет.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Додаток до Програми

Перелік напрямків, завдань і заходів Програми

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн., у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансу-вання, грн. | Очікува-ний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | до 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Розвиток та реконст-рукція системи мереж пит-ного водо-постачання міста та забезпе-чення централізо-ваним водопоста-чанням мешканців м.Нетішин садибної забудови | Будівництво водопроводу (мережі водопоста-чання об’єкта цивільного призначення «Водозабез-печення міста Нетішина – садибна забудова») | 2012 -2020 | Виконав-чий комітет міської ради | 8619,973 | 1077,378 | 5240,20 | 1151,20 | 1151,195 | - | - | - | - | Держав-ний бюджет | Забезпече-ння населе-ння садиб-ної забудо-ви міста питною водою норматив-ної якості, поліпшення санітарно-епідеміо-логічної ситуації, стану здоров'я людей та їх умов діяль-ності, підвищення рівня життя населення садибної забудови міста |
|  |  |  |  |  | 1636,160 | 1239,180 | 275,80 | 60,59 | 60,59 |  |  |  |  | Бюджет міста |  |
|  | Всього: |  |  |  | 10256,133 | 2316,558 | 5516,00 | 1211,79 | 1211,785 |  |  |  |  |  |  |