УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

28.02.2014					Нетішин				№ 55/1221

Про внесення змін до рішення п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1173 «Про програму підвищення безпеки дорожнього руху в м.Нетішин на 2014-2017 роки»

Відповідно до статті 25, підпункту 1 пункту «а» статті 30, частини 2                      статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпеченням безпеки дорожнього руху у місті Нетішин, міська рада    в и р і ш и л а:

1.Унести до рішення п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради                     VІ скликання від 21 січня 2014 року №53/1173 «Про програму підвищення безпеки дорожнього руху в м.Нетішин на 2014-2017 роки» такі зміни:

1.1.паспорт програми безпеки дорожнього руху в м.Нетішин на 2013-2017 роки викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

1.2.абзац 4 розділу 3 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання» викласти у такій редакції:

«На виконання програми залучаються кошти державного бюджету та бюджету міста. Загалом фінансування програми складає 803 тис. 980 гривень.»;

1.3.підпункт 1.2. пункту 1 переліку напрямів, завдань і заходів програми,  викласти у новій редакції згідно з додатком.

У зв’язку з цим змінити розмір фінансових показників по розділу 1 та разом по програмі.

2.Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради                 (Кравчук В.Ф.) при внесені змін до бюджету міста на 2014 рік та формуванні бюджету міста на відповідні роки передбачати кошти на фінансування програми в частині забезпечення виконання заходів, фінансування яких передбачено здійснювати за рахунок коштів бюджету міста.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, законності та правопорядку (Бойко В.Ф.), бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Антощук В.С.).

Секретар міської ради							О.М.Марчук

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської

міської ради VI скликання 21.01.2014 № 53/1173

(у редакції рішення п’ятдесят п’ятої сесії

Нетішинської міської ради VI скликання

28.02.2014 № 55/1221

ПАСПОРТ

програми безпеки дорожнього руху в м.Нетішин на 2013-2017 роки

| 1. | Ініціатор розроблення програми |  |  | ВДАІ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області по обслуговуванню міста Нетішин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу про розроблення програми |  |  | - Указ Президента України від 20 листопада 2007 року № 112/2007 "Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху", - Закон України "Про дорожній рух" |  |  |  |
| 3. | Розробник програми |  |  | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради |  |  |  |
| 4. | Співрозробники програми |  |  | ВДАІ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області по обслуговуванню міста Нетішин |  |  |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми |  |  | ВДАІ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області по обслуговуванню міста Нетішин |  |  |  |
| 6. | Учасники програми |  |  | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, ВДАІ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області по обслуговуванню міста Нетішин, відділ освіти виконавчого комітету міської ради, служба автомобільних доріг Хмельницької області, засоби масової інформації, КП НМР «ЖКО», фінансове управління виконавчого комітету міської ради |  |  |  |
| 7. | Термін реалізації програми |  |  | 2014 -2017 роки |  |  |  |
| 7.1. | Етапи виконання програми |  |  | - |  |  |  |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування |  |  |  |  |  |  |
| Джерела фінансування |  | Обсяг фінан-сування, грн. | У тому числі за роками, грн. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| державний бюджет |  | 39180 | 9670 |  | 15570 | 6970 | 6970 |
| бюджет міста |  | 764800 | 306200 |  | 286200 | 166200 | 6200 |

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням п’ятдесят п’ятої сесії

Нетішинської міської ради VI скликання

28.02.2014 № 55/1221

Зміни до переліку

напрямів, завдань і заходів програми

| № п/п | Заходи програми | Виконавці | Строк вико-нання | Джерела фінан-сування | Орієнтовні обсяги фінансування, грн., у тому числі |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1.Матеріально-технічне забезпечення заходів з підвищення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Встановлення камер відеоспостереження на перехрестях вулиць: - Незалежності-Енергетиків-Ринкова - Незалежності-Снігурі-Старонетішинська - Будівельників-Лісова - Енергетиків-Варшавська, - Енергетиків, Лісова, Незалежності, Михайлова, Будівельників, Набережна, та в залежності від оперативної обстановки та інших вулицях міста | Виконавчий комітет міської ради, ВДАІ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області по обслуговуванню міста Нетішин | 2014-2015 | Бюджет міста | 600000 | 300000 | 150000 | 150000 | - | Попередження та розкриття злочинів, незаконних заволодінь транспортними засобами, розшуку осіб, які зникли з місць ДТП на 10% |
|  | УСЬОГО | Державний бюджет |  |  | 33680 | 9420 | 10820 | 6720 | 6720 |  |
|  | УСЬОГО | Бюджет міста |  |  | 610000 | 302500 | 152500 | 152500 | 2500 |  |
|  | Разом по розділу 1 |  |  |  | 643680 | 311920 | 163320 | 159220 | 9220 |  |
|  | Сума видатків на виконання програми з державного бюджету |  |  |  | 39180 | 9670 | 15570 | 6970 | 6970 |  |
|  | Сума видатків на виконання програми з бюджету міста |  |  |  | 764800 | 306200 | 286200 | 166200 | 6200 |  |
|  | РАЗОМ |  |  |  | 803980 | 315870 | 301770 | 173170 | 13170 |  |