УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

17.05.2019			         		  Нетішин				№ 56/3732

Про виконання у 2018 році програми розвитку велосипедної інфраструктури  в місті Нетішин на 2015-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2018 році програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради                     VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1667, взяти до відома згідно з додатком.

2.Достроково припинити дію програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки.

3.Зняти з контролю рішення сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1667 «Про програму розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки».

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят шостої сесії Нетішинської міської  ради VІІ скликання

17.05.2019 № 56/3732

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2018 році програми розвитку

велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки

1. Основні дані

Програма розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки затверджена рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради                                  VI скликання від 27 лютого  2015 року № 70/1667 та визначає комплекс заходів, що забезпечують безпечне, зручне та комфортне пересування велосипедистів, визначає основні цілі, завдання і пріоритети розвитку велотранспорту, а також методи регулювання його діяльності, визначає значення велотранспортних засобів як сприятливих для здоров'я, підвищення якості життя, покращення навколишнього і соціального середовища, враховує досвід країн з високим рівнем розвитку велотранспорту.

Для реалізації Програми в якості пріоритетних передбачалось вирішення наступних завдань :

- створення (реалізація) робочої групи для реалізації велотранспортної інфраструктури при міському голові;

- виділення коштів у бюджеті міста для будівництва і ремонту велодоріг в обсязі 10-20% фонду на дорожнє будівництво;

- підтримка регіональних і місцевих велоорганізацій, розвитку велокультури для створення дружнього велосередовища;

- організація та проведення конкурсу на "найкращий велобудинок" в місті;

- проведення соціологічних досліджень щодо першочергових потреб велосипедистів міста, вивчення та аналіз українського та зарубіжного досвіду щодо проектування велодоріжок та інфраструктури, розробку документів;

- створення економічних механізмів підвищення ефективності функціонування велотранспортної структури;

- забезпечення зручних під'їздів на велосипеді і перевезення до основних місць масового відвідування людей; облаштування стоянок в центральній частині міста, біля закладів торгівлі, учбових закладів, місць масового відпочинку;

- реалізація відкритої для усіх жителів інтернет-платформи "ВелоНетішин".

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1. | Популяризація велосипеда як екологічно чистого та здорового транспортного засобу: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Просвітницька робота серед дошкільнят та школярів міста | Управління освіти виконавчого комітету міської ради | 2018 | 5,0 | - | - | - | У загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста проводились заходи щодо популяризації здорового способу життя, зокрема проводились виховні години, лекції. Нетішинським відділенням поліції у загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах проведено уроки безпеки на дорозі. Відділом молоді та спорту виконавчого комітету міської ради проводились заходи до дня фізичної культури і спорту |
|  | Соціальна реклама, публікації у ЗМІ, телебаченні, робота з молоддю у навчальних закладах | Управління освіти, відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2018 | 2,0 | - | - | - |  |
|  | Розробка та видання інформаційних буклетів про здоровий спосіб життя | Відділ молоді та спорту виконавчого комітету міської ради | 2018 | 2,0 | - | - | - | Інформаційні буклети про здоровий спосіб життя не видавались |
|  | Створення Інтернет платформи для велосипедних активістів | Громадські організації | 2018 | 2,0 | - | - | - | Інтернет платформа для велосипедних активістів не створювалась |
|  | Організація та проведення конкурсу на "найкращий велобудинок" в місті | Відділ містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету міської ради, ОСББ | 2018 | 8,0 | - | - | - | Конкурс на «найкращий вело- будинок» в місті не проводився |
| 2. | Організація та проведення спортивних заходів, змагань: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нетішин велоквест | Виконавчий комітет міської ради, громадські організації, об’єднання | 2018 | 10,0 | - | - | - | 27 травня у місті проведено всеукраїнський турнір з велотріалу. У зазначеному турнірі брали участь велотріалісти України та Білорусії. Призовий фонд становив 10,0 тис. гривень. Захід проведено за кошти благодійників |

4

3. Оцінка ефективності виконання програми

Показники очікуваних результатів:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | - |
| Соціальні |  |
|  | - |
| Проведено квести, велопробіги, інші заходи | 1 |
| Встановлено велопарковок | 3 |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

3. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

Так як заходи програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки є складовими пріоритетних напрямів цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у місті Нетішині на період до 2020 року, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1116 зі змінами, пропонується достроково припинити дію програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті Нетішин на 2015-2020 роки, затвердженої рішення сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 лютого           2015 року № 70/1667.

Перший заступник міського голови 					І.В.Романюк

Виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Н.Заріцька