УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

08.04.2014					Нетішин				№ 57/1299

Про виконання у 2013 році програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради           VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/325 «Про програму благоустрою міста Нетішин на 2012-2015 роки», міська рада    в и р і ш и л а:

Звіт про виконання у 2013 році програми благоустрою міста Нетішин на            2012-2015 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/325 з наступними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Секретар міської ради								О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят сьомої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

08.04.2014 № 57/1299

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання програми благоустрою міста Нетішин

на 2012-2015 роки

1.Основні дані

Програма благоустрою міста Нетішин на 2012-2015 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада             2011 року № 16/325.

Благоустрій – один з найефективніших факторів, який дозволяє втілити в життя ідеї гармонійного співвідношення між життєвим циклом мешканців міста та дизайном міста. Сприяє відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій міста, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Благоустрій міста потребує постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів інженерного обладнання шляхів та споруд на них,                    догляду прибудинкових територій, територій приватної забудови та озеленення  міста.

Метою Програми є покращення благоустрою міських територій, осучасненню архітектурного вигляду, планомірне будівництво нових об’єктів, капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об’єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів міського благоустрою, створення захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Електроенергія вуличного освітлення міста, електороенергія для включення міського фонтану | КП НМР ЖКО | 2013р | 513,0 | _ | 512,7 | _ | Забезпечення освітлення міста |
| 2 | Утримання зовнішних електромереж вуличного освітлення , технічне обслуговування світлоточок садибної забудови міста | КП НМР ЖКО | 2013р | 397,5 | _ | 389,0 | _ | Утримання у належному стані мережі вуличного освітлення |
| 3 | Утримання зелених насаджень міста | КП НМР ЖКО | 2013р | 1267,5 | _ | 1199,6 | _ | Покращено естетичний вигляд зелених насаджень |
| 4 | Прибирання та ремонт об'єктів благоустрою міста / пам"ятники, міський фонтан, дитячі спортивні майданчики, встановлення лавочок та інші МАФ/ | КП НМР ЖКО | 2013р | 951,0 | _ | 720,5 | _ | Утримання об’єктів благоустрою у належному стані |
| 5 | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | КП НМР ЖКО | 2013р | 94,6 | _ | 76,8 | _ | Забезпечено чистоту та порядок території міського пляжу |
| 6 | Утримання території кладовища | КП НМР ЖКО | 2013р | 56,4 | _ | 24,8 | _ | Проведено прибирання території кладовищ |
| 7 | Пункт приймання безпритульних тварин | КП НМР ЖКО | 2013р | 112,0 | _ | 99,1 | _ | Відлов та утримання безпритульних тварин |
| 8 | Утримання вулично-дорожньої мережі міста | КП НМР ЖКО | 2013р | 1759,7 | _ | 1322,5 | _ | Утримання у належному стані вулично-дорожньої мережі |
| 9 | Інвентаризація зелених насаджень, доріг, вуличного освітлення | КП НМР ЖКО | 2013р | 73,7 | _ | 0,0 | _ | Інвентаризації не проведено |
| 10 | Придбання, монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки | КП НМР ЖКО | 2013р | 24,7 | _ | 6,8 | _ | Встановлено та де-монтовано ялинку до новорічних свят |
| 11 | Придбання вуличних лавочок для встановлення на територіі житлової забудови | КП НМР ЖКО | 2013р | 98,0 | _ | 98,0 | _ | Встановлено 128 лавочок |
| 12 | Обстеження пішохідного мосту через дренажно обвідний канал в районі вул Михайлова | Виконавчий комітет місь-кої ради, КП НМР ЖКО | 2013р | 8,0 | _ | 8,0 | _ | Обстежено пішохідний міст через дренажно-обвідний канал |
| 13 | Експертна оцінка вуличних торшерів та МАФ | Виконавчий комітет міської ради | 2013р | 1,0 | _ | 1,0 | _ | Проведено експертну оцінку вуличних торшерів та МАФ |
| 14 | Експертне обстеження водопроводу у садибній забудові міста | Виконавчий комітет міської ради | 2013р | 1,5 | _ | 0,0 | _ | Експертне обстеження не проведено |
| 15 | Благоустрій 1го та 5го мікрорайну в районі дренажно-обвідного каналу | КП НМР ЖКО | 2013р | 99,7 | _ | 77,9 | _ | Проведено благо-устрій 1-го та 5-го мікрорайонів міста |
|  | Всього по утриманню благоустрою територіі міста |  |  | 5458,4 |  | 4536,6 |  |  |
| 1 | Поточний ремонт доріг, внутрідворових вулиць та торотуарів міста, розмітка дороги | КП НМР ЖКО | 2013р | 315,9 | _ | 128,6 | _ | Проведено поточ-ний ремонт доріг, вулиць, тротуарів та розмітку доріг |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  | 315,9 |  | 128,6 |  |  |
| 1 | Придбання машин , механізмів, предметів та обладнання довгострокового користування | КП НМР ЖКО | 2013р | 14,0 | _ | 0,0 | _ | Не придбано |
| 2 | Оновлення автотракторної техніки (придбання спецтехніки) | КП НМР ЖКО | 2013р | 657,3 | _ | 654,3 | _ | Придбано багато-функціональний трактор «АВАНТ» |
| 3 | Капітальний ремонт доріг міста | КП НМР ЖКО | 2013р | 1187,8 | _ | 503,0 | _ | Проведено капі-тальний ремонт вулиці Лісова |
| 4 | Капітальний ремонт - установлення світлофорного об’єкту на пр. Незалежності в районі ЗОШ № 1 м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР ЖКО | 2013р | 124,5 | _ | 99,8 | _ | Встановлено світло-форний об’єкт у районі ЗОШ № 1 |
| 5 | Придбання комплектів дитячого майданчика | КП НМР ЖКО | 2013р | 92,4 | _ | 92,4 | _ | Встановлено 12 ди-тячих комплексів |
| 6 | Реконструкція зовнішнього освітлення 1-5 мікрорайону в районі дренажно-обвідного каналу | КП НМР ЖКО | 2013р | 42,0 | _ | 0,4 | _ | Проведено експер-тизу кошторисної частини робочого проекту з реконст-рукції зовнішнього освітлення у районі дренажно-обвідного каналу |
| 7 | Виготовлення ПКД та державної експертизи по реконструкції фонтану, та елементів благоустрою земельної ділянки площею 0,7370га, що розташованана по вул.Шевченка в районі будівлі №3 | КП НМР ЖКО | 2013р | 7,4 | _ | 6,0 | _ | Виготовлено ПКД з реконструкції фонтану та елемен-тів благоустрою |
| 8 | Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул Шевченка,12 ДНЗ№7;вул Лісова-ЗРП-503;вул Незалежності-гідропарк(фонтан) | КП НМР ЖКО | 2013р | 5,7 | _ | 0,0 | _ | Не виготовлено |
| 9 | Виготовлення проектно-кошторисної документаціі на реконструкцію системи зовнішнього освітлення РП -503, та ЗТП -539. | КП НМР ЖКО | 2013р | 50,0 | _ | 0,0 | _ | Не виготовлено |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 2180,9 |  | 1356,0 |  |  |
|  |  | РАЗОМ |  | 7955,2 |  | 6021,3 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. |  | 6021,3 |  |  |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Придбання та встановлення вуличних лавочок, шт. |  | 128 |  |  |
| Придбання комплектів дитячих майданчиків, шт. |  | 12 |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Придбання багатофункціонального трактора «АВАНТ», шт. |  | 1 |  |  |
| Встановлено світлофорний об’єкт на просп.Незалежності у районі ЗОШ № 1, шт. |  | 1 |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту і відновлення довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, а також відновлення та покращення благоустрою міста, формування цілісності архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та, в цілому, покращення стану дизайну міста і життя його жителів.

Виконання Програми дає можливість забезпечувати можливість збереження стану благоустрою та озеленення міста, об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон. Утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць, поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення. Створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами, впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання та підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.

Програма допомагає розробленню і здійсненню ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані. Їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів. Результатом програми є раціональне використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, культурного та інших призначень.

Перший заступник міського голови						В.І.Ковальчук

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Т.Б.Славинська