УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят восьмої  сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

26.06.2019					Нетішин 				№ 58/3918

Про виконання у 2018 році Програми  підтримки  об’єднань  співвласників багатоквартирних  будинків  у  проведенні капітальних  ремонтів,  реконструкції  та технічного переоснащення багато-квартирних  будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки

Відповідно до статті  25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні», Законів України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та  з метою вдосконалення відносин, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду, підтримки ефективних власників, що створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, Нетішинська міська рада                     в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний)  звіт  про  виконання у 2018 році Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням  двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання  від 14 лютого 2017 року №23/1187,  із змінами та доповненнями, взяти  до відома згідно з додатком.

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення п’ятдесят восьмої

сесії Нетішинської  міської  ради

VІІ скликання

26.06.2019  № 58/3918

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання  у 2018 року  Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків

міста Нетішина  на  2017-2021 роки

Рішенням двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14 лютого 2017 року №23/1187 (із змінами,  внесеними змінами рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14.07.2017 №30/1637)  затверджено «Програму підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішина на 2017-2021 роки» (далі – Програма).

Відповідно до Програми відповідальним виконавцем є: Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради та Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Основною метою Програми є підвищення ефективності управління житловим фондом, 2рн.2фінансування капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення житлових багатоквартирних будинків, з метою забезпечення їх належного інженерно-технічного та санітарного стану, реалізації прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання, а також забезпечення сприяння співвласників у ремонті та благоустрої спільного майна з боку територіальної громади.

У  2018 році  плановий обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програмних завдань, напрямків і заходів  становить 6928,57 тис.грн. у тому числі:

2

Перелік

Напрямків, завдань і заходів програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних

будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення

багатоквартирних будинків міста Нетішина  на  2017-2021 роки

| № з.п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. 3рн.. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. 3рн.. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1 | Капітальний ремонт, реконструкція та технічне переоснащення багатоквартирних житлових будинків, які знаходяться в управлінні об’єднань співвласників багатоквартирних будинків | Управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради | 2018 | 4500,0 | 1928,57 | 0,00 | 0,00 | Фінансування не здійснювалось. Будівельні роботи не проводилися |
| 2 | Компенсація відшкодування відсотків за кредитом |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |

3

Оцінка ефективності виконання програми:

Показники  очікуваних  результатів:

| Показники | 2018 рік |
| --- | --- |
| Економічні | Фінансування не здійснювалось. Ремонті роботи не проводилися. |
| Соціальні | Фінансування не здійснювалось. Ремонті роботи не проводилися. |
| Інші | Фінансування не здійснювалось. Ремонті роботи не проводилися. |

Заключний висновок:

В зв’язку з відсутністю фінансування, роботи в межах  Програми підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у проведенні капітальних ремонтів, реконструкції та технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Нетішин в 2018 рік не здійснювались.

Перший заступник

міського голови								І.В.Романюк

Виконавець:

Головний спеціаліст планово – економічного

відділу Управління капітального будівництва

виконавчого комітету  Нетішинської міської ради

Л.П. Луцюк