УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

23.05.2014					Нетішин				№ 58/1340

Про виконання програми природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2013 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради            VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про результати виконання програми природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2013 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища, затвердженої рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року                      № 35/755, з внесеними змінами, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради     VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/755 « Про програму природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2013 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища».

Секретар міської ради  						О.М.Марчук

Додаток

до рішення п’ятдесят восьмої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

23.05.2014 № 58/1340

Заключний звіт

про виконання програми природоохоронних заходів на території м.Нетішин

на 2013 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони

навколишнього природного середовища

1.Основні дані

Програма природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2013 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища (далі-Програма), затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/755 була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Координація виконання програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щорічно здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на КП НМР «ЖКО» та відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями програми є:

- організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище;

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення відходів та небезпечних хімічних речовин та видалення відходів;

- покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорізноманіття;

- видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста;

- підживлення ґрунту квіткових клумб, газонів для забезпечення оптимального живлення та росту рослин;

- захист дерев від шкідників, покращення екологічної ситуації довкілля в місті;

- догляд за зеленими насадженнями в місті/прорідження та звалювання сухих, аварійних дерев;

- своєчасне скошування травостою, для покращення якості трав’яного покриву та естетичного вигляду газонів;

- проведення очистки водного об’єкту від сторонніх небезпечних предметів.

2.Виконання завдань і заходів:

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела | Бюджет міста | Інші джерела |  |
| 1 | Організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище (придбання урн) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 76,0 |  | 76,0 |  | підвищено ефективність санітарного очищення міста придбано 200 урн. |
| 2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення відходів та небезпечних хімічних речовин, впровадження ефективної системи збору та видалення відходів (придбання сміттєвозів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 640,0 |  | 635,6 |  | підвищено ефективність санітарного очищення міста та надання якісних послуг придбано 2 сміттєвози. |
| 3 | Організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище (контейнери для сміття) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 99,2 |  | 0,0 |  | у зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу контейнерів для сміття не придбано |
| 4 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорозманіття (розсада квітів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 50,0 |  | 50,0 |  | проведено озеленення міста, покращено естетичний вигляд шляхом придбання 10 375 од розсади квітів |
| 5 | Покращення озеленення території міста, покращення екологічної ситуації довкілля в місті (насіння трави) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 6,0 |  | 6,0 |  | проведено озеленення міста, покращено екологічну ситуації довкілля. Придбано 100 кг насіння трави. |
| 6 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорізноманіття (насіння квітів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 4,0 |  | 4,0 |  | проведено озеленення міста, покращено естетичний вигляд. Придбано 5 кг насіння квітів. |
| 7 | Видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста (саджанці дерев, кущів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 41,1 |  | 3,0 |  | проведено озеленення міста, покращено екологічну ситуацію довкілля. Придбано10 саджанців сріблястих ялинок. |
| 8 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення та оформлення квітково-декоративного біорізноманіття (термочаша для квітів) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 9,0 |  | 0,0 |  | у зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу термочаш для квітів не придбано |
| 9 | Підживлення ґрунту квіткових клумб, газонів для забезпечення оптимального живлення та росту рослин (завезення рослинного ґрунту для клумб та газонів / торф фрезерний/) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 20,0 |  | 19,9 |  | підвищено ефективність живлення та росту рослин. Придбано 100 тон торфу фрезерного. |
| 10 | Захист дерев від шкідників, покращення екологічної ситуації довкілля в місті (обробка дерев каштанів від шкідників) | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 5,0 |  | 0,0 |  | у зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу цей захід не виконано |
| 11 | догляд за зеленими насадженнями в місті /прорідження та звалювання сухих, аварійних дерев/ (придбання бензопили «Штіль 361 мс») | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 6,5 |  | 0,0 |  | у зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу бензопилу не придбано |
| 12 | Своєчасне скошування травостою для покращення якості трав'яного покрову та естетичного вигляду газонів (придбання кущоріза «Хускварна 343R») | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 15,0 |  | 0,0 |  | у зв’язку з відсутністю фінансового ресурсу кущорізи не придбано |
| 13 | Обстеження дна акваторії водоймища на території масового відпочинку населення професіональними водолазами. Проведення очистки водного об’єкту від сторонніх небезпечних предметів | виконавчий комітет міської ради міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2013 рік | 6,2 |  | 5,1 |  | забезпечено охорону життя населення міста на водних об’єктах, здійснено очистку водного об’єкту від сторонніх небезпечних предметів |
| ВСЬОГО |  |  |  | 978,0 |  | 799,6 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми

| ПОКАЗНИКИ | 2013 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 799,6 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище (придбано урни) , шт | 200 |
| забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення відходів та небезпечних хімічних речовин, впроваджено ефективну систему збору та видалення відходів (придбано сміттєвози), шт. | 2 |
| покращено екологічну ситуацію довкілля, оновлено квіткові клумби, оформлено квітково-декоративне біорозманіття (придбано розсаду квітів), шт. | 10375 |
| покращено озеленення території міста, (придбано насіння трави), кг | 100 |
| оновлено квіткові клумби, оформлено квітково-декоративне біорізноманіття (придбано насіння квітів), кг | 5 |
| насаджено нові дерева для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленено територію міста (придбано саджанці дерев), шт. | 10 |
| підживлено ґрунт квіткових клумб, газонів та забезпечено оптимальне живлення та ріст рослин (завезено рослинний ґрунт для клумб та газонів / торф фрезерний/) тон | 100 |
| проведено очистку водного об’єкту від сторонніх небезпечних предметів по договору, шт. | 1 |
| Інші |  |

4.Заключний висновок.

Упродовж 2013 року проводилась робота щодо природоохоронних заходів на території м.Нетішин. Протягом звітного періоду із міського фонду охорони навколишнього природного середовища та бюджету міста на реалізацію заходів програми було виділено кошти у сумі 799,6 тис.грн.

Завдяки реалізації основних природоохоронних заходів програми у 2013 році в більшій мірі забезпечено для жителів міста екологічно безпечні умови проживання, а саме:

- забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, відходів шляхом придбання 200 урн та 2 сміттєвозів;

- здійснено заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади квітів, саджанців дерев та кущів у кількості 10385 од;

- проведено роботи з очищення водних ресурсів шляхом обстеження дна акваторії водоймища на території масового відпочинку населення професіональними водолазами.

Тому проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і здоров'я людей, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Перший заступник міського голови 					В.І.Ковальчук

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища виконавчого комітету міської ради

Цисарук А.В.

Начальник КП  НМР "ЖКО"

Нікітчук В.В.

Пояснювальна записка

про результати виконання програми природоохоронних

заходів на території м. Нетішин на 2013 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища

Програма природоохоронних заходів на території м. Нетішин на 2013 рік, що підлягають фінансуванню з фонду охорони навколишнього природного середовища, затверджена рішенням тридцять п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26 грудня 2012 року № 35/755 та була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Виконання програми забезпечували КП НМР «ЖКО» та виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Програма передбачала виконання завдань щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища, подальшої стабілізації екологічної ситуації у місті.

Програма діяла впродовж 2013 року. На виконання заходів Програми було передбачено за рахунок коштів бюджету міста та фонду охорони навколишнього природного середовища кошти у сумі 978,0 тис. грн.

За період дії Програми у 2013 році на реалізацію природоохоронних заходів всього витрачено коштів у сумі 799,6 тис. грн.

Заходи Програми через відсутність фінансового ресурсу виконано не в повному обсязі лише на 81,8%.

Проте, завдяки реалізації основних природоохоронних заходів програми у 2013 році в більшій мірі забезпечено для жителів міста екологічно безпечні умови проживання, а саме:

- забезпечено екологічно безпечне збирання, перевезення, зберігання, відходів шляхом придбання 200 урн та 2 сміттєвозів;

- здійснено заходи з озеленення міста шляхом придбання розсади квітів, садженців дерев та кущів у кількості 10385 од;

- проведено роботи з очищення водних ресурсів шляхом обстеження дна акваторії водоймища на території масового відпочинку населення професіональними водолазами;

- покращено озеленення території міста, оновлено квіткові клумби та оформлено квітково-декоративне біорізноманіття шляхом посіву трави та квітів(придбано 5 кг насіння квітів та 100 кг насіння трави)

- підживлено ґрунт квіткових клумб, газонів та забезпечено оптимальне живлення та ріст рослин. Завезено 100 тон рослинного ґрунту для клумб та газонів (торфу фрезерного).

Заходи, що виконані за період дії та в рамках Програми, сприятимуть в подальшому покращенню екологічного стану міста, і як наслідок, виконання запланованої мети Програми.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.