УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

26.06.2014					Нетішин				№ 61/1391

Про виконання у 2013 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки"

Відповідно до статті 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2013 році міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки", затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371, взяти до відома (додається).

Міський голова								О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення шістдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

26.06.2014 № 61/1391

Щорічний (проміжний) звіт про виконання у 2013 році

міської програми "Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки"

1.Основні дані

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від          29 грудня 2011 року № 19/371 затверджено міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки».

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». А також вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості шляхом будівництва централізованої системи водопостачання - об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

Метою Програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Нетішин садибної забудови.

Програма розроблена на 2012-2020 роки.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний вико-навець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Будівництво водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водозабезпе-чення міста Нетішина – садибна забудова») | Виконав-чий комітет Нетішин-ської міської ради | 2013 | 275,80 | - | 106,72442 | - | Прокладено 23,92 м.п. стальних водопровідних труб діаметром 57 мм. та 76,806 м.п. – діаметром 108 мм, проведено улаш-тування круглих колодя-зів зі збірного залізобе-тону у кількості 2 шт. (2,92 м3), бетонного упо-ру (0,15 м3), цементно-бетонного покриття (93,42 м2), установлення дорожніх знаків на мета-левих стояках (труби сталеві електрозварні діаметром 57 мм – 13,5 метри погонних, сталь листова - 0,107 т) |

2

3.Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2013 р. |
| --- | --- |
| Економічні (профінансовано коштів з бюджету міста), в т.ч. | 106 724,42 грн. |
| - видатки по кошторису | 86 769,42 грн. |
| - коригування ПКД | 6 745, 00 грн. |
| - технагляд за будівництвом | 723,00 грн. |
| - внесення змін до ПКД (заборгованість) | 9 700, 00 грн. |
| - експертиза кошторисного проекту (заборгованість) | 2 787,00 грн. |
| Соціальні: | - |
| - прокладено стальні водопровідні труби д=57 мм | 23,92 м.п |
| - прокладено стальні водопровідні труби д=108 мм | 76,806 м.п |
| - улаштовано круглих колодязів зі збірного залізобетону | 2 шт (2,92 м3) |
| - укладено бетонного упору | 0,15 м3 |
| - улаштовано цементно-бетонного покриття | 93,42 м2 |
| - встановлено дорожніх знаків на металевих стояках: труби сталеві електрозварні діаметром 57 мм. – сталь листова - | 13,5 м. п. 0,107 т. |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

Органами казначейства створено кредиторську заборгованість на суму             12 487,00 грн., за виконані роботи.

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення міста якісною питною водою є однією з пріоритетних завдань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, виконання яких необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста.

Розроблення Програми обумовлено потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації у садибній забудові міста внаслідок низької якості питної води.

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

-  контролю якості питної води;

3

-  розвитку систем забору, транспортування питної води;

- розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення, чисельністю 1336 осіб садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміологічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

Секретар міської ради								О.М.Марчук

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Т.Б.Славинська