УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

24.01.2020					Нетішин				      № 68/4368

Про виконання у 2017-2019 роках програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міський цільових програм», Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання у 2017-2019 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради          VIІ скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 (зі змінами), взяти до відома згідно з додатком.

2. Достроково припинити дію міської програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки.

3. Зняти з контролю рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради  VIІ скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 «Про програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішина на 2017-2020 роки» зі змінами.

Міський голова 		                                                    Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання

24.01.2020 № 68/4368

Заключний звіт

про виконання у 2017-2019 роках програми поводження

з твердими побутовими відходами міста Нетішин

на 2017-2020 роки

1.Основні дані.

Міська програма поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 роки затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 з внесеними змінами (далі – програма), була  прийнята з  метою пошуку шляхів зниження негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров’я людей.

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

Основними виконавцями заходів програми є: виконавчий комітет Нетішинської міської ради,  КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій».

Термін виконання програми: 2017-2020 роки

Обсяги та джерела фінансування програми:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис. грн.(у томі числі за роками) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| Бюджет міста | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
|  | 4191,1 | 67,1 | 157,8 | 0,964 | 1093,6 | - |
| Державний бюджет | 850,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Виконання завдань та заходів програми

| № з/п | Захід | Термін виконання | Головний виконавець | Планові обсяги фінансування тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Розробка схеми санітарного очищення міста Нетішин | 2017 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 100,0 | - | 67,1 | - | Розроблена документація «Схема санітарного очищення м.Нетішин» |
| 2 | Розроблення проектно-кошторисної документації СПК | 2017-2019 | За результатами конкурсу | - | 850 (державний бюджет) | - | - | Кошти не виділялись , проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 3 | Будівництво СПК | 2017-2019 | інвестори | - | - | - | - | Інвестиції не надходили |
| 4 | Впровадження роздільного збирення ТПВ.Придбання контейнерів для роздільного збирення | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО» | 48,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнери для роздільного збирання сміття не були придбані |
| 5 | Створення мережі приймальних пунктів ТПВ | 2017-2019 | Приватні підприємці | - | - | - | - | Сортувальні пункти не створювались |
| 6 | Встановлення сортувальної лінії ТПВ | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО», інвестори | 3400 | - | - | - | Кошти не виділялись, сортувальна лінія не встановлювалась |
| 7 | Розроблення проектно-кошторисної документації для прокладання лінії електропостачання до полігону ТПВ | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО» | 35,00 | - | - | - | Кошти не виділялись, поектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 8 | Будівництво лінії електропостачання до полігону твердих побутових відходів | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Будівництво лінії електропостачання не відбувалась |
| 9 | Створення полігону компостування органічних відходів | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Полігон компостування органічних відходів не створювався |
| 10 | Розроблення проектно-кошторисної документації на рекультивацію полігону твердих відходів м.Нетішин | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО», | 500,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 11 | Рекультивація полігону ТПВ | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО» | - | - | - | - | Рекультивація полігону ТПВ не проводилась |
| 12 | Облаштування контейнерних майданчиків для збору побутових відходів від житлових будинків | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО» | 24,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнерні майданчики для збору відходів не облаштовувались |
| 13 | Придбання контейнерів для сміття | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 146,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, контейнери для сміття придбані не були |
| 14 | Придбання та встановлення урн для сміття | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 143,3 | - | - | - | Кошти не виділялись, урни придбані не були |
| 15 | Придбання сміттєвозів | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО» | 950,0 | - | - | - | Кошти не виділялись, ліквідація сміттєзвалищ не проводилась |
| 16 | Придбання автомобільної ваги | 2017-2019 | КП НМР «ЖКО», виконавчий комітет міської ради | - | - | - | - | Кошти не виділялись, ваги придбані не були |

| 17 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, утилізація безхазяйних відходів, збір та утилізація небезпечних відходів | 2017-2019 | виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 82,00 | - | 0,964 | - | Ліквідовано 2 несанкціонованих сміттєзвалища, вивезено 30м3 твердих побутових відходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт огорожі звалища твердих побутових відходів КП НМР «ЖКО» в м.Нетішин Хмельницької області» | 2017-2019 | виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО» | 14,2 | - | - | - | Кошти не виділялись, проектно-кошторисна документація не розроблялась |
| 19 | Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ | 2017-2019 | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО» | - |  |  |  | Кошти не виділялись. Капітальний ремонт огорожі полігону ТПВ не проводились. |
| 20 | Проведення освітньо-виховних та інформаційних заходів | 2017-2019 | виконавчий комітет міської ради, управління освіти виконавчого комітету міської ради | - | - | - | - | У загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено освітньо-інформаційні заходи щодо роздільного збирання сміття |
| Всього |  |  |  | 5442,5 | 850 | 68,064 | - |  |

3. Оцінка ефективності виконання програми.

| показники | 2017-2019 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| Обсяг видатків: тис.грн. | 68,064 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| Ліквідовані несанкціоновані сміттєзвалища, од. | 2 |
| інші, одиниць |  |
| Розроблена документація «Схема санітарного очищення м.Нетішин, од. | 1 |
| економічні |  |

6

4. Заключний висновок

Упродовж 2017-2019 років робота щодо поводження з твердими побутовими відходами проведена в частині розроблення «Схеми санітарного очищення м.Нетішин Хмельницької області». На реалізацію цього заходу виділено кошти у сумі 67,1 тис.грн. Та в частині ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, на реалізацію цього заходу спрямовано кошти у сумі 0,964 тис.грн.

Решта заходів програми не реалізована у зв’язку з відсутністю фінансування.

З метою оптимізації кількості програм, які приймаються міською радою, пропонується достроково припинити дію програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 року, затвердженої рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 із внесеними змінами.

Заступник

міського голови						     	          Оксана ЛАТИШЕВА

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного

середовища

Ганна ТОНКА

Пояснювальна записка

про результати виконання  програми  поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішина на 2017-2020 роки

Міська програма поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2017-2020 року затверджена рішенням двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 23 грудня 2016 року № 22/1117 з внесеними змінами (далі – програма), була  прийнята з  метою пошуку шляхів зниження негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище, забезпечення екологічно безпечного середовища для життя, діяльності і здоров’я людей.

Програма спрямована на створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, для забезпечення реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людей.

Моніторинг та контроль за виконанням програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Основними напрямками реалізації програми є:

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

- зменшення негативного впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище;

- зменшення обсягів захоронення твердих побутових відходів;

- вилучення ресурсоцінних компонентів та виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів;

- покращення якості обслуговування жителів міста у сфері поводження з побутовими відходами.

На фінансово-економічне забезпечення програми у 2017-2019 роках передбачено:

- у 2017 році передбачено 4191,1 тис.грн., з них виділено 67,1 тис.грн. на розробку схеми санітарної очистки  міста – з бюджету міста;

- у 2018 році передбачено 157,8 тис.грн., з них:  0,964 тис.грн. на ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ;

- у 2019 році передбачено 1093,6 тис.грн. - заходи програми не реалізовані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Начальник відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього

природного середовища                                                                       Ганна ТОНКА