УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

28.02.2020	         		         		Нетішин				№ 69/4484

Про виконання у 2019 році комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2019 році комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради              VІІ скликання від 21 грудня 2017 року № 37/2070, із змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення шістдесят дев’ятої  сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання

28.02.2020 № 69/4484

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2019 році комплексної програми підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки

1.Основні дані

Комплексна програма підтримки та розвитку житлового фонду м.Нетішин на 2018-2020 роки (далі - Програма) затверджена рішенням тридцять сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня 2017 року             № 37/2070.

Програма розроблена з метою створення умов для покращення стану житлового фонду у місті, виконання комплексу робіт та першочергових заходів на 2018-2020 роки, спрямованих на відновлення та поліпшення експлуатаційних показників житлових будинків, а також створення дієвого механізму залучення коштів співвласників для забезпечення комфортного проживання у житлових будинках, надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста, проведення модернізації житлового фонду шляхом проведення капітальних ремонтних робіт будинків та їх елементів, обладнання на умовах співфінансування.

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, фінансове управління виконавчого комітету НМР, управління капітального будівництва виконавчого комітету НМР, фонд комунального майна міста Нетішина, КП НМР «ЖКО».

Строки виконання Програми: 2018-2020 роки.

2.Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 2018- 2020 роки наведено у таблиці.

Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етапи виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
|  | 1.1.Проведення капітальних ремонтів багатоповерхових жилих будинків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управлі-ння, Управління капітального будів-ництва, КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2019 | 1500,00 | 375,0 | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 1.2.Проведення капітальних ремонтів багатоповерхових жилих будівель - гуртожитків | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО» | 2019 | - | - | - | - | Кошти не були заплановані |
|  | 1.3. Проведення технічної інвентаризації житлового фонду міста (виготовлення технічної документації) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО» | 2019 | - | - | - | - | Кошти не були заплановані |
|  | 1.4. Проведення експертного обстеження , позачергових технічних оглядів, капітального ремонту, модернізації і заміни ліфтів житлового фонду м.Нетішин з терміном експлуатації 25 і більше років | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління, Управління капітального будівництва, КП НМР «ЖКО», ОСББ | 2019 | 3500,00 | 184,3 | 213,233 | 11,2 | Проведено: експертне обстеження 52-х ліфтів та позачерговий техогляд 14 –ти ліфтів |
|  | 1.5. Проведення вимірів опору ізоляції в житлових будинках | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «ЖКО» | 2019 | - | - | - | - | Кошти не були заплановані |
|  | 1.6. Проведення обстеження жит-лових будинків міста спеціалізова-ними організаці-ями щодо їх технічного стану на предмет вияв-лення аварійних конструкцій та конструктивних елементів | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління | 2019 | 100,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
|  | 1.7. Впровадження диспетчеризації ліфтів у м.Нетішин | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради, Фінансове управління | 2019 | 2000,00 | - | - | - | Кошти не виділялися |
|  | Всього |  |  | 7110,0 | 559,3 | 213,233 | 11,2 |  |

4

3.Оцінка ефективності та виконання програми

| Показники | 2019 рік |
| --- | --- |
| Економічні: |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. В тому числі: | 213233 |
| - експертне обстеження, грн. | 199178 |
| - позачерговий технічний огляд, грн. | 14055 |
| Соціальні | Своєчасне виконання заходів Програми дало змогу отримати висновки щодо термінів надійної експлуатації ліфтів та покращити технічні характеристики шляхом оновлення їх для продовження терміну експлуатації. |
| Інші: |  |
| Експертне обстеження ліфтів, од. | 52 |
| Позачерговий технічний огляд, од. | 14 |

За період 2019 року проведене експертне обстеження та позачерговий технічний огляд, завдяки чому визначений технічний стан ліфтів, встановлена можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації  обстежуваних ліфтів:

- експертне обстеження  52-х ліфтів, а саме:

вул.Будівельників,4 П ,  № 450 – 4374,37грн.;

пр.Курчатова,11 (1під.), №461- 3826,66грн.;

вул.Михайлова,14 (1під), №490 – 3826,66грн.;

вул.Михайлова,14 (3під), №492 – 3826,66грн.;

пр.Незалежності,23 (1під.),№854- 3752,26грн.;

пр.Незалежності,23 (2під.),№.855- 3752,26грн.;

пр.Незалежності,27 (1під.), №.856- 3752,26грн.;

пр.Незалежності,27 (2під.), №857- 3752,26грн.;

вул.Будівельників,7 (2під), № 859 – 3826,66грн.;

вул.Будівельників,7 (4під),№ 860 – 3826,66грн.;

вул.Будівельників,7 (3під), №861 – 3826,66грн.;

пр.Незалежності,25 (1під.), №.873- 3752,26грн.;

пр.Незалежності,25 (2під.), №.874- 3752,26грн.;

пр.Незалежності,25 (3під.), №.875- 3752,26грн.;

вул.Шевченка,8 (1під), № 953 – 3752,26грн.;

вул.Шевченка,8 (2під), № 954 – 3752,26грн.;

вул.Шевченка,8 (3під),№ 955 – 3752,26грн.;

вул.Шевченка,8 (4під), № 956 – 3752,26грн.;

пр.Курчатова,1 (1під.), №.958 - 3826,66грн.;

вул.Шевченка,10 (4під),№ 974 – 3752,26грн.;

вул.Шевченка,10 (3під),№975 – 3752,26грн.;

вул.Будівельників,6 П , № 9801 – 4374,37грн.;

вул.Шевченка,2 (3під),№ 992 – 3752,26грн.;

вул.Шевченка,2 (4під), №. 993 – 3752,26грн.;

пров.Миру,10 (1під), № 1938 – 3826,66грн.;

пров.Миру,10 (2під), № 1939 – 3826,66грн.;

пров.Миру,10 (3під),№1940 – 3826,66грн.;

пров.Миру,10 (4під), №1941 – 3826,66грн.;

вул.Шевченка,22 П ,№2008 – 3826,66грн.;

вул.Шевченка,22 ВП, № 2009 – 3826,66грн.;

вул.Варшавська,19, № 2103 – 3826,66грн.;

вул.Варшавська,21 (4під.), №2134 – 3826,66грн.;

пр.Незалежності,24 (3під.), №822- 3752,26грн.;

вул.Висоцького,2 (3під), № 751 – 3826,66грн.

пр.Незалежності,19, №.900 -  4526,38 грн;

пр.Незалежності,19, №.910 - 3125,50 грн;

вул.Михайлова,18, №493 – 3825,94 грн.;

пр.Незалежності,15,№.924 – 3770,26грн;

пр.Незалежності,15,№.925 – 3770,26грн;

пр.Незалежності,15,№.926 – 3770,27грн;

пр.Незалежності,15,№.927 – 3770,27грн;

пр.Незалежності,15,№.928 – 3770,27грн;

пр.Незалежності,15,№.929 – 3770,26грн;

пр.Незалежності,3, №.1492- 3825,94 грн;

пр.Незалежності,3, №.1493- 3825,94 грн;

пр.Незалежності,3, №.1494- 3825,94 грн;

пр.Незалежності,3, №.1495- 3825,94 грн;

пр.Незалежності,3, №.1537- 3825,95 грн;

пр.Незалежності,3, №.1538- 3825,95 грн;

пр.Незалежності,3, №.1539- 3825,95 грн;

вул.Енергетиків, 1, №1813 – 4142,60грн;

вул.Енергетиків, 1, №1814 – 4142,60грн;

- позачерговий технічний огляд 14-ти ліфтів, а саме:

вул.Михайлова,18, №493 – 1122,62 грн.;

вул.Будівельників,2,  № 535 – 997,50 грн.;

пр.Незалежності,3, №.1492- 997,50 грн;

пр.Незалежності,3, №.1493- 997,50 грн;

пр.Незалежності,3, №.1494- 997,50 грн;

пр.Незалежності,3, №.1495- 997,50 грн;

пр.Незалежності,3, №.1537- 997,50 грн;

пр.Незалежності,3, №.1538- 997,50 грн;

пр.Незалежності,3,№.1539- 997,50  грн;

вул.Енергетиків, 1, №1813 – 950 грн;

вул.Енергетиків, 1, №1814 – 950 грн;

пр.Незалежності,19, №.900 – 112,62 грн;

пр.Незалежності,19, №.910 – 1122,62 грн;

вул.Шевченка, 18, № 1756 – 807,50 грн

За звітний період загальний обсяг виділених коштів із бюджету міста становив 213 233 гривень.

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Для подальшого виконання програми необхідне своєчасне та у повному обсязі фінансування заходів програми.

На сьогоднішній день виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з  КП НМР «ЖКО», головами ОСББ та представниками підприємств, які надають послуги з експлуатації та обслуговування ліфтів, вживають всіх заходів для їх надійної роботи у житлових багатоповерхових будинках м.Нетішин.

Перший заступник міського голови					Іван РОМАНЮК

Виконавець:

Спеціаліст 1 категорії відділу містобудування,

архітектури та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

Т. Славинська