УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

28.02.2020					Нетішин				  № 69/4458

Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 «Про міську програму «Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2012-2020 роки»

Відповідно до підпункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4   статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 21 грудня      2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Унести до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради                      VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 «Про міську програму «Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на                      2012-2020 роки», такі зміни:

- додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради від 24 січня 2020 року № 68/4371 «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року № 19/371 «Про міську програму «Питна вода міста Нетішин на 2012-2020 роки».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення дев’ятнадцятої сесії

Нетішинської міської ради

VI скликання 29.12.2011 № 19/371

(у редакції рішення шістдесят дев’ятої сесії Нетішинської міської ради

VІI скликання

28.02.2020 № 69/4458)

МІСЬКА ПРОГРАМА

«Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади»

на 2012-2020 роки

2

1. Паспорт програми

| 1. | Ініціатор розроблення програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2. | Закон України, нормативно-правові акти або інший розпорядчий документ, відповідно до якого розробляється програма | Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»; «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки», затвердженої Законом України від 20 жовтня 2011 року № 3933-VІ; «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» |
| 3. | Розробник програми | відділ містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради |
| 4. | Співрозробник програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради |
| 6. | Учасники програми | виконавчий комітет Нетішинської міської ради, управління капітального будівництва виконавчого комітету міської ради, Фонд комунального майна міста Нетішин |
| 7. | Термін реалізації програми | 2012-2020 роки |
| 7.1. | Етапи виконання програми | І етап - І черга (2012-2013); ІІ етап – ІІ черга (2014-2020) |
| 8. | Обсяги та джерела фінансування, тис. грн: - Бюджет міста / бюджет Нетішинської міської ОТГ - Державний бюджет | 24660,63 18457,53 6203,1 |

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Міська програма «Питна вода Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади» на 2012-2020 роки» (далі - Програма) розроблена на виконання Закону України Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України на 2011-2020 роки».

Програма спрямована на реалізацію політики щодо забезпечення населення питною водою належної якості відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

Забезпечення населення питною водою гарантованої якості є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідно для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади.

3

Розроблення програми обумовлено потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації у садибній забудові міста внаслідок низької якості питної води.

Водопостачання та водовідведення об'єктів міста здійснюється комунальним господарством ВП «ХАЕС» ДП НАЕК "Енергоатом".

Загальна потужність відомчих водопроводів у місті становить 16-17 тис.куб.м/добу. Працює 14 водозабірних свердловин, 6 резервуарів чистої води, 20 водо-провідних насосних станцій. Відомчими водопроводами усім споживачам у середньому подається 14,77 тис.куб.м/добу, у т.ч. населенню - 13,115 тис.куб.м.

Протяжність водогону та водопровідних мереж у місті становить 90,3 км.

Продуктивність очисних споруд у місті 16-17 тис.куб.м/добу. Пропускна спроможність через каналізаційні очисні споруди стічних вод становить                 20 тис.куб.м/добу. Усі каналізаційні стічні води в місті проходять повну біологічну очистку. Сьогодні очисні споруди потребують розширення та реконструкції.

Загальна протяжність мереж водопостачання – 85,6 км.

Загальна протяжність мереж водовідведення - 72,7 км.

За останні роки практично припинено будівництво (реконструкція) і нарощування потужностей водопостачання та водовідведення.

Проблемним питанням залишається централізоване водопостачання садибної забудови м.Нетішин, для вирішення якого необхідно завершити будівництво об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішин – садибна забудова».

3. Визначення мети програми

Метою програми є покращення забезпечення населення міста питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення міста Нетішин садибної забудови.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів

та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Вирішення проблеми щодо забезпечення населення садибної забудови міста питною водою належної якості може бути вирішено шляхом:

- реконструкції існуючих та будівництва нових централізованих систем водопостачання;

- раціонального використання джерел водопостачання;

- попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам;

- підвищення ефективності та надійності функціонування системи водопостачання;

- удосконалення технології підготовки води на водоочисних станціях;

- контролю якості питної води;

4

- розвитку систем забору, транспортування питної води;

- розвитку господарського механізму, що стимулює енергозбереження та економію води за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Ресурсне забезпечення та етапи виконання програми.

Фінансування Програми проводитиметься за рахунок коштів субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам на виконання заходів у житлово-комунальному господарстві у разі їх передбачення в Державному бюджеті України на відповідний рік, а також коштів бюджету міста / бюджету Нетішинської міської ОТГ.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (а саме на будівництво водопроводу у садибній забудові міста Нетішин Хмельницької області, будівництво якого розпочалося у 2006 році)., становить 24660,63 тис.грн., у тому числі:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання тис.грн. | У тому числі за роками, тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | І етап – І черга бу-дівництва (завершено) до 2014 року | ІІ етап – ІІ черга будівництва |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Державний бюджет | 6203,1 | 1077,3 | - | - | 2445,8 | 2680,0 | - | - | - |
| Бюджет міста /бюджет Нетішинської міської ОТГ | 18457,53 | 1239,2 | 12,5 | 1124,7 | 265,7 | 1411,0 | 6077,80 | 2222,63 | 6104,0 |
| Всього | 24660,63 | 2316,5 | 12,5 | 1124,7 | 2711,5 | 4091,0 | 6077,80 | 2222,63 | 6104,0 |

У разі виникнення причин, що, в свою чергу, спричинили невиконання фінансового забезпечення (не проведені видатки) та заходів програми у запланованому році їх виконання переноситься на наступний рік.

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Для досягнення мети програми необхідно вирішити завдання щодо будівництва об’єкта цивільного призначення «Водозабезпечення міста Нетішина – садибна забудова», забезпечення відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення надійності функціонування системи водопостачання за рахунок державної підтримки, розвитку та сталого функціонування водопровідної мережі.

Виконання заходів програми планується протягом 2012-2020 років.

Результативні показники програми.

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

5

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- населення, чисельністю 1336 осіб садибної забудови міста на 100% питною водою нормативної якості з метою поліпшення на цій основі санітарно-епідеміологічної ситуації, стану здоров'я та зниження захворюваності населення міста;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання.

6. Напрямки діяльності та заходи програми

Виконання програми здійснюється за основним напрямком: розвиток та реконструкція системи мереж питного водопостачання міста та забезпечення централізованим водопостачанням мешканців м.Нетішин, садибної забудови.

Напрямки діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми, що додається.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Нетішинська міська рада та її виконавчий комітет.

Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Додаток до програми

Перелік напрямків, завдань і заходів Програми

| № п/п | Назва напряму (пріоритетні завдання) | Заходи програми | Строк вико-нання | Виконавці | Обсяги фінансування, тис.грн., у тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  | Джерела фінансу-вання, грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всього | до 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Розвиток та реконст-рукція системи мереж пит-ного водо-постачання міста та забезпечення централі-зованим водопоста-чанням мешканців Нетішинської міської ОТГ | Будівництво водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначення «Водоза- безпечення міста Нетішина – садибна забудова») та нове будівництво водопроводу по вул. Солов’євська в м.Нетішин | 2012-2020 | Вико-навчий комітет міської ради, управ- ління капіта-льного будівни- цтва вико- навчого комітету міської ради, Фонд комунальному майна міста Нетішина | 6203,1 | 1077,3 | - | - | 2445,8 | 2680,0 | - |  |  | Державний бюджет | Забезпечення населення садибної забудови міста питною водою нормативної якості, поліпшення санітарно-епідеміолог. ситуації, стану здоров'я людей та їх умов діяльності, підвищення рівня життя населення садибної забудови міста |
|  |  |  |  |  | 13105,53 | 1239,2 | 12,5 | 1124,7 | 265,7 | 1411,0 | 6075,80 | 2222,63 | 754 | Бюджет міста / бюджет Нетішинської міської ОТГ |  |
| 2. |  | Проведення незалежної оцінки об’єктів (зовнішні інженерні системи водопостачання – вуличні водопровідні мережі, в землі з оглядовими колодязями, які знаходяться в садибній забудові м. Нетішин, Хмельницької обл.) |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 | - | - | Бюджет міста / бюджет Нетішинської міської ОТГ | Взяття на облік об’єктів для забезпечення їх належного утримання і обслуговування |
| 3 | Розвиток та реконструкція системи мереж питного водо-постачання міста та забезпечення централі-зованим водопоста-чанням мешканців Нетішинської міської ОТГ | Добудова ІІІ черги будівництва водопроводу (мережі водопостачання об’єкта цивільного призначен-ня «Водозабезпе-чення міста Нетішина – садибна забудова») | 2020 | Виконавчий комітет міської ради, УКБ виконав-чого комітету міської ради, Фонд комунального майна м. Нетішин | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100,00 | Бюджет міста / бюджет Нетішинської міської ОТГ | Введення в експлуатацію ІІІ черги будівництва водопроводу (мережі водопоста-чання об’єкта цивільного призначення «Водоза- безпечення міста Нетішина – садибна забудова») |
| 4 |  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Перемоги, Л.Українки, Я.Мудрого, Шевченка, пров. Шевченка, Зарічна, Піщана, Нетішинська, пров. Нетішинський, Дачна, Джерельна у с. Старий Кривин Славутського району Хмельницької області | 2020 | Виконавчий комітет міської ради, УКБ виконав-чого комітету міської ради, | 5200 |  |  |  |  |  |  |  | 5200 | Бюджет міста / бюджет Нетішинської міської ОТГ | Забезпечення населення питною водою нормативної якості на території села Старий Кривин |
| 5 |  | Технічне обслуговування зовнішніх інженерних систем водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові м.Нетішин |  | Виконавчий комітет міської ради КП НМР «ЖКО» | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Бюджет міста / бюджет Нетішинської міської ОТГ | Забезпечення безперебійної та надійної роботи усіх мереж, споруд та обладнання зовнішніх інженерних систем водопостачання у садибній забудові м.Нетішин |
|  | Всього: |  |  |  | 24660,63 | 2316,5 | 12,5 | 1124,7 | 2711,5 | 4091,0 | 6077,80 | 2222,63 | 6104,0 |  |  |

Пояснювальна записка

до проєкту рішення «Про внесення змін до рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 29 грудня 2011 року                 № 19/371 «Про міську програму «Питна вода міста Нетішинської міської територіальної громади на 2012-2020 роки»

На підставі листа КП НМР «ЖКО» від 13 січня 2020 року № 01-09/29, вносяться такі зміни:

- Додаток до програми таблицю «Перелік напрямків, завдань і заходів Програми» доповнено пунктом 5, заходом такого змісту: «Технічне обслуговування зовнішніх інженерних мереж водопостачання – вуличних водопровідних мереж, в землі з оглядовими колодязями, споруд та обладнання, які знаходяться в садибній забудові м. Нетішин», з обсягом фінансування на 2020 рік - 50 тисяч гривень.

На підставі листа УКБ ВК НМР від 13 лютого 2020 року № 16/03-04-081/2020 вносяться такі зміни:

- пункт 4 Додатку до програми «Перелік напрямків, завдань і заходів Програми» доповнити фінансуванням коштів на 2020 рік орієнтовною сумою 5132,00 тис. гривень

Внесення таких змін викликає відповідні зміни у пункті 8 розділу 1 Паспорта програми «Обсяги та джерела фінансування» та у розділі 4 в таблиці «Ресурсне забезпечення та етапи виконання програми», при цьому фінансовий обсяг коштів з бюджету Нетішинської міської територіальної громади на 2020 рік становитиме 6104,00 тис. гривень.

Загальний обсяг програми збільшується на суму 5182,00 тис.гривень та становитиме  24660,63 тис. гривень.

Спеціаліст 1 категорії

відділу містобудування, архітектури

та благоустрою виконавчого

комітету Нетішинської міської ради  			Тетяна Славинська