УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сьомої сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

12.03.2021					Нетішин				      № 7/345

Про виконання програми розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на                  2020 рік, затвердженої рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4087, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4087 «Про програму розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сьомої сесії Нетішинської міської ради       VІІІ скликання

12.03.2021 № 7/345

Заключний звіт про виконання

програми розвитку пасажирських перевезень

Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

1.Основні дані

Програма розвитку пасажирських перевезень розроблена на основі аналізу стану пасажирських перевезень, враховуючи основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку ТГ;

- підвищення рівня забезпечення населення ТГ якісними пасажирськими перевезеннями з оптимальною періодичністю та інтервалом руху автобусів;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Програма затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 01 листопада 2019 року № 64/4087.

Відповідальним виконавцем програми є управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради, разом з тим, учасниками програми є управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій.

Термін виконання програми: 2020 рік

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет ОТГ | Інші джерела (зазначити) | Бюджет ОТГ | Інші джерела (зазначити) |  |
|  | Організація пасажирських перевезень: |
| 1 | Відкриття нових, додаткових та удосконалення існуючих міських маршрутів та графіків руху | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду функціонував міський маршрут загального користування «Автовокзал – вул.Солов’євська» та приміський маршрут «Нетішин-Ст.Кривин». З метою поліпшення надання послуг населенню щодо пасажирських перевезень неодноразово були внесені зміни до розкладу руху автобусів. |
| 2 | Надання методичної допомоги перевізникам | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Перевізникам надавалась методична допомога щодо укладання договорів на відшкодування витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян |
| 3 | Аналіз та впровадження змін до мережі міських автобусних маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа автобусних маршрутів загального користування. |
| 4 | Організація контролю за дотриманням договірних умов на перевезення пасажирів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради постійно здійснюється контроль за виконанням перевізником умов договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. |
| 5 | Організація міських конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2020 | - | - | - | - | Упродовж 2020 року конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування виконавчим комітетом міської ради не проводились. |
| 6 | Здійснення контролю за облаштуванням необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2020 | - | - | - | - | Загалом 16 автобусних зупинок облаштовані лавками для сидіння, спеціальними знаками, урнами для сміття та графіком руху автобусів. |
| 7 | Забезпечення безперешкодного доступу маломо-більних груп насе-лення до об’єктів дорожньої інфраструктури | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | у межах бюджетних призна-чень | - | - | - | Забезпечено вільний доступ маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури. Під час капітальних ремонтів тротуарів улаштовано з’їзди та тактильні плити (для допомоги орієнтації в просторі пішоходам, що страждають порушеннями зору). Також функціонують світлофори, які обладнані звуковим сигналом. Упродовж звітного періоду надавались послуги з обслуговування світлофорів на суму 41,241 тис. гривень. |
| 8 | Надання послуг з пасажирських перевезень певних категорій населення міста | Виконавчий комітет міської ради, інші управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 3567,9 | - | 1965,3 | - | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради укладено договори про порядок відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян. Упродовж 2020 року за перевезення пільгових категорій громадян, перевізнику з бюджету міста відшкодовано 86,7 тис. гривень. Також КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та здійснюється підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста. Станом на 01 січня 2021 року заборгованість за послуги з перевезення пільгових категорій громадян відсутня. |
|  | Організаційно-правове оформлення та супроводження транспортного засобу: |
| 9 | Забезпечення умов безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів, дотримання вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» | КП НМР «Благоустрій» | 2020 | 211,3 | - | 66,8 | - | З метою дотримання вимог законів України щодо безпечного перевезення пасажирів у 2020 році здійснено страховий платіж наземних транспортних засобів, пройдено перевірки технічного контролю транспортних засобів, проведено технічне обслуговування транспортних засобів, страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, передрейсовий медичний огляд водіїв, послуги автостанції тощо. |
|  | Всього |  |  | 3779,2 |  | 2032,1 |  |  |

6

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2020 рік |
| --- | --- |
| Економічні | 2032,1 тис. грн. |
| Соціальні | Упродовж 2020 року було забезпечено перевезення громадян пільгових категорій. Також, КП НМР "Благоустрій" здійснювало безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста. З метою забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури при здійсненні капітальних та поточних ремонтів території загального користування (тротуарів та пішохідних доріжок) значна увага приділялась улаштуванню з’їздів безперешкодного доступу для маломобільних груп населення та встановлення покриття з тактильних плиток для допомоги орієнтації в просторі пішоходам, що страждають порушеннями зору, функціонують світлофори, які обладнані звуковим сигналом. |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

Упродовж 2020 року автобусами КП НМР «Благоустрій» забезпечувалися перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування «Автовокзал – вул. Солов’євська», «Нетішин-Ст.Кривин». При цьому, здійснювалися перевезення громадян пільгових категорій, безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста.

КП НМР «Благоустрій» здійснює перевезення пасажирів автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснюються згідно із встановленим графіком. Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців громади.

Окрім того варто зазначити, що значне відхилення фактичних показників від планових зумовлено введенням карантинних заходів, запроваджених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Зокрема, рішенням виконавчого комітету міської ради від                       17 березня 2020 року № 142/2020 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального користування, розташованих на території Нетішинської міської

7

об’єднаної територіальної громади» були призупинені маршрутні перевезення. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 09 липня                   2020 року №227/2020 були відновлені на території Нетішинської міської ОТГ пасажирські перевезення з дотриманням встановлених карантинних обмежень.

Окрім того, у зв’язку із реорганізацію та утворенням районних державних адміністрацій, утворенням Нетішинської міської територіальної громади, до повноважень виконавчого комітету Нетішинської міської ради належить, також, організація пасажирських перевезень на маршрутах, що проходять у межах об’єднаної територіальної громади.

Перший заступник міського голови				Олена ХОМЕНКО

Відповідальний виконавець:

начальник відділу економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

Пояснювальна записка

до заключного звіту про результати виконання програми розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Програма розвитку пасажирських перевезень Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від             01 листопада 2019 року №64/4087.

Метою програми є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення громади в безпечності та якості надання послуг з пасажирських перевезень.

Програма реалізовується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу, та вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку ТГ;

- підвищення рівня забезпечення населення ТГ якісними пасажирськими перевезеннями з оптимальною періодичністю та інтервалом руху автобусів;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів.

Упродовж 2020 року автобусами КП НМР «Благоустрій» забезпечувалися перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування «Автовокзал – вул. Солов’євська», «Нетішин-Ст.Кривин». При цьому, здійснювалися перевезення громадян пільгових категорій, безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста.

КП НМР «Благоустрій» здійснює перевезення пасажирів автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснюються згідно із встановленим графіком Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців міста.

Окрім того варто зазначити, що значне відхилення фактичних показників від планових зумовлено введенням карантинних заходів, запроваджених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19». Зокрема, рішенням виконавчого комітету міської ради від              17 березня 2020 року № 142/2020 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального  користування,  розташованих  на території   Нетішинської    міської

2

об’єднаної територіальної громади» були призупинені маршрутні перевезення. Рішенням виконавчого комітету міської ради від 09 липня 2020 року №227/2020 були відновлені на території Нетішинської міської ОТГ пасажирські перевезення з дотриманням встановлених карантинних обмежень.

Окрім того, у зв’язку із реорганізацію та утворенням районних державних адміністрацій, утворенням Нетішинської міської територіальної громади, до повноважень виконавчого комітету Нетішинської міської ради належить також організація пасажирських перевезень на маршрутах, що проходять у межах об’єднаної територіальної громади.

Начальник відділу

економіки виконавчого

комітету міської ради						Наталія ЗАРІЦЬКА