УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

27.02.2015					Нетішин				№ 70/1677

Про виконання у 2014 році Програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2015 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання місцевих цільових програм», міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році Програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/325, зі змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесятої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

27.02.2015 № 70/1677

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2014 році програми благоустрою

міста Нетішин на 2012-2015 роки

1.Основні дані

Програма благоустрою міста Нетішин на 2012-2015 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада               2011 року № 16/325.

Благоустрій – один з найефективніших факторів, який дозволяє втілити в життя ідеї гармонійного співвідношення між життєвим циклом мешканців міста та дизайном міста. Сприяє відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій міста, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Благоустрій міста потребує постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів інженерного обладнання шляхів та споруд на них, догляду прибудинкових територій, територій приватної забудови та озеленення міста.

Метою Програми є покращення благоустрою міських територій, осучасненню архітектурного вигляду, планомірне будівництво нових об’єктів, капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об’єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів міського благоустрою, створення захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Електроенергія вуличного освітлення міста, електроенергія для включення міського фонтану | КП НМР ЖКО | 2014 | 596,9 | _ | 545,9 | _ | Забезпечення освітлення міста |
| 2. | Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок садибної забудови міста | КП НМР ЖКО | 2014 | 471,6 | _ | 309,2 | _ | Утримання у належно-му стані мережі вуличного освітлення |
| 3. | Утримання зелених насаджень міста | КП НМР ЖКО | 2014 | 1323,4 | _ | 1141,6 | _ | Покращено естетичний вигляд зелених насаджень |
| 4. | Прибирання та ремонт об'єктів благоустрою міста/пам’ятники, міський фонтан, дитячі спортивні майданчики, встановлення лавочок та інші МАФ/ | КП НМР ЖКО | 2014 | 994,5 | _ | 800,6 | _ | Утримання об’єктів благоустрою у належному стані |
| 5. | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | КП НМР ЖКО | 2014 | 94,8 | _ | 80,3 | _ | Забезпечено чистоту та порядок території міського пляжу |
| 6. | Утримання території кладовища | КП НМР ЖКО | 2014 | 62,4 | _ | 51,4 | _ | Проведено прибирання території кладовищ |
| 7. | Пункт приймання безпритульних тварин | КП НМР ЖКО | 2014 | 129,1 | _ | 73,1 | _ | Відлов та утримання безпритульних тварин |
| 8. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста | КП НМР ЖКО | 2014 | 1702,2 | _ | 1167,4 | _ | Утримання у належ-ному стані вулично-дорожньої мережі |
| 9. | Інвентаризація зелених насаджень, доріг, вуличного освітлення | КП НМР ЖКО | 2014 | 376,9 | _ | 0,0 | _ | Інвентаризації не проведено |
| 10. | Придбання, монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки | КП НМР ЖКО | 2014 | 26,9 | _ | 9,9 | _ | Встановлено та демонтовано ялинку до новорічних свят |
|  | Всього з утримання благоустрою території міста |  |  | 5778,7 |  | 4179,4 |  |  |
| 1. | Поточний ремонт доріг, внутрішньодворових вулиць та тротуарів міста, розмітка дороги | КП НМР ЖКО | 2014 | 1232,5 | _ | 390,5 | _ | Проведено поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів протяж-ністю 10,59 км та розмітку доріг |
| 2. | Проведення незалежної експертної оцінки провулків вул.Солов’євська садибної забудови м.Нетішин | КП НМР ЖКО | 2014 | 3,0 | - | 0,0 |  | Незалежна оцінка май-на доріг та провулків від вул.Солов’євська. Проведено, зареєстро-вана кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015, у сумі 3,0 тис.грн. |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  | 1235,5 |  | 390,5 |  |  |
| 1. | Придбання машин, механізмів, предметів та обладнання довгострокового користування | КП НМР ЖКО | 2014 | 1522,3 | _ | 0,0 | _ | Не придбано |
| 2. | Капітальний ремонт доріг міста | КП НМР ЖКО | 2014 | 1458,1 | _ | 951,1 | _ | Проведено капітальний ремонт вулиці Лісова, протяжність 0,521км. |
| 3. | Капітальний ремонт - установлення світлофорного об’єкту на пр.Незалежності, у районі ЗОШ № 1 м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР ЖКО | 2014 | 23,0 | _ | 1,8 | _ | Встановлено світлофорний об’єкт у районі ЗОШ № 1 |
| 5. | Реконструкція зовнішнього освітлення 1-5 мікрорайону у районі дренажно-обвідного каналу | КП НМР ЖКО | 2014 | 33,0 | _ | 33,0 | _ | Проведено експер-тизу кошторисної частини робочого проекту з реконст-рукції зовнішнього освітлення у районі дренажно-обвідного каналу |
| 7. | Виготовлення ПКД та державної експертизи на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення пр.Незалежності, РП-1, що перебувають на вул.Михайлова, 2 | КП НМР ЖКО | 2014 | 8,0 | _ | 0,0 | _ | Не виготовлено |
| 8. | Влаштування автобусних зупинок на вул.Енергетиків у районі будівлі Нетішинського МВС УМВС України у Хмельницький обл. та на вул.Снігурі садибної забудови міста | КП НМР ЖКО | 2014 | 120,0 | _ | 0,0 | _ | Не проводилось |
| 9. | Виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту будівництва мережі зовнішнього освітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) в м.Нетішин Хмельницької обл. | КП НМР ЖКО | 2014 | 2,0 | _ | 0,0 | _ | Не виконано |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 3166,4 | -- | 985,9 |  |  |
|  |  | РАЗОМ |  | 10180,6 |  | 5555,8 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис. грн. |  |  | 5555,8 |  |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Придбання та встановлення вуличних лавочок, шт |  |  | 19 |  |
| Поточний ремонт доріг, внутрідворових вулиць (просп..Незалежності, просп..Купчатова, вул.Набережна, вул.Будівельників, вул.Шевченка, вул.Михайлова, вул.Висоцького, вул.Старонетішинська, вул.Варшавська, пров.Миру), км |  |  | 10,59 |  |
| Капітальний ремонт вулиці Лісова, км |  |  | 0,521 |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту і відновлення довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, а також відновлення та покращення благоустрою міста, формування цілісності архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та, в цілому, покращення стану дизайну міста і життя його жителів.

Виконання Програми дає можливість забезпечувати можливість збереження стану благоустрою та озеленення міста, об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон. Утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць, поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення. Створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами, впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання та підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.

Програма допомагає розробленню і здійсненню ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані. Їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів. Результатом програми є раціональне використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, культурного та інших призначень.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Славинська Т.Б.