УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесятої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

27.02.2015					Нетішин				№ 70/1685

Про виконання у 2014 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада                           в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році програми поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 29 грудня 2011 року № 19/379, взяти до відома (додається).

Міський голова 									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесятої

сесії Нетішинської міської

ради VI скликання

27.02.2014 № 70/1685

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2014 році програми поводження з твердими

побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки

1.Основні дані.

Рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від              29 грудня 2011 року № 19/379 було затверджено програму поводження з твердими побутовими відходами міста Нетішин на 2012-2016 роки.

Програма спрямована на створення умов, що сприяють забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення твердих побутових відходів та на реалізацію загальнодержавної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей.

Термін виконання: 2014 рік.

2.Виконання завдань і заходів

| № п/п | Захід | Голов-ний викона-вець | Термін вико-нання | Планові обсяги фінансу-вання (тис.грн.) |  | Фактичні обсяги фінансу-вання (тис.грн.) |  | Етап вико-нання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюд-жет міста | інші дже-рела | бюд-жет міста | інші дже-рела |  |
| 1. | Оновлення парку сміттєвозних машин |  |  | 500,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 2 | Оновлення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 24,8 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 3. | Впроваджування сортувальної лінії ТПВ |  |  | 200,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 4. | Впроваджування роздільного збирання ТПВ |  |  | 100,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 5. | Встановлення урн на вулицях міста |  |  | 30,0 | - | - | - | Кошти не виділялись |
| 6. | Створення мережі приймальних пунктів вторинної сировини |  |  |  | - | - | - | Не створено |

2

3.Оцінка ефективності виконання програми.

Кошти на виконання цієї програма не виділялись.

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

З метою зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей необхідно віднайти у 2015 році у бюджеті міста кошти на виконання цієї програми.

Окремі заходи передбачені по інших програмах.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Відповідальний виконавець:

Головний спеціаліст управління

з питань цивільного захисту населення

виконавчого комітету міської ради

Руцький М.М.