УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.03.2015					Нетішин				№ 71/1736

Про виконання у 2014 році програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм» та листа КП НМР «ЖКО», міська рада                                 в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2014 році програми відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 21 січня 2014 року № 53/1175 з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення сімдесят першої

сесії Нетішинської міської

ради VІ скликання

31.03.2015 № 71/1736

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2014 році програми відновлення ліфтового господарства

у житловому фонді міста Нетішин на 2014-2017 роки

1.Основні дані

З метою реалізації державної політики щодо забезпечення надійності експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання, створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій в ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення модернізації, заміни та ремонту ліфтів виконавчим комітетом Нетішинської міської ради розроблено Програму відновлення ліфтового господарства у житловому фонді міста Нетішин на              2014-2017 роки, яка затверджена рішенням п’ятдесят третьої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 21 січня 2014 року № 53/1175.

У житловому фонді, який знаходиться на балансі комунального підприємства Нетішинської міської ради «Житлово-комунальне об’єднання» нараховується                  261 ліфт. Їх технічне обслуговування та ремонт здійснює спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство «Хмельницькліфт».

Основною метою програми є забезпечення населення міста якісними комунальними послугами щодо експлуатації ліфтів шляхом планомірного технічного відновлення, модернізації, заміни ліфтів житлового фонду міста, у яких закінчився термін експлуатації (25 років), та капітального ремонту окремих вузлів ліфтового обладнання, які внаслідок інтенсивної експлуатації або варварських дій виходять з ладу.

2.Виконання завдань і заходів

Програмою передбачено виконання таких заходів:

- проведення експертного обстеження ліфтів після закінчення їх граничного строку експлуатації з метою виявлення технічної можливості для подальшого використання та забезпечення надійної їх експлуатації в подальшому, а також потреби у проведенні ремонту, модернізації або виведені з експлуатації;

- своєчасна заміна ліфтів зі строком експлуатації 25 років і більше;

- своєчасна модернізація та капітальний ремонт ліфтів для продовження терміну їх експлуатації;

- встановлення диспетчерських систем.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавиць | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела (зазначити) | бюджет міста | інші джерела (зазначити) |  |
| 1 | Проведення експертного обстеження ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт» | 2014 | 145,26099 | - | 145,07189 | - | Проведено експертне обстеження 57 ліфтів для їх подальшого використання |
| 2 | Проведення заміни ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт» | 2014 | 1221,20000 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися, заміну ліфтів не було проведено |
| 3 | Проведення модернізації та капітального ремонту ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт» | 2014 | 7513,24700 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися, модернізацію та кап.ремонт ліфтів не проведено |
| 4 | Система диспетчеризації ліфтів | КП НМР «ЖКО», СРБП «Хмельницькліфт» | 2014 | 176,61600 | - | 0,00 | - | Кошти не виділялися, систему диспетчеризації ліфтів не проведено |
| Всього: |  |  |  | 9056,32399 |  | 145,07189 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання завдань і заходів звітного року, дається оцінка ефективності виконання програми.

Показники очікуваних результатів

| Показники | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, грн. | 145071,89 |  |  |  |
| Соціальні |  |  |  |  |
| Проведено експертне обстеження ліфтів, од. | 57 |  |  |  |
| Екологічні |  |  |  |  |
| Інші |  |  |  |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми та у разі потреби коригування завдань та заходів.

Проблему виходу ліфтового господарства міста з кризового стану може бути вирішено шляхом:

- демонтажу всього застарілого обладнання та введення в експлуатацію нового обладнання, що відповідає сучасним вимогам;

- продовження строку експлуатації наявного обладнання за умови обов’язкової його модернізації та заміни в необхідних випадках обладнання, яке не підлягає модернізації.

Оптимальним варіантом вирішення проблеми в сучасних економічних умовах є модернізація ліфтового господарства на базі сучасних маловитратних і швидкоокупних (від 0,5 до 4 років) енергоефективних технологій і обладнання, що розроблені на основі прикладних досліджень у цій галузі науки і функціонують на засадах енергозбереження та освоєні у промислових масштабах.

Програмою передбачено максимальне відновлення ліфтів та забезпечення їх стабільної роботи, схоронності працюючих конструкцій ліфтів, їх заміну, капітальний ремонт та модернізацію, забезпечення сталої роботи ліфтового господарства у            2014-2017 роках.

На сьогоднішній день виконавчий комітет Нетішинської міської ради спільно з КП НМР «ЖКО» та представниками спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства «Хмельницькліфт» вживають заходів щодо надійної роботи ліфтів у м.Нетішин.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Відповідальний виконавець:

Начальник відділу комунального

господарства виконавчого

комітету міської ради

Славинська Т.Б.