УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

31.03.2015					Нетішин				№ 71/1742

Про внесення змін до рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання         31 жовтня 2014 року № 64/1505 «Про затвердження програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки»

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», міська рада                  в и р і ш и л а:

1.Унести до рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради                 VІ скликання 31 жовтня 2014 року № 64/1505 «Про затвердження програми підвищення енергоефективності м.Нетішина на 2014-2017 роки», такі зміни:

1.1.таблицю "Обсяги та джерела програми" паспорту програми викласти у новій редакції, що додається (додаток 1);

1.2.розділи 10-15 додатку до програми «Напрями діяльності та заходи» викласти у новій редакції, що додається (додаток 2).

1.3.у розділі 3 програми «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми» слова «Загальний розрахунковий обсяг програми складає 35780,19 тис.грн., у тому числі за джерелами фінансування: власні кошти підприємств – 1097,00 тис.грн.; державного бюджету – 1703,90 тис.грн.; бюджету міста – 32979,29 тис.гривень.» замінити словами «Загальний розрахунковий обсяг програми» складає                     13313,4 тис.грн., у тому числі за джерелами фінансування: власні кошти               підприємств – 1097,0 тис.грн.; державного бюджету – 1829,5 тис.грн.; бюджету міста – 10386,9тис. гривень.».

2.Контроль за виконанням програми на постійні комісії міської ради, управління, відділі, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, комунальні підприємства міста.

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення шістдесят четвертої сесії Нетішинської міської ради                  VІ скликання 31.10.2014 № 64/1505 (у редакції рішення сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради 31.03.2015 № 71/1742)

Обсяги та джерела програми

| Джерела фінансування | Обсяг фінансу-вання, тис.грн. | У тому числі за роками |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| власні кошти підприємств | 1097,00 | 2,00 | 385,00 | 355,00 | 355,00 |
| державний бюджет | 1829,5 | 592,8 | 1236,7 |  |  |
| бюджет міста | 10386,9 | 1856,3 | 5661,3 | 1683,8 | 1185,5 |
| Всього | 13313,4 | 2451,1 | 7283,0 | 2038,8 | 1540,5 |

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сімдесят першої сесії Нетішинської міської ради 31.03.2015 № 71/1742)

Нова редакція розділів 10-15 додатку

«Напрями діяльності та заходи

Програми підвищення енергоефективності міста Нетішина на 2014-2017 роки»

| № з/п | Назва заходу | Місце впровадження | Виконавець | Термін вико-нання заходу, роки | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування тис. грн., у тому числі по роках |  |  |  |  | Очікуваний результат (розрахунковий економічний ефект від запро-вадження заходу у тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 10. | Розробка проектів: - встановлення вузла обліку теплової енергії на вводі подаючого трубопроводу системи теплопостачання в перехідних галереях в сторону руху теплоносія на захід, згідно з технічними умовами; - встановлення вузла обліку теплової енергії на ввідному трубопроводі подачі теплової енергії до бойлерної установки, яка розміщена в будівлі електрокотельні, згідно з технічними умовами | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | бюджет міста |  | 5,5 5,5 |  |  |  | Встановлення вузлів обліку теплової енергії |
| 11. | Монтаж вузла обліку теплової енергії в перехідних галереях, згідно з проектом | Перехідні підземні галереї ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | бюджет міста |  | 30,0 |  |  |  | економія 7,0 тис.грн. в місяць (опалювальний період) |
| 12. | Монтаж вузла обліку теплової енергії на бойлерну установку, згідно з проектом | Електроко-тельня ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | бюджет міста |  | 25,0 |  |  | економія 3,0 тис. грн. в місяць (опалювальний період) |  |
| 13. | Встановлення лічильника обліку холодної води на ВНС (резервна лінія). Переобладнання насосу для подачі питної води | Водонапірна насосна станція ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | бюджет міста |  | 7,0 23,0 |  |  | економія 1,0 тис. грн. в місяць |  |
| 14. | Монтаж додаткової мережі постачання гарячої води у будівлю акушерського відділення | Будівля акушерського відділення ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | кошти спеціального фонду бюджету міста |  | 70,0 |  |  | економія 12,0 тис. грн. в місяць |  |
| 15. | Встановлення енергозберігаючих ламп | Головний корпус лікарні ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | ДЗ «СМСЧ № 4 МОЗ України» | 2015 | кошти спеціального фонду бюджету міста |  | 5,0 |  |  | економія 2,0 тис. грн. в місяць |  |