УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020					Нетішин				№ 76/4661

Про виконання у 2019 році Програми забезпечення містобудівною документацією

міста Нетішина на 2019-2020 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2019 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від            25 січня 2019 року № 50/3458, взяти до відома (додається).

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення шістдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання

19.06.2020 № 76/4661

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2019 році Програми забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки

1.Основні дані

Мета Програми – організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення містобудівної документації на території міста Нетішина для реалізації державної політики, динамічного збалансованого соціально-економічного розвитку території, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості, залучення інвестицій.

Рішенням п’ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 25 січня 2019 року № 50/3458 було затверджено Програму забезпечення містобудівною документацією міста Нетішина на 2019-2020 роки (далі – Програма).

Виконавці Програми: виконавчий комітет Нетішинської міської ради, відділ містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Термін реалізації програми : 2019-2020 роки.

2 Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  |  | Фактичні обся-ги фінансува-ння, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста |  | інші джерела |  |
| 1 | Детальний план частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин (ІІ та ІІІ етап) | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2019 рік | 78,500 | - | - |  | - | На виготовлення Детального плану частини території у межах вулиць Висоцького та Набережна м.Нетішин кошти не виділялись |
| 2 | Детальний план території мікрорайону № 11 | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020 рік | 185,512 | - | - |  | - | На виготовлення Детального плану території мікрорайону № 11 кошти не виділялись |
| 3 | План земельно-господарського устрою міста | Виконавчий комітет Нетішинської міської ради | 2020 рік | 94,897 | - | - |  | - | На виготовлення Плану земельно-господарського устрою міста кошти не виділялись |

3. Оцінка ефективності виконання програми

| Показники | 2019 рік |
| --- | --- |
| Економічні | - |
| Соціальні | - |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми:

Виконання Програми дасть можливість налагодити дієвий контроль за дотриманням чинних законодавчих і нормативних актів у сфері містобудування, регулювання забудови та використання територій міста Нетішин, врахування державних, громадських та приватних інтересів під час забудови територій.

Перший заступник

міського голови 								Іван РОМАНЮК

Відповідальний виконавець:

Відділ містобудування, архітектури

та благоустрою виконавчого комітету

Нетішинської міської ради