УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020					Нетішин				№ 76/4648

Про виконання програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2019 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про виконання програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2019 рік, затвердженої рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 23 листопада 2018 року №47/3269, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 23 листопада 2018 року №47/3269 «Про програму розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2019 рік».

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради       VІІ скликання

19.06.2020 № 76/4648

Заключний звіт про виконання

програми розвитку пасажирських перевезень

у м.Нетішині на 2019 рік

1.Основні дані

Програма розвитку пасажирських перевезень розроблена на основі аналізу стану пасажирських перевезень, враховуючи основні заходи, напрямки та цілі розвитку ринку пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями з оптимальною періодичністю та інтервалом руху автобусів;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Програма затверджена рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради від 23 листопада 2018 року № 47/3269.

Основним виконавцем заходів програми є КП НМР «Благоустрій».

Термін виконання програми: 2019 рік

2

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) | Бюджет міста | Інші джерела (зазначити) |  |
|  | Організація пасажирських перевезень: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Відкриття нових, додаткових та удосконалення існуючих міських маршрутів та графіків руху | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2019 | - | - | - | - | Упродовж звітного періоду у місті функціонував один маршрут загального користування «Автовокзал – вул.Солов’євська». З метою поліпшення надання послуг населенню щодо пасажирських перевезень неодноразово були внесені зміни до розкладу руху автобусів. |
| 2 | Надання методичної допомоги перевізникам | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2019 | - | - | - | - | Перевізникам надавалась методична допомога щодо укладання договорів на відшкодування витрат за надані послуги з перевезення пільгових категорій громадян |
| 3 | Аналіз та впровадження змін до мережі міських автобусних маршрутів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2019 | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів |
| 4 | Організація контролю за дотриманням договірних умов на перевезення пасажирів | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2019 | - | - | - | - | Виконавчим комітетом міської ради постійно здійснюється контроль за виконанням перевізником умов договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування. Скарги щодо виконання договірних умов перевезень до виконавчого комітету міської ради не надходили. |
| 5 | Організація міських конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування | Управління економіки виконавчого комітету міської ради | 2019 | - | - | - | - | Упродовж 2019 року конкурси на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування виконавчим комітетом міської ради не проводились |
| 6 | Здійснення контролю за облаштуванням необхідною інфраструктурою автобусних маршрутів загального користування | Управління, відділи, інші структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | - | - | - | - | Загалом 16 автобусних зупинок облаштовані лавками для сидіння, спеціальними знаками, урнами для сміття та графіком руху автобусів. Упродовж звітного періоду надавались послуги по обслуговуванню світлофора на суму 41,241 тис. грн. |
| 7 | Облаштування зупинок міських пасажирських перевезень | Управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | у межах бюджетних призначень | - | - | - | Упродовж 2019 року встановлено та передано на баланс КП НМР «Благоустрій» 2 зупинки по вул. Шевченка |
| 8 | Забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури | КП НМР «Благоустрій» | 2019 | у межах бюджетних призначень | - | - | - | Забезпечено вільний доступ маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури. Під час капітальних ремонтів тротуарів улаштовано з’їзди та тактильні плити (для допомоги орієнтації в просторі пішоходам, що страждають порушеннями зору). |
| 9 | Надання послуг з пасажирських перевезень певних категорій населення міста | Виконавчий комітет міської ради, інші управління виконавчого комітету міської ради, КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 2512,6 | - | 1571,3 | - | Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради укладено договори про порядок відшкодування витрат за надані послуги по перевезенню пільгових категорій громадян. Упродовж 2019 року за перевезення пільгових категорій громадян, перевізнику з бюджету міста відшкодовано 225,936 тис. грн. Також КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та здійснюється підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста. Станом на 01 січня 2020 року заборгованість за перевезення пільгових категорій громадян відсутня. |
|  | Організаційно-правове оформлення та супроводження транспортного засобу: |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Забезпечення умов безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів, дотримання вимог законів України «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» | КП НМР «Благоустрій» | 2019 | 180,2 | - | 121,2 | - | З метою дотримання вимог законів України щодо безпечного перевезення пасажирів у 2019 році здійснено страховий платіж наземних транспортних засобів, пройдено перевірки технічного контролю транспортних засобів, проведено технічне обслуговування транспортних засобів, страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, передрейсовий медичний огляд водіїв, послуги автостанції тощо. |

6

3. Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2019 рік |
| --- | --- |
| Економічні | 1692,5 |
| Соціальні | Упродовж 2019 року перевезено 72465 громадян пільгових категорій Також, КП НМР "Благоустрій" забезпечено безкоштовне підвезення дітей-інвалідів до Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів та здійснюється підвезення дітей шкільного віку до загальноосвітніх навчальних закладів міста. З метою забезпечення безперешкодного доступу маломобільних груп населення до об’єктів дорожньої інфраструктури при здійсненні капітальних та поточних ремонтів території загального користування (тротуарів та пішохідних доріжок) значна увага приділялась улаштуванню з’їздів безперешкодного доступу для маломобільних груп населення та встановлення покриття з тактильних плиток для допомоги орієнтації в просторі пішоходам, що страждають порушеннями зору |
| Екологічні | - |
| Інші | - |

4. Заключний висновок

Упродовж 2019 року автобусами КП НМР «Благоустрій» перевезено                               72465 громадянина (без врахування спеціальних перевезень). Перевезення здійснюються двома автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснюються згідно із встановленим графіком Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців міста.

Перший заступник міського голови				Іван РОМАНЮК

Відповідальний виконавець:

начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради

Наталія Заріцька

Пояснювальна записка

до заключного звіту про результати виконання програми розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2019 рік

Програма розвитку пасажирських перевезень у м.Нетішині на 2019 рік, затверджена рішенням сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради                  VIІ скликання від 23 листопада 2018 року № 47/3269.

Метою програми є гарантоване та ефективне задоволення потреб населення міста в безпечності та якості надання послуг з пасажирських перевезень.

Програма реалізовується шляхом розробки, затвердження та реалізації відповідних положень у напрямку розвитку та удосконалення маршрутної мережі міста, якості перевезень, оптимізації структури рухомого складу, та вимог до перевізників, удосконалення інвестиційної, тарифної та кадрової політики, безпеки дорожнього руху.

Програма передбачає розв’язання таких завдань:

- створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку міста;

- підвищення рівня забезпечення населення міста якісними пасажирськими перевезеннями з оптимальною періодичністю та інтервалом руху автобусів;

- розвиток конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.

Виконавчим комітетом міської ради визначена та затверджена мережа міських автобусних маршрутів.

Упродовж 2019 року автобусами КП НМР «Благоустрій» перевезено 72465 громадянина (без врахування спеціальних перевезень). Перевезення здійснюються двома автобусами, які пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. Автобуси проходять перевірки технічного контролю та технічне обслуговування транспортних засобів. Перевезення здійснюються згідно із встановленим графіком Послуги з перевезення користуються попитом, графік перевезень зручний для мешканців міста. З метою поліпшення надання послуг населенню щодо пасажирських перевезень неодноразово були внесені зміни до розкладу руху автобусів.

З метою дотримання вимог законів України щодо безпечного перевезення пасажирів у 2019 році здійснено страховий платіж наземних транспортних засобів, пройдено перевірки технічного контролю транспортних засобів, проведено технічне обслуговування транспортних засобів, страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті, передрейсовий медичний огляд водіїв, оплачено за послуги автостанції.

Упродовж 2019 року від мешканців міста скарг щодо та графіку руху та вартості  перевезень до виконавчого комітету не надходило.