УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

19.06.2020					Нетішин				№ 76/4651

Про виконання Програми благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сорок восьмої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 21 грудня 2018 року № 48/3391 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1. Заключний звіт про результати виконання Програми благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 жовтня 2016 року № 19/947, з внесеними змінами та доповненнями, взяти до відома згідно з додатком.

2. Зняти з контролю рішення дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 жовтня 2016 року № 19/947 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки», з внесеними змінами та доповненнями.

Міський голова							Олександр СУПРУНЮК

Додаток

до рішення сімдесят шостої

сесії Нетішинської міської

ради VIІ скликання

19.06.2020 № 76/4651

Заключний звіт

про результати виконання Програми благоустрою

міста Нетішин на 2017-2019 роки

1. Основні дані

Програма благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно – технічному стані території міста та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов праці, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку жителів і гостей міста Нетішин.

Програма затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 28 жовтня 2016 року № 19/947 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки».

Основними виконавцями заходів Програми є виконавчий комітет Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», управління капітального будівництва ВК НМР, Фонд комунального майна        міста Нетішина.

Термін виконання Програми: 2017-2019 роки.

2

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу |  | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  |  |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела |  | бюджет міста |  |  | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |
| Утримання території благоустрою міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Електроенергія вуличного освітлення міста, електроенергія для роботи міського фонтану | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 |  | 7453,11 |  | _ | 5942,63 |  | _ |  | Забезпечено освітлення територій міста у вечірні та нічні години, експлуатація міського фонтану у літній період для відпочинку населення |
| 2. | Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок міста та його садибної забудови, консультаційні послуги (управління проектом) щодо фінансування інвестиційних проектів вуличного освітлення | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 |  | 5432,62 |  | _ | 2813,195 |  | _ |  | Забезпечено утримання у належному стані мережі вуличного освітлення міста. Отримано інформаційні (консультаційні) послуги в рамках реалізації проекту НЕФКО |
| 3. | Утримання зелених насаджень міста, парків. Видалення на території міста карантинних рослин: амброзії полинолистої, борщовика Сосновського та інших, шляхом викопування рослин з корінням, механічним методом (скошування), хімічним методом з дотриманням санітарних норм та утилізації цих рослин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 |  | 12341,95 |  | _ | 10398,47 |  | _ |  | Забезпечено утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства у належному стані |
| 4. | Прибирання території благоустрою, в т. ч. парків, та ремонт об'єктів і елементів благоустрою міста (МАФи, елементи сцени) | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 |  | 27415,366 |  | _ | 21164,31 |  | _ |  | Проводився постійний догляд, прибирання та ремонт об’єктів благоустрою міста, забезпечення утримання їх в належному стані |
| 5. | Утримання об’єктів благоустрою, в тому числі кладовищ на території Старокривинської сільської ради | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 |  | 347,849 |  | _ | 263,53 |  | _ |  | Проводилось прибирання вулично-дорожньої мережі села, придбано пісок, пальне та господарські матеріали. |
| 6. | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 |  | 1620,84 |  | _ | 471,69 |  | _ |  | Забезпечено чистоту та порядок на території пляжу, облаштовано рятувальний пост для забезпечення охорони життя населення на водних об’єктах |
| 7. | Обслуговування територій кладовищ міста | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017-2019 |  | 605,99 |  | _ | 548,34 |  | _ |  | Забезпечено утримання території кладовищ у належному стані (прибирання, вивіз сміття, косіння, видалення дерев, завезення піску та води) |
| 8. | Утримання безпритульних тварин та тимчасового притулку | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017-2019 |  | 2051,12 |  | _ | 1691,15 |  | _ |  | Забезпечено відлов, стерилізацію та утримання безпритульних тварин, проведено ремонтні роботи та матеріальне оснащення тимчасового притулку, підведена вода. |
| 9. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста, обслуговування світлофорів, гідродинамічне очищення ділянок зливової каналізаційної мережі вулиць | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017-2019 |  | 17744,70 |  | _ | 14414,05 |  | _ |  | Постійно проводилась робота по очищенню доріг та тротуарів міста (з урахуванням сезонності робіт), встановлення та демонтаж елементів зменшення швидкості, проведено ямковий ремонт, нанесення розмітки. Проводилось гідродинамічне очищення зливової каналізації, обслуговування світлофорів тощо. |
| 10. | Проведення ремонтних робіт доріг і утримання вулично-доржньої мережі в с.Старий Кривин та с.Новий Кривин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 |  | 561,50 |  | _ | 445,53 |  | _ |  | Придбано матеріали та пальне для утримання вулично-дорожньої мережі сіл, виконано поточний ремонт доріг по вул.Б.Хмельницького та вул.Чкалова |
| 11. | Інвентаризація і паспортизація об’єктів благоустрою міста: вулиць, доріг,зелених насаджень, електромереж тощо | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017-2019 |  | 979,00 |  | - | 127,70 |  | - |  | Проведено технічну інвентаризацію та паспортизацію вулиць Будівельників та Шевченка у м.Нетішин |
| 12. | Придбання, монтаж і демонтаж міської Новорічної ялинки, святкового оздоблення | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017-2019 |  | 246,86 |  | - | 89,63 |  | - |  | Забезпечено придбання, встановлення та демонтаж Новорічної ялинки та святкового оздоблення. |
| 13. | Утримання лісового господарства | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 |  | 2765,62 |  | - | - |  | - |  | Кошти не виділялися |
| 14. | Утримання та облаштування парків, зон відпочинку міста, збереження природозаповідного фонду | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 |  | 3589,10 |  | - | 3536,60 |  | - |  | Проведення робіт щодо забезпечення збереження та відновлення зелених насаджень парків, зон відпочинку, покращення загального мікроклімату міста, організація різних форм дозвілля. |
| 15. | Проведення незалежної оцінки об’єктів благоустрою (пам’ятники, пам’ятні знаки, обеліски, майданчик для культурно-масових заходів та інших об’єктів благоустрою) | КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2017-2019 |  | 25,20 |  | - | 6,20 |  | - |  | Проведення оцінки об’єктів для взяття на облік комунальними підприємствами з метою забезпечення їх утримання та обслуговування. |
| 16. | Утримання технічної бази ПНР | КП НМР «Благоустрій» | 2018-2019 |  | 1642,30 |  | _ | 460,23 |  | _ |  | Забезпечено утримання технічної бази ПНР |
| 17. | Забезпечення приєднання електроустановок об’єкту «Будівництво міського парку культури та відпочинку» | УКБ ВК НМР | 2018 |  | 56,77 |  | - | 41,40 |  | - |  | Забезпечено приєднання електроустановок об’єкту будівництва до енергопостачальної компанії |
| 18. | Придбання та встановлення пам’ятного знаку жертвам голодомору та репресій на території м.Нетішин (об’ємно-просторова кована скульптура з елементами декору) | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2019 |  | 184,00 |  | - | 134,00 |  | - |  | Встановлено пам’ятний знак (скульптуру) для вшанування пам’яті жертв голодомору та репресій на території міста Нетішин |
|  | Всього з утримання території благоустрою міста |  |  |  | 85063,895 |  |  | 62548,655 |  |  |  |  |
| Поточний ремонт об’єктів благоустрою міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточний ремонт доріг, внутрішньо-дворових вулиць, під’їзних шляхів, проїздів та тротуарів міста, сіл Старий Кривин та Новий Кривин, нанесення дорожньої розмітки дороги | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017-2019 |  | 24130,20 |  | - | 7619,83 | - |  |  | Забезпечено проведення поточного та ямкового ремонту доріг, вулиць, тротуарів міста |
| 2. | Розробка проекту схеми організації дорожнього руху по вулицям м.Нетішин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017-2018 |  | 241,40 |  | - | - | - |  |  | Кошти не виділялись |
| 3. | Виготовлення технічних умов на автобусні зупинки та електропостачання парків у районі вул.Шевченка,1, та між вул. Набережна і Будівельників | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 |  | 169,00 |  | - | 2,06 | - |  |  | Виготовлено технічні умови на улаштування автобусних зупинок по вул.Старонетішинська та Солов’євська |
| 4. | Незалежна оцінка майна (дитячі ігрові майданчики) | КП НМР «Благоустрій», Фонд комунального майна міста Нетішина | 2017 |  | 1,50 |  | - | 1,50 | - |  |  | Проведено оцінку дитячого ігрового майданчику |
| 5. | Управління у сфері благоустрою міста (поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення) | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 |  | 665,75 |  | - | 151,45 | - |  |  | Проведено поточний ремонт та облаштування адміністративного приміщення КП НМР «Благоустрій» |
| 6. | Виготовлення проекту на улаштування дитячого ігрового майданчика для дітей з обмеженими фізичними можливостями на просп. Незалежності, у районі житлового будинку №13, та улаштування дитя-чого ігрового майданчика | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017 |  | 76,90 |  | - | 2,59 | - |  |  | Виготовлено проєкт на улаштування дитячого ігрового майданчика |
| 7. | Виготовлення проектів на улаштування дитячих ігрових майданчиків у районі житлового будинку №164/2, що на вул.Солов’євська, та у районі житлового будинку №94, що на вул.Снігурі | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2017 |  | 5,10 |  | - | 5,10 | - |  |  | Виготовлено проєкти на улаштування дитячих ігрових майданчиків |
| 8. | Виконання проектних робіт на розробку схеми організації дорожнього руху по вул. Шевченка у м. Нетішин Хмельницької області з улаштуванням пішохідних переходів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2018 |  | 10,30 |  | - | 10,23 | - |  |  | Виконано проектні роботи на розробку схеми організації дорожнього руху по вул.Шевченка з улаштуванням пішохідних переходів (1418м/п) |
| 9. | Інженерно-геодезичні вишукування вул.Шевченка, Старонетішинська, Лісова, Снігурі, Космонавтів у м.Нетішин Хмельницької області | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій» | 2018 |  | 28,40 |  | - | 17,91 | - |  |  | Виконано інженерно-геодезичні вишукування вул.Шевченка |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  |  | 25328,55 |  |  | 7810,67 |  |  |  |  |
| Капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання машин, механізмів, предметів, обладнання довгострокового користування та оновлення автотракторної техніки | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 | 19761,97 |  |  | - | 6702,97 |  |  | _ | Придбано МДК КРАЗ, трактор МТЗ 82 укомпл., техніку та механізми для обслуговування доріг, електрообладнання, міні-земснаряд та комплектуючі, пірс дерев’яний,станцію керування та насос для фонтану, альтанки, автобусні зупинки, освітлювальні прилади тощо. |
| 2. | Капітальний ремонт доріг та вулиць міста | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 | 34974,53 |  |  | - | 10837,2914 |  |  | _ | Проводився капітальний ремонт доріг, тротуарів та вулиць міста для безпечного пересування всіх учасників дорожнього руху |
| 3. | Реконструкція зовнішніх електричних мереж на вул.Будівельників | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017 | 1040,00 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 4. | Капітальний ремонт зовнішніх електричних мереж вуличного освітлення міста на вул.Ринкова, вул.Шевченка, просп.Незалежності | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017 | 2618,00 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 5. | Реконструкція дренажно-обвідного каналу та ремонт елементів міського фонтану | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 | 16129,60 |  |  | - | 318,884 |  |  | _ | Виконано передпроєктні роботи |
| 6. | Реконструкція просп.Курчатова | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2018 | 71026,53 |  |  | - | 185,30 |  |  | _ | Виготовлено ПКД, проведено інженерно-геодезичні вишукування, експертизу кошторисної частини проекту. |
| 7. | Реконструкція системи поливу на просп. Курчатова | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 | 5882,70 |  |  | - | 71,61 |  |  | _ | Виготовлено ПКД, проведено коригування кошторисної документації та експертизу проєкту |
| 8. | Будівництво паркувальних майданчиків (стоянок) вздовж дренажно-обвідного каналу, що на вулицях Шевченка, Набережна, Михайлова | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2018 | 1670,81 |  |  | - | 1,59 |  |  | _ | Проведено експертизу робочого проєкту |
| 9. | Будівництво зупинки на вул.Набережна, виготовлення ПКД на розширення проїзної частини дороги для зупинки автобусів | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 | 2481,32 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 10. | Очищення водоймищ міста та каналу-прорізу до насосної станції фонтану | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017 | 4941,90 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 11. | Придбання обладнання дитячих ігрових майданчиків, проведення експертизи проектної документації, будівництво, улаштування дитячих ігрових майданчиків | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2019 | 1886,60 |  |  | - | 937,37 |  |  | _ | Придбано та встановлено обладнання для дитячого ігрового майданчику на вул.Незалежності, 13. Придбано та встановлено 3 ігрові комплекси та 11 елементів обладнання |
| 12. | Улаштування майданчика з тренування і навчання домашніх тварин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017 | 50,00 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 13. | Виготовлення ПКД та встановлення автобусних зупинок | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2018 | 1717,72 |  |  | - | 9,33 |  |  | _ | Виготовлення ПКД на встановлення автобусних зупинок по вул.Солов’євська, Старонетішинська, проведено її експертизу |
| 14. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на розміщення щитів для зовнішньої реклами | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017 | 2,60 |  |  | - | 2,57 |  |  | _ | Виготовлено ПКД на розміщення зовнішньої реклами |
| 15. | Виготовлення ПКД для будівництва притулку безпритульних тварин | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2018 | 390,00 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 16. | Встановлення об’єктів зовнішньої реклами на: вул.Старонетішинська (у районі будинку №50); вул.Михайлова (у районі кафе-бар «СтарийТомас»); просп.Незалежності (між вулицями Варшавська та Михайлова у районі обвідного каналу навпроти фонтану) | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017-2018 | 322,57 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 17. | Реконструкція частини об’єкта благоустрою у районі будівлі № 3, що на вул.Шевченка | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», УКБ ВК НМР | 2017 | 1350,00 |  |  | - | - |  |  | _ | Кошти не виділялись |
| 18. | Придбання комп’ютерної оргтехніки, обладнання та предметів довгострокового використання | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Комфорт» | 2017-2019 | 445,00 |  |  | - | 190,70 |  |  | _ | Оснащено матеріально-технічну базу КП «Комфорт» |
| 19. | Виготовлення ПКД та технічної документації для облаштування об’єктів благоустрою (парків та елементів сцени) | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Комфорт» | 2018-2019 | 400,00 |  |  | - | - |  |  | - | Кошти не виділялись |
| 20. | Придбання обладнання, механізмів та спеціальної техніки для обслуговування парків та пляжу міста | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Комфорт» | 2018-2019 | 7479,93 |  |  | - | 190,90 |  |  | - | Придбано додаткове обладнання до міні-земснаряду та щітка дорожня |
| 21. | Проектні роботи по об’єктам: «Будівництво міського парку культури та відпочинку в м. Нетішин Хмельницької області» та «Будівництво парку у районі між вул. Набережна, вул.Будівельників та просп.Незалежності у м.Нетішин Хмельницької області» | Виконавчий комітет НМР, УКБ ВК НМР | 2018 | 235,36 |  |  | - | 189,712 |  |  | - | Виготовлена проектна документація на зазначені об’єкти будівництва |
| 22. | Будівництво міського парку культури та відпочинку в м. Нетішин Хмельницької області | Виконавчий комітет НМР, УКБ ВК НМР | 2018-2019 | 55665,12 |  |  | - | 5433,214 |  |  | - | Улаштовано покриття з фігурних елементів мощення площадок та тротуарів близько 7240 кв.м.; установлено бетонних поребриків та бортових каменів – 1250м. |
| 23. | Придбання ялинки | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Комфорт» | 2018 | 52,17 |  |  | - | 30,00 |  |  | - | Придбано дерево ялинка для висадки в ґрунт |
| 24. | Будівництво пішохідного моста через р.Горинь в м.Нетішин Хмельницької області | Виконавчий комітет НМР, УКБ ВК НМР | 2019 | 8000,00 |  |  | - | 275,410 |  |  | - | Виготовлено проєктно-кошторисну та технічну документації |
| 25. | Реконструкція електричних мереж виробничої бази КП НМР «ЖКО» по вул.Ринковій, 4/1 в м.Нетішин Хмельницької області. Придбання матеріалів для забезпечення реконструкції електричних мереж. | Виконавчий комітет НМР, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «ЖКО» | 2019 | 674,48 |  |  | - | 249,98 |  |  | - | Придбано матеріали для проведення реконструкції електричних мереж технічної бази ПНР |
| 26. | Будівництво (облаштування) спортивного майданчика у парку в районі вул.Набережна м.Нетішин Хмельницької області | Виконавчий комітет НМР, УКБ ВК НМР | 2019 | 1606,70 |  |  | - | 46,70 |  |  | - | Виготовлено проєктну документацію |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 240805,61 |  |  |  | 25673,5314 |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО |  |  | 351198,055 |  |  |  | 96032,8564 |  |  |  |  |

12

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 20767,26 | 27864,865 | 47400,7314 |
| Соціальні |  |  |  |
| Придбано машини та механізми, обладнання та інструменти: - машина дорожня комб., шт. - трактор МТЗ 82 укомплектований, шт. - машини та механізми для обслуговування доріг, шт. - відвал до трактора Т-150, шт. - алмазний відрізний диск, шт. - фреза дорожня, шт. - насос та станція керування для фонтану, од. - міні-земснаряд, шт. - додаткове обладнання для міні-земснаряду, компл. - електроінструменти, од. | 1 8 1 2 | 2 1 1 6 | 1 6 2 1 1 |
| Відремонтовано вуличних лавочок, шт. Пофарбовано вуличних лавочок, шт. | 190 390 | 233 233 | 233 233 |
| Відремонтовано та пофарбовано дитячих майданчиків, од. | 62 | 62 | 62 |
| Відремонтовано сітку і лавочки на спорт.майданчиках, шт. |  |  | 11 |
| Встановлено тіньові навіси «Альтанки», шт. |  | 30 |  |
| Встановлено нові лавочки, шт. |  |  | 109 |
| Встановлено: - нових елементів (МАФ) на дитячих майданчиках, шт. - новий ігровий комплекс на вул.Шевченка 2, 4, 6, шт. |  |  | 40 1 |
| Облаштовано міську сцену на території парку за будівлею ПК, од. | 1 |  |  |
| Придбано звукове обладнання для міської сцени, од. |  | 11 |  |
| Облаштовано пірс на міському пляжі, од. |  | 1 |  |
| Замінено світильників та ламп зовнішнього освітлення, шт. | 517 (127 енергозберігаючі, 20 світлодіодні) | 470 (180 енергозберігаючі, 9 світлодіодні) | 417 (272 енергозберігаючі) |
| Придбано приладів освітлення: - світильники «Перехід», шт. - ліхтарі паркові, шт. - ліхтарі вуличні, шт. |  | 3 6 | 20 |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади квітів, шт. - висаджено тюльпанів, шт - кущів самшита, шт. - дерев, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. - видалено кущів, кв.м. - викошено газонів, га - побілено дерев, шт. - побілено квіткових клумб, кв.м. - проведено стрижку кущів, м/п | 17955 2000 70 1629 2500 208 92 79,5 4700 485,16 | 21942 400 173 2185 4000 197 11 70,5 4700 485 | 19879 3000 1118 4000 70 63,4 65,5 16617 |
| Поточний ремонт доріг, внутрішнодворових вулиць, кв.м, - в т.ч. с.Кривин, кв.м. | 246,83 |  | 16042 600 |
| Нанесено розмітку дорожню: - розмітка пішохідні переходи, кв.м. - розмітка дорожня, пог.м. | 876,17 13679 | 890,37 15872 | 890 15872 |
| Облаштовано зупинок громадського транспорту, шт. | 9 |  |  |
| Ямковий ремонт доріг, вулиць, кв.м | 3700,1 | 6114,92 | 558,83 |
| Капітальний ремонт доріг: - Снігурі, м2 - Підгірна, м2 - Гарячими асфальтобетонними сумішами, м2 - Покриття з ФЕМ, тактильних плиток, м2 | 2228 1089 | 316 1237 | 10698 |
| Екологічні |  |  |  |
| Утилізовано ламп, шт | 480 | 210 | 133 |
| Вивезено та утилізовано сміття, куб.м | 901 | 862 | 595 |
| Інші |  |  |  |
| Простерилізовано тварин, гол. Придбано корм для тварин, кг. Придбано вакцини, шт. Придбано вольєри для тварин, шт. | 103 2866 103 | 144 4244 | 145 6723 2 |

14

4. Заключний висновок

Програма благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від         28 жовтня 2016 року № 19/947 (далі - програма).

Термін дії програми розраховано на три роки. На фінансово-економічне забезпечення програми було передбачено 351198,055 тис.гривень, фактично профінансовано – 96032,8564 тис.гривень.

Завдяки реалізації основних заходів програми вдалося досягнути таких результатів:

- проведено заміну ламп світильників мережі зовнішнього освітлення на енергозберігаючі та діодні;

- щороку проводилося обрізування гілля на деревах, видалення сухих і  аварійних дерев та порослі, підстригання кущів, прочищення живоплоту, висадження багаторічних квітів, прополювання квітників, лунок дерев, висаджування розсади сезонних квітів, засівалися квітники та газони;

- здійснювалося санітарне очищення території пляжу, проведено водолазне обстеження дна акваторії водного об’єкту, рекультивація ґрунту міського пляжу, у літній період постійно проводилося мікробіологічне та хімічне дослідження води, облаштовано рятувальний пост;

- на території міста проведений ремонт старих та встановлення                  нових лавочок для відпочинку, альтанок, придбані і встановлені дитячі ігрові майданчики та їх окремі елементи, на спортивних майданчиках міста відремонтовано огорожу тощо;

- проводилася робота з утримання вулично-дорожньої мережі міста: очищення від снігу та ожеледиці у зимовий період доріг, вулиць, внутрішньодворових проїздів, тротуарів, посипання їх протиожеледним матеріалом, очищення від мулу та бруду зливових приймачів та зливних колодязів, прибирання доріг, вулиць та широких тротуарів міста від нанесеного піску та ґрунту щовесни, автобусних зупинок пішохідних містків, прибирання обвідного каналу тощо;

- проводиться періодичне прибирання та вивезення сміття з території кладовищ, косіння трави, підвіз води. На старому кладовищі проведено видалення старовікових дерев;

- виконано ямковий ремонт тротуарів, доріг, вулиць, щороку проводились роботи з нанесення дорожньої розмітки та розмітки пішохідних переходів, встановлення та демонтаж засобів зниження швидкості та інше;

- виконано капітальні ремонти доріг та вулиць міста підрядними організаціями та власними силами, улаштування покриттів з фігурних елементів мощення (ФЕМ), із застосуванням тактильних плиток, встановлення бетонних поребриків та бортових каменів;

- встановлено світлофорні об’єкти над пішохідними переходами на просп.Незалежності, по вул.Будівельників та вул.Михайлова у місті Нетішин.

15

Заплановані програмою заходи були виконані в повному обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Бюджетні кошти були використані за призначенням та спрямовані на досягнення мети програми, а саме: утримання території благоустрою міста в належному санітарно-технічному стані, збереження та відновлення об’єктів благоустрою, покращення мікроклімату в місті, створення оптимальних умов праці, проживання та відпочинку населення.

Перший заступник міського голови				Іван РОМАНЮК

Спеціаліст сектору благоустрою

відділу МА та Б ВК НМР

Єлізавета ЧАЙКОВСЬКА

Пояснювальна записка

до заключного звіту про виконання Програми благоустрою міста Нетішин

на 2017-2019 роки

Програма благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки затверджена рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від     28 жовтня 2016 року № 19/947 «Про Програму благоустрою міста Нетішин на 2017-2019 роки», розроблена з метою реалізації комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно – технічному стані території міста та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов праці, підвищення рівня комфортності проживання та відпочинку жителів і гостей міста Нетішин.

Реалізація заходів програми проводилась відповідальними виконавцями – виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, КП НМР «Благоустрій»,    КП НМР «Комфорт», управлінням капітального будівництва ВК НМР та іншими учасниками Програми.

Заплановані програмою заходи були виконані в повному обсязі відповідно до виділених бюджетних коштів. Детальна інформація щодо кількісних результативних показників виконання Програми наведена у розділі 3 заключного звіту. Виконання заходів дало змогу забезпечити покращення естетичного оформлення міста, збереження та відновлення зелених насаджень, підвищити експлуатаційні якості об’єктів і елементів благоустрою міста шляхом відновлення та продовження строків служби цих об’єктів, підвищити комфортність і безпеку умов проживання та відпочинку громадян у нашому місті.