УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин					№ 8/290

Про виконання програми природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2015 рік

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання міських цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

1.Заключний звіт про результати виконання програми природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2015 рік, затвердженої рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1669, взяти до відома (додається).

2.Зняти з контролю рішення сімдесятої сесії Нетішинської міської ради                     VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1669 «Про програму природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2015 рік», з внесеними змінами.

Міський голова                                                                                		О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради

VIІ скликання

25.03.2016 № 8/290

Заключний звіт

про виконання програми природоохоронних заходів

на території м.Нетішин на 2015 рік

1.Основні дані

Програма природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2015 рік                 (далі - Програма), затверджена рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради              VI скликання від 27 лютого 2015 року № 70/1669 була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Координація виконання Програми покладається на виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Моніторинг та контроль за виконанням Програми щороку здійснюється Нетішинською міською радою.

Відповідальність за виконання Програми покладається на КП НМР «Благоустрій», КП НМР "ЖКО" та відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету міської ради.

Основними завданнями програми є:

- організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє природне середовище;

- покращення озеленення, екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорізноманіття ;

- видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста;

- своєчасне скошування травостою, для покращення якості трав’яного покриву та естетичного вигляду газонів ;

- проведення очистки водного об’єкту від сторонніх, небезпечних предметів.

2.Виконання завдань і заходів:

| № п/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорізноманіття (придбання розсади квітів) | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 52,0 |  | 52,0 |  | покращено озеленення міста та естетичний вигляд. Придбано розсади квітів 9375 шт. |
| 2 | Покращення екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оформлення квітково-декоративного біорізноманіття (придбання насіння квітів) | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 8,3 |  | 2,1 |  | покращено озеленення міста та естетичний вигляд. Придбано насіння квітів 1,7 кг. |
| 3 | Видалення аварійних дерев та насадження нових для покращення екологічної ситуації довкілля в місті та озеленення території міста (придбання саджанців дерев, кущів) | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 13,2 |  | 5,2 |  | озеленено місто, покращено екологічну ситуацію довкілля. Придбано 174 кущів самшита. |
| 4 | Термочаші для квітів | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 20,8 |  | 19,0 |  | покращено екологічну ситуації довкілля, оновлено та оформле-но квітково-декоративне біоріз-номаніття. Придбано термочаш - 14 шт. |
| 5 | Придбання травокосарки | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 17,0 |  | 17,0 |  | проводилось своєчасне скошу-вання травостою, для покраще-ння якості трав’яного покрову та естетичного вигляду газонів. Придбано травокосарку – 1 шт. |
| 6 | Обстеження дна акваторії водного об’єкту | виконавчий комітет міської ради, КП НМР «ЖКО», КП НМР «Благоустрій» | 2015 | 6,2 |  | 6,1 |  | забезпечено охорону життя населення міста на водних об’єктах |
| ВСЬОГО |  |  |  | 117,5 |  | 101,4 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми

| ПОКАЗНИКИ | 2015 |
| --- | --- |
| економічні |  |
| загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. | 101,4 |
| соціальні |  |
| екологічні |  |
| покращено екологічну ситуацію довкілля, оновлено квіткові клумби, оформлено квітково-декоративне біорізноманіття (придбано розсаду квітів), од. | 9375 |
| покращено озеленення території міста: | 1,7 |
| придбано насіння трави, кг |  |
| придбано садженці кущів, од | 174 |
| оновлено та оформлено квітково- декоративне біорізноманіття (придбано термочаші), од | 14 |
| покращення якості трав’яного покрову та естетичного вигляду газонів (придбано травокосарку), од | 1 |
| Інші |  |

4.Заключний висновок

Упродовж 2015 року проводилась робота щодо природоохоронних заходів на території м.Нетішин. Протягом звітного періоду із міського фонду охорони навколишнього природного середовища та бюджету міста на реалізацію заходів програми було виділено кошти у сумі 101,4 тис.грн.

Завдяки реалізації основних природоохоронних заходів програми у 2015 році в певній мірі здійснено заходи покращення озеленення, екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оновлення квітково-декоративного біорізноманіття шляхом придбання розсади квітів у кількості 9375 од., кущів самшита – 174 од., насіння трави 1,7 кг , термочаш -14 од.

З метою своєчасного скошування травостою та покращення якості трав’яного покрову і естетичного вигляду газонів придбано 1 травокосарку.

Отже, проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища забезпечує екологічно безпечне середовище для життя, діяльності і здоров'я людей, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Перший заступник міського голови						П.П.Скиба

Відповідальні виконавці:

Спеціаліст 1 категорії відділу земельних ресурсів

та охорони навколишнього природного середовища

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Кульбіда Ю.В.

Директор КП НМР "Благоустрій"

Романюк І.В.

Начальник КП НМР "ЖКО"

Калінський К.М.

Пояснювальна записка

про результати виконання програми природоохоронних

заходів на території м.Нетішин на 2015 рік

Програма природоохоронних заходів на території м.Нетішин на 2015 рік, затверджена рішенням сімдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від  27 лютого 2015 року № 70/1669 та була прийнята з метою проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу.

Виконання програми забезпечували КП НМР «Благоустрій», КП НМР "ЖКО" та виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

Програма передбачала виконання завдань щодо поліпшення якості навколишнього природного середовища, подальшої стабілізації екологічної ситуації у місті.

Програма діяла впродовж 2015 року. На виконання заходів Програми було передбачено за рахунок коштів бюджету міста та фонду охорони навколишнього природного середовища кошти у сумі 117,5 тис. грн.

За період дії Програми у 2015 році на реалізацію природоохоронних заходів всього витрачено коштів у сумі 101,4 тис. грн.

Заходи Програми виконано не в повному обсязі лише на 86,3 %.

Проте, завдяки реалізації основних природоохоронних заходів програми у               2015 році в певній мірі здійснено заходи покращення озеленення, екологічної ситуації довкілля, оновлення квіткових клумб, оновлення квітково-декоративного біорізноманіття, покращення якості трав’яного покрову і естетичного вигляду газонів шляхом придбання розсади квітів у кількості 9375 од., кущів самшита – 174 од., насіння трави 1,7 кг , термочаш - 14 од. та травокосарки у кількості 1 од.

Заходи, що виконані за період дії та в рамках Програми, сприятимуть в подальшому покращенню екологічного стану міста, і як наслідок, виконання запланованої мети Програми.

Бюджетні кошти були використані за призначенням.