УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

восьмої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

25.03.2016					Нетішин					№ 8/304

Про виконання у 2015 році Програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сорок сьомої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 25 вересня 2013 року № 47/1018 «Про порядок розроблення та виконання місцевих цільових програм», Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

Щорічний звіт про виконання у 2015 році Програми благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 11 листопада 2011 року № 16/325, зі змінами та доповненнями, взяти до відома (додається).

Міський голова									О.О.Супрунюк

Додаток

до рішення восьмої сесії

Нетішинської міської

ради VIІ скликання

25.03.2016 № 8/304

Щорічний (проміжний) звіт

про виконання у 2015 році програми благоустрою

міста Нетішин на 2012-2016 роки

1.Основні дані

Програма благоустрою міста Нетішин на 2012-2016 роки затверджена рішенням шістнадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від                                11 листопада 2011 року № 16/325.

Благоустрій – один з найефективніших факторів, який дозволяє втілити в життя ідеї гармонійного співвідношення між життєвим циклом мешканців міста та дизайном міста. Сприяє відновленню, належному утриманню та раціональному використанню територій міста, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Благоустрій міста потребує постійного і належного утримання, своєчасного проведення ремонтів інженерного обладнання шляхів та споруд на них, догляду прибудинкових територій, територій приватної забудови та озеленення міста.

Метою Програми є покращення благоустрою міських територій, осучасненню архітектурного вигляду, планомірне будівництво нових об’єктів, капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об’єктів благоустрою, оптимізація мережі існуючих об’єктів, споруд і конструкцій, що істотно впливають на архітектурний та естетичний вигляд міста, раціональне використання, належне утримання та охорона об’єктів міського благоустрою, створення захисту та відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

2.Виконання завдань і заходів

| № з/п | Захід | Головний виконавець | Термін вико-нання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн |  | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн |  | Етап виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджет міста | інші джерела | бюджет міста | інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Електроенергія вуличного освітлення міста, електроенергія для включення міського фонтану | КП НМР Благоустрій | 2015 | 802,0 | _ | 346,9 | _ | Забезпечення освітлення міста |
| 2. | Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, технічне обслуговування світлоточок садибної забудови міста | КП НМР Благоустрій | 2015 | 547,5 | _ | 341,5 | _ | Утримання у належно-му стані мережі вуличного освітлення |
| 3. | Утримання зелених насаджень міста | КП НМР Благоустрій | 2015 | 1635,3 | _ | 1266,1 | _ | Покращено естетичний вигляд зелених насаджень |
| 4. | Прибирання та ремонт об'єктів благоустрою міста/пам’ятники, міський фонтан, дитячі спортивні майданчики, встановлення лавочок та інші МАФ/ | КП НМР Благоустрій | 2015 | 1094,0 | _ | 836,6 | _ | Утримання об’єктів благоустрою у належному стані |
| 5. | Утримання території пляжу, облаштування рятувального поста | КП НМР Благоустрій | 2015 | 110,9 | _ | 103,4 | _ | Забезпечено чистоту та порядок території міського пляжу |
| 6. | Утримання території кладовища | КП НМР Благоустрій | 2015 | 71,9 | _ | 39,3 | _ | Проведено прибирання території кладовищ |
| 7. | Пункт приймання безпритульних тварин | КП НМР Благоустрій | 2015 | 248,4 | _ | 100,7 | _ | Відлов та утримання безпритульних тварин |
| 8. | Утримання вулично-дорожньої мережі міста | КП НМР Благоустрій | 2015 | 2082,0 | _ | 1269,9 | _ | Утримання у належ-ному стані вулично-дорожньої мережі |
| 9. | Інвентаризація зелених насаджень, доріг, вуличного освітлення | КП НМР Благоустрій | 2015 | 50,0 | _ | 0,0 | _ | Кошти не виділялися |
| 10. | Придбання, монтаж та демонтаж міської Новорічної ялинки | КП НМР Благоустрій | 2015 | 29,6 | _ | 13,0 | _ | Встановлено та демонтовано ялинку до новорічних свят |
| 11. | Проведення розчищення дренажнообвідного каналу що на вул.Шевченка та вул.Набережна | КП НМР Благоустрій | 2015 | 283,562 | _ | 0,0 | _ | Кошти не виділялися |
|  | Всього з утримання благоустрою території міста |  |  | 6955,16 |  | 4317,4 |  |  |
| 1. | Поточний ремонт доріг, внутрішньодворових вулиць та тротуарів міста, розмітка дороги | КП НМР Благоустрій | 2015 | 1355,7 | _ | 752,5 | _ | Проведено поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів 3970,8 тис.м2 та розмітку доріг 15,7 км |
| 2. | Проведення незалежної експертної оцінки провулків вул.Солов’євська садибної забудови м.Нетішин | КП НМР Благоустрій | 2015 | 0,0 | - | 0,0 |  | Кошти не виділялися |
| 3. | Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Варшавська(пляж) | КП НМР Благоустрій | 2015 | 4,3 | - | 0,0 |  | Кошти не виділялися |
|  | Всього по поточному ремонту |  |  | 1360,0 |  | 752,5 |  |  |
| 1. | Придбання машин, механізмів, предметів та обладнання довгострокового користування | КП НМР Благоустрій | 2015 | 2491,138 | _ | 2194,2 | _ | Придбано 3 трактора та додаткове обладнання, автобус, електрообладнання, комп’ютерну техніку |
| 2. | Капітальний ремонт доріг міста | КП НМР Благоустрій | 2015 | 1603,9 | _ | 1394,3 | _ | Проведено капіталь-ний ремонт вул.Лі-сова, площею 1743 м2, та вул.Снігурі 4392,92 м2 |
| 3. | Капітальний ремонт - установлення світлофорного об’єкту на пр.Незалежності, у районі ЗОШ № 1 м.Нетішин Хмельницької області | КП НМР Благоустрій | 2015 | 0,0 | _ | 0,0 | _ | Встановлено світлофорний об’єкт у районі ЗОШ № 1 |
| 4. | Реконструкція зовнішнього освітлення 1-5 мікрорайону у районі дренажно-обвідного каналу | КП НМР Благоустрій | 2015 | 0,0 | _ | 0,0 | _ | Кошти не виділялися |
| 5. | Виготовлення ПКД та державної експертизи на виконання робіт з капітального ремонту зовнішнього освітлення пр.Незалежності, РП-1, що перебувають на вул.Михайлова, 2 | КП НМР Благоустрій | 2015 | 0,0 | _ | 0,0 | _ | Кошти не виділялися |
| 6. | Влаштування автобусних зупинок на вул.Енергетиків у районі будівлі Нетішинського МВС УМВС України у Хмельницький обл. та на вул.Снігурі садибної забудови міста | КП НМР Благоустрій | 2015 | 0,0 | _ | 0,0 | _ | Кошти не виділялися |
| 7. | Виконання експертизи кошторисної частини робочого проекту будівництва мережі зовнішнього освітлення вул.Енергетиків (автодорога № 1) в м.Нетішин Хмельницької обл. | КП НМР Благоустрій | 2015 | 0,0 | _ | 0,0 | _ | Кошти не виділялися |
|  | Всього по капітальних видатках |  |  | 4095,04 | -- | 3588,5 |  |  |
|  |  | РАЗОМ |  | 12410,2 |  | 8658,4 |  |  |

3.Оцінка ефективності виконання програми:

| Показники | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Економічні |  |  |  |  |  |
| Загальний обсяг виділених коштів з бюджету міста, тис.грн. |  |  |  | 8658,4 |  |
| Соціальні |  |  |  |  |  |
| Придбано машини та механізми - трактори (МТЗ,ХТЗ), шт. - автобус, шт. - генератор, шт. - газонокосарка, шт. - бензопила, шт. |  |  |  | 3 1 2 1 1 |  |
| Придбано та встановлено вуличних лавочок, шт. |  |  |  | 14 |  |
| Замінено світильників та ламп зовнішнього освітлення, шт. |  |  |  | 233 (64 енерго-зберігаючі) |  |
| Утримання зеленних насаджень, - висаджено розсади багаторічних квітів, шт. - кущів самшита, шт. - дерев, шт. - розсади квітів, шт. - засіяно квітників, кв.м - засіяно газонів, кв.м - видалено сухих дерев, шт. |  |  |  | 1000 174 200 9875 2400 3750 50 |  |
| Встановлено знаки дорожнього руху, шт. |  |  |  | 19 |  |
| Поточний ремонт доріг, внутрідво- рових вулиць,(просп.Незалежності, просп.Курчатова, пров.Миру, вул.Набережна, вул.Висоцького, вул.Будівельників,вул.Варшавська, вул.Лісова, вул.Старонетішинська, кв.м |  |  |  | 3970,8 |  |
| Капітальний ремонт вулиць - Лісова,м2/п.м. - Снігурі, м2/п.м. |  |  |  | 1743/240,6 4392,92/ 650,8 |  |

4.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання програми

та у разі потреби коригування завдань та заходів

Головним результатом Програми є створення сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту і відновлення довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, а також відновлення та покращення благоустрою міста, формування цілісності архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та, в цілому, покращення стану дизайну міста і життя його жителів.

Виконання Програми дає можливість забезпечувати можливість збереження стану благоустрою та озеленення міста, об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон. Утримання та ремонт існуючих і будівництво нових міських вулиць, поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців, підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення. Створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами, впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання та підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення.

Програма допомагає розробленню і здійсненню ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані. Їх санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів. Результатом програми є раціональне використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, культурного та інших призначень.

Перший заступник

міського голови									П.П.Скиба

Відповідальний виконавець:

начальник відділу комунального господарства

виконавчого комітету міської ради

Славинська Т.Б.